⚠ 인계 문서 (HANDOFF DOCUMENT)

MediMentor AI

Care MVP 프로젝트 인계 문서

이 문서의 사용 목적 Claude AI와의 채팅창 용량이 초과되어 더 이상 대화가 진행되지 않을 때, 새 채팅창에서 medimentor 프로젝트의 컨텍스트를 빠르게 복원하기 위한 인계 문서입니다. 새 채팅창에서 본 문서의 텍스트 전체를 복사하여 첫 메시지로 붙여넣으면, 새 Claude 인스턴스가 즉시 동일한 컨텍스트로 작업을 이어갈 수 있습니다.

작성일

2026년 5월 2일

작성자

문형철 (KDVA 사무총장)

현재 위치

단계 B 마감 직후, MVP 모듈 지도 작성 완료, 작업 C 진입 직전

1. 새 채팅창 사용법 (가장 중요)

1.1 권장 절차

새 Claude 채팅창을 열고 다음 순서로 진행하십시오.

Step 1. 이 인계 문서의 마크다운 버전(medimentor_프로젝트_인계문서_v1.md)을 텍스트 편집기로 열어 전체 복사

Step 2. 새 Claude 채팅창에 다음 형식으로 첫 메시지 작성:

이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor 프로젝트를 이어서 진행합니다. [여기에 인계 문서 마크다운 전체 붙여넣기] 다음 작업: [작업 명칭 명시 - 예: 작업 C, M3 진료과 매칭 등] 이 작업을 진행하기 전에 인계 문서의 핵심 결정사항을 위반하지 않는지 확인해주시고, 진행 방안을 제안해 주십시오.

Step 3. 새 Claude가 인계 문서를 파악하고 진행 방안을 제안하면 검토 후 작업 진행

1.2 새 채팅창에서 Claude가 반드시 확인해야 할 사항

새 Claude 인스턴스는 다음 4가지를 작업 시작 전 반드시 확인해야 합니다.

① 작업이 본 문서 섹션 1.3의 '하지 않는 것'을 위반하지 않는지 확인

② 작업이 섹션 8.3의 절대 금지 사항을 위반하지 않는지 확인

③ 작업이 28개 Care MVP 모듈 중 어느 모듈에 해당하는지 확인

④ 시나리오 기반 검증 패턴을 어떻게 적용할지 확인

2. 프로젝트 핵심 결정사항 (변경 불가)

2.1 한 줄 정의 (v2 기획서 기준)

MediMentor AI는 환자에게는 "1차 의료 안내자"가 되고, 의사에게는 "24시간 옆을 지키는 임상 멘토"가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

2.2 현재 작업 범위

• Care MVP 우선 개발 중 (옵션 D 채택)

• Pro(의사용)는 Phase 2 이후 분리 진행 — 면허 인증 인프라 등 진입 장벽 큼

• 기획서 Phase 1 (M4~M9) 일정 안에 Care MVP 베타 출시 목표

2.3 의도적으로 "하지 않는 것" — 변경 절대 금지

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화. AI 추천 시 "광고비 낸 병원" 의혹 발생. 의사용 Pro 사업의 의사 신뢰 확보에 결정적 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 무면허 의료행위 회피. "OO일 가능성이 있습니다"만 사용 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

2.4 차별화 포지셔닝

기존 시장 플레이어와 medimentor의 차별점:

• 닥터나우: 병원 추천·예약 (다른 시장)

• 굿닥: 병원 검색 (다른 시장)

• medimentor: "증상 해석 + 진료과 안내 + 자가관리"에 정체성을 좁힘

3. 작업 진척 현황

3.1 Care MVP 28개 모듈 진척

| 상태 | 개수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 완료 | 5개 (18%) | M1.1, M2.2, M6.1, M6.2, M6.3 (응급 트리아지) |
| 부분 진행 | 8개 (29%) | M1.2, M2.1, M2.3~5, M6.4, M6.6 |
| 미착수 | 15개 (53%) | M3.1~4, M4.1~4, M5.1~4 등 |
| 범위 외 | 5개 | 위치 기반 병원 추천 등 의도적 제외 |

3.2 마감된 4개 핵심 산출물

| 파일명 | 내용 |
| --- | --- |
| MediMentor_AI_기획서_v2.docx | 사업 기획서 v2. Tracked changes 적용. 위치 기반 병원 추천 제거 |
| medimentor_Care_MVP_모듈지도_v1.docx | 28개 모듈 분해, 우선순위, 진척 매트릭스 |
| medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx | 황 교수님 자문 자료 (응급 트리아지 모듈 4개) |
| medimentor_프로젝트_인계문서_v1.md (.docx) | 본 인계 문서 — 새 채팅창 인계용 |

3.3 마감된 코드 산출물

| 파일 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| lib/safety/red-flag-data.ts | 6개 카테고리 패턴, DONT_MISS_MATRIX, A-2 변환표 28개 (절대 손대지 말 것) |
| lib/safety/red-flag-classifier.ts | classifyRedFlags(), detectRedFlags(), getPatientMessage() |
| lib/types/medical.ts | DDxRedFlagEntry 인터페이스 (B-1-Δ-2) |
| app/api/triage/route.ts | A-4 인구학 이중 감지, A-1 응급 fast-path, demographics 응답 |
| app/api/ddx/route.ts | CATEGORY_PATTERNS 전체 순회, 복수 매칭, 정렬·중복제거 |
| components/ui/red-flag-warning-card.tsx | severity 3단계 UI, 60+ 음성 안내, 119 직통 버튼 |
| app/(care)/chat/page.tsx | redFlagWarning state, 디바운싱, capturedDemographics, 입력창 옆 119 |

4. 검증 매트릭스 (단계 A·B 마감)

총 127개 시나리오 100% 통과. 양방향 회귀 차단 달성.

4.1 황 교수님 임상 자문 컨펌 4가지 UX 결정

| # | 정책 | 결정된 동작 |
| --- | --- | --- |
| ① | 디바운싱 | 1.5초 정지 + 5자 미만 보류 |
| ② | 경고 강도 | 3단계 차등(critical/urgent/high) + 음성 자동 재생 critical 한정 |
| ③ | 입력 잠금 | 옵션 B (입력 유지) + critical/urgent 시 119 버튼 상시 노출 |
| ④ | 119 직통 | 옵션 B (원탭 호출, 자동 다이얼 금지, tel:119 표준 링크) |

4.2 5단계 트리아지 시스템 격차

기획서 정의(5단계) vs 단계 A·B 구현(3단계) 비교:

| 등급 | 의미 | 단계 A·B | MVP 추가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 즉시 응급 | SAH, 흉통+호흡곤란 등 | ✅ 완료 | - |
| 🟠 응급 | 심한 복통, 고열+의식 흐림 | ⚠️ 부분 | 미착수 |
| 🟡 야간/주말 | 응급 아닌 심한 통증·발열 | ❌ 미착수 | 반드시 추가 |
| 🟢 일반 외래 | 수일~수주 지속 일반 증상 | ❌ 미착수 | 미착수 |
| 🔵 자가 관리 | 경미한 증상 | ❌ 미착수 | 반드시 추가 |

⚠ 중요: 현재 critical/urgent/high 3단계는 🔴/🟠/🟢 매핑이며, 🟡 야간주말과 🔵 자가관리가 통째로 누락. M4 모듈 작업으로 추가 필요.

5. 다음 작업 우선순위

| 순서 | 작업 | 예상 기간 | 핵심 결정사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 작업 C - 황 교수님 자료 범위 좁히기 | 30분~1시간 | 표지 수정, 모듈 지도/기획서 v2 동봉 |
| 2 | M3 진료과 매칭 모듈 | 2~3주 | 매핑 사전을 LLM 생성 vs 정적 사전 결정 필요 |
| 3 | M4 야간주말/자가관리 분기 | 3~4주 | 5단계 트리아지 확장, 자가관리 콘텐츠 검증 책임 |
| 4 | M5 방문 전 안내 | 2~3주 | 증상 일기, 복용약 등록, 준비물 |
| 5 | M6 공통 시스템 보강 | 병행 | 의학용어 일상어 병기, 면책, 개인정보, RAG |

총 예상 기간: 13~16주 (약 3.5~4개월)

6. 절대 금지 사항 (모든 작업 공통)

다음은 어떤 작업에서도 절대 변경·추가하면 안 되는 사항입니다.

⛔ 코드·로직 절대 금지 사항 • A-2 변환표(28개) 변경 금지 • red-flag-data.ts 매칭 패턴 변경 금지 (안정 상태) • red-flag-classifier.ts 분류 로직 변경 금지 • 디바운싱 시간(1.5초)/최소 길이(5자) 변경 금지 • 자동 다이얼 코드 추가 금지 (절대, 어떤 상황에서도) • 입력창 차단 로직 추가 금지 • onClick 핸들러로 tel:119 호출 추가 금지 (a 태그 href만 사용)

⛔ 사업 정책 절대 금지 사항 • 위치 기반 병원 추천 알고리즘 추가 금지 (의도적 제외) • 진단 단정 표현 사용 금지 (의료법 제27조 위반) • 처방 정보 환자 직접 제공 금지 (약사법 위반) • 원격 진료 행위 추가 금지 (의료법 제34조) • 병원 후기·평점 알고리즘 추가 금지 (의료광고법) • 응급 안내 화면에 광고 노출 금지

⚠ 보고 형식 의무 사항 • "통과/실패"만 표기한 보고는 받지 않음 • 패턴별 트레이싱 의무화 (어떤 패턴이 어떤 substring과 어떻게 매칭되었는지) • 변경된 파일 목록 + 라인 수 명시 • 코드 발췌 포함 • Type I + Type II 양방향 회귀 차단 검증 동반

7. 9-G 이관 항목 (잔여 작업)

7.1 단계 A·B 진행 중 발견 항목

| 항목 | 우선순위 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- |
| ABDOMINAL_PATTERN의 단독 키워드 ¦복통 잔존 | 낮음 | M3 작업 중 일관성 검토 |
| 다른 어간의 한국어 활용형 점검 | 중간 | M2.3 확장 시 함께 처리 |
| B1 패턴에 "흐려" 추가 가능성 재검토 | 낮음 | 단독 키워드 차감 로직 도입 시 |
| urgent severity 119 버튼 정책 | 중간 | 황 교수님 사후 검토에서 확인 후 |
| 자동 다이얼 옵트인 정책 | 낮음 | Phase 2 이후 검토 |

7.2 모듈 지도 작성 중 신규 발견

| 항목 | 우선순위 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- |
| 3단계 → 5단계 트리아지 확장 | 높음 | M4 모듈 작업 직결 |
| 진료과 매칭 모듈 | 높음 | M3 모듈 (다음 작업) |
| 음성 입력 정확도 검증 | 중간 | 노년층 핵심 기능 |
| DDx의 환자용 표현 정책 | 중간 | 진단 단정 금지 |
| 의학용어 일상어 병기 자동화 | 중간 | M6.5 (UI 차원) |

8. 사용자 및 자문위원 컨텍스트

8.1 사용자 (문형철)

| 이름 | 문형철 |
| --- | --- |
| 소속 | KDVA(Korea Defense Veterans Association) Korea Region 사무총장 |
| 배경 | 퇴역 ROK Army Colonel |
| 다른 활동 | KEDA(Korean-Egyptian Development Association) 코디네이션 |
| 기술 워크플로 | vibe-coding (Claude Code, Cursor 등). GitHub→Vercel 배포 |
| 문서 작성 표준 | Node.js docx 라이브러리, 맑은 고딕, 정부문서 스타일 |
| 기타 진행 프로젝트 | 축산물 데이터 통합, 냉장 재고 관리 등 |

8.2 황 교수님 자문 컨텍스트

• 단계 B의 4가지 UX 결정 정책에 대한 사전 컨펌 받음 (2026-05-02 시점)

• 사후 검토 자료 작성 완료 (medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx)

• 자료에 13개 검토 질문 포함 (Q1~Q13)

• 작업 C에서 표지·서문 수정하여 "Care MVP 28개 모듈 중 4개 자문" 명시 + 모듈 지도/기획서 v2 동봉 예정

9. 본 인계 문서 업데이트 정책

9.1 업데이트 시점

본 인계 문서는 매 채팅 세션 마감 시점에 최신 상태로 업데이트되어야 합니다. 특히 다음 시점에 반드시 업데이트:

• 새로운 핵심 결정사항이 발생한 경우 (예: M3 작업 중 정책 결정)

• 새로운 모듈이 마감된 경우 (예: M3 진료과 매칭 완료)

• 9-G 이관 항목이 추가되거나 처리된 경우

• 황 교수님 자문 결과가 반영된 경우

• 기획서 v3, v4 등 새 버전이 나온 경우

9.2 버전 관리 권장 방식

파일명에 v1, v2... 추가하여 이력 보존 권장. 예: medimentor_프로젝트_인계문서_v2.md → 작업 C 완료 후, medimentor_프로젝트_인계문서_v3.md → M3 모듈 완료 후 등.

9.3 단일 진실 원천 (Single Source of Truth)

본 인계 문서 + 4개 핵심 docx (기획서 v2, 모듈 지도, 황 교수님 자료, 본 문서)가 medimentor 프로젝트의 단일 진실 원천(Single Source of Truth)입니다. 모든 결정사항은 이 5개 문서에 반영되어야 하며, 다른 곳에 흩어진 결정은 신뢰할 수 없습니다.

─ 본 인계 문서 끝 ─

작성일: 2026년 5월 2일 / 작성자: 문형철 / 버전: v1.0