MediMentor AI

Care MVP 전체 모듈 지도

─ Phase 1 (M4~M9) 작업 분해 및 우선순위 ─

문서 목적

기획서 정의된 Care 5단계 사용자 여정을 모듈로 분해하고,

각 모듈의 구현 상태와 우선순위를 정리하여 작업 로드맵을 제시

작성일: 2026년 5월 2일

작성자: 문형철

버전: v1.0

1. Care MVP 정체성 재정의

1.1 한 줄 정의

MediMentor Care는 "증상 해석·진료과 안내·자가관리"에 집중하는 환자용 AI 플랫폼이다. 일상어로 입력된 증상을 의학적으로 해석하여 적절한 진료과를 안내하고, 응급도를 판정하며, 병원 가기 전 무엇을 준비할지 알려준다.

1.2 의도적으로 "하지 않는 것"

기획서 검토 결과 다음 기능들은 의도적으로 범위에서 제외한다. 이는 단순한 기능 축소가 아니라 신뢰성 차별화 전략이다.

| 제외 기능 | 제외 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화. AI가 특정 병원을 추천하면 "광고비 낸 병원만 노출" 의혹 발생 가능. 의사용 Pro 사업의 의사 신뢰 확보에 결정적 영향. |
| 진단 단정 | 의료법 제27조 무면허 의료행위 회피. "OO일 가능성이 있습니다" 표현만 사용. |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반. 전문의약품 광고는 환자 노출 금지. |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피. 정보 제공·결정 보조에 한정. |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성. 의료기관 평가 자체가 별도 규제 영역. |

1.3 수익 모델

Care는 광고 + Care+ 구독으로 수익을 낸다. 단, 광고는 의료 신뢰성을 훼손하지 않는 영역에 한정한다.

| 화면 | 광고 허용 | 정책 |
| --- | --- | --- |
| 응급 안내 (critical/urgent) | 미착수 | 환자 안전 화면. 광고 절대 금지 |
| 증상 분석 결과 | 미착수 | 진단 오해 유발 가능. 광고 금지 |
| 진료과 매칭 결과 | 부분 | 관련 OTC 광고만 허용. 병의원 광고 금지 |
| 방문 전 안내 | 완료 | OTC 광고 자연스럽게 통합 가능 |
| 자가관리 안내 | 완료 | OTC 광고 적합 |
| 앱 홈 / 검진·보험 콘텐츠 | 완료 | 일반 광고 자유. 검진·보험·OTC 적합 |

※ 위 표의 "광고 허용" 열은 광고 정책 차원의 허용 여부이며, 실제 모듈 구현 상태는 본 문서 3장에서 별도 정리한다.

2. Care 사용자 여정 — 5단계 (수정안)

2.1 기획서 원안 vs 수정안

기획서 Ⅳ장의 5단계 사용자 여정에서 ④ 병원 추천 단계를 제거하고, 그 자리에 ④' 진료과 안내 + 자가관리 분기를 배치한다.

| # | 기획서 원안 | MVP 수정안 |
| --- | --- | --- |
| ① | 증상 입력 | 증상 입력 (동일) |
| ② | 증상 분석 + 응급도 판정 + Red Flag | 증상 분석 + 응급도 판정 + Red Flag (동일) |
| ③ | 진료과 매칭 | 진료과 매칭 (동일) |
| ④ | 위치 기반 병원 추천 | (제거) — 카카오맵 외부 링크만 제공 |
| ⑤ | 방문 전 안내 + 대증요법 | 방문 전 안내 + 대증요법 (확장) |

2.2 5단계 트리아지 시스템 (단계 A·B 보강 후)

기획서가 정의한 5단계 트리아지(즉시응급/응급/야간주말/일반외래/자가관리)는 환자에게 제시되는 핵심 행동 분기다. 단계 A·B에서는 3단계만 구현되었으므로 향후 5단계로 확장 필요.

| 기획서 등급 | 의미 | 안내 메시지 | 단계 A·B | MVP 추가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 즉시 응급 | 흉통+호흡곤란, 의식저하, SAH 등 | 즉시 119 신고 | 완료 | 범위 외 |
| 🟠 응급 | 심한 복통, 고열+의식 흐림 | 가까운 응급실 안내 | 부분 | 미착수 |
| 🟡 야간/주말 | 심한 통증·발열 응급 아님 | 달빛어린이병원·야간진료 안내 | 미착수 | 미착수 |
| 🟢 일반 외래 | 수일~수주 지속 일반 증상 | 1차 진료 의원 안내 | 미착수 | 미착수 |
| 🔵 자가 관리 | 경미한 증상 | 대증요법·생활습관·OTC 안내 | 미착수 | 미착수 |

⚠ 중요 발견: 단계 A·B에서 구현한 critical/urgent/high 3단계는 5단계 중 🔴/🟠/🟢에만 대응하며, 🟡 야간주말 진료와 🔵 자가관리 분기가 누락되어 있다. MVP 완성을 위해 두 단계 추가 필요.

3. 모듈 구현 상태 매트릭스

Care MVP를 14개 모듈로 분해하여 각 모듈의 현재 구현 상태와 우선순위를 정리한다.

3.1 상태 표기 범례

| 완료 | 기능이 작동하며 검증 완료된 상태 |
| --- | --- |
| 부분 | 일부 기능만 구현되었거나 검증이 부분적인 상태 |
| 미착수 | 아직 작업이 시작되지 않은 모듈 |
| 범위 외 | 의도적으로 MVP 범위에서 제외된 기능 |

3.2 모듈 1단계 — 증상 입력

| ID | 모듈명 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1.1 | 텍스트 채팅 입력 | 완료 | 자유 텍스트 입력창. app/(care)/chat/page.tsx 구현됨 |
| M1.2 | 음성 입력 (STT) | 부분 | 🎤 버튼 존재. 노년층에게 핵심 기능. 정확도 검증 필요 |
| M1.3 | 사진 첨부 | 미착수 | 피부 발진, 눈, 입 안 등 멀티모달. Phase 2로 이연 가능 |
| M1.4 | 부위 선택 인체 그림 UI | 미착수 | 기획서 정의. "턱이 아파요" 같은 입력 보조. 우선순위 낮음 |

3.3 모듈 2단계 — 증상 분석

| ID | 모듈명 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2.1 | Adaptive Q&A (후속 질문) | 부분 | LLM 기반 후속 질문 일부 구현. 체계화 필요 |
| M2.2 | 응급도 판정 (Red Flag) | 완료 | 단계 A·B 마감. 6개 카테고리 + 3단계 severity. 단, 3단계→5단계 확장 필요 |
| M2.3 | 일상어→전문어 변환 | 부분 | A-2 변환표 28개 존재. 기획서가 정의한 핵심 차별화 기능. 확장 필요 |
| M2.4 | 연령·성별·기저질환 가중치 | 부분 | 임산부·소아 인구학 컨텍스트 구현됨 (B-1-Δ-2). 노년·기저질환 확장 필요 |
| M2.5 | 감별진단(DDx) — 환자용 표현 | 부분 | /api/ddx 존재. 환자에게 단정 표현 금지하며 "가능성"으로 표현 필요 |

3.4 모듈 3단계 — 진료과 매칭

| ID | 모듈명 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3.1 | 증상→진료과 매핑 | 미착수 | "턱이 아파요" → 치과(구강악안면)/정형외과/이비인후과 등. 26개 진료과 정의 필요 |
| M3.2 | 1차/2차/3차 추천 우선순위 | 미착수 | 가장 일반적 진료과를 1차로, 가능성 있는 다른 과를 2·3차로 안내 |
| M3.3 | 진료과 추천 근거 설명 | 미착수 | "이 증상은 ○○ 가능성이 있어 ○○과를 우선 추천" 등 환자 이해 가능 설명 |
| M3.4 | 외부 지도 검색 링크 | 미착수 | 진료과 안내 후 "가까운 ○○과 의원 찾기" 카카오맵 외부 링크. 추천 알고리즘 없음 |

3.5 모듈 4단계 — 야간/주말 및 자가관리 분기 (신규)

기획서 5단계 트리아지의 🟡(야간주말)와 🔵(자가관리) 분기가 단계 A·B에 누락되어 있어 신규 모듈로 정의.

| ID | 모듈명 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4.1 | 야간/주말 진료 안내 (🟡) | 미착수 | 달빛어린이병원, 야간진료 가능 의원 정보. 시간대 인지 필요 |
| M4.2 | 자가관리(대증요법) 안내 (🔵) | 미착수 | "가벼운 두통", "목 칼칼함" 등에 대한 OTC·생활습관·휴식 안내 |
| M4.3 | "하지 말아야 할 것" 명시 | 미착수 | 어지럼증 시 운전·고소작업 금지, 복통 시 임의 진통제 주의 등 |
| M4.4 | 악화 시 재방문 기준 | 미착수 | 자가관리 후 어떤 변화가 있으면 병원 가야 하는지 명시 |

3.6 모듈 5단계 — 방문 전 안내

| ID | 모듈명 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5.1 | 증상 일기 정리 카드 | 미착수 | 증상 발생 시점·악화·경감 요인을 의사에게 보여줄 수 있는 카드 자동 생성 |
| M5.2 | 복용약·영양제 등록 | 미착수 | 처방전 사진 OCR 또는 직접 입력. 의사 진료 시 정보 제공 |
| M5.3 | 준비물 체크리스트 | 미착수 | 필요 시 금식 안내 (혈액검사·내시경 예상 시), 가족력 정리 등 |
| M5.4 | 연령·임신 여부 차별 안내 | 미착수 | 임산부 약물 복용 안전 등급, 노년층 주의사항 등 |

3.7 모듈 6 — 공통/기반 시스템

| ID | 모듈명 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6.1 | 119 직통 + 자동 다이얼 차단 | 완료 | 단계 B-4 마감. tel:119 표준 링크, 4곳에 일관 적용 |
| M6.2 | 디바운싱 + 클라이언트/서버 일관성 | 완료 | 단계 B-1, B-1-Δ, B-1-Δ-2 마감. 1.5초 정지, 다중턴 인구학 컨텍스트 |
| M6.3 | 3단계 경고 강도 + 음성 안내 | 완료 | 단계 B-2 마감. critical만 음성 자동 재생. 음소거 옵션 |
| M6.4 | 60+ 노년층 모드 (큰 글씨) | 부분 | seniorMode 토글 존재. 폰트 크기 자동 차등. 음성 출력 기본 활성화 검토 |
| M6.5 | 의학 용어 자동 일상어 병기 | 미착수 | "위식도역류질환(속쓰림 병)" 같은 자동 병기. UI 차원 처리 |
| M6.6 | 면책 조항 표시 (의료법) | 부분 | 일부 화면에 표시됨. 모든 진단·처방 관련 출력에 일관 표시 필요 |
| M6.7 | 개인정보 처리 (분리저장·암호화) | 미착수 | ISMS-P 인증 사전 준비. 환자 식별정보 분리, 국내 데이터센터 |
| M6.8 | RAG 기반 응답 + 출처 추적 | 미착수 | PubMed·NICE·식약처 DB 연동. Phase 1 후반 작업 |

3.8 의도적 범위 외 모듈

| ID | 제외 모듈 | 상태 | 제외 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| X.1 | 위치 기반 병원 추천 | 범위 외 | 닥터나우와 차별화. 카카오맵 외부 링크로 대체 |
| X.2 | 병원 후기·평점 | 범위 외 | 의료광고법 시비 회피 |
| X.3 | 처방 정보 환자 직접 제공 | 범위 외 | 약사법·의약분업 위반. Pro에서만 제공 |
| X.4 | 원격 진료 | 범위 외 | 의료법 제34조 회피 |
| X.5 | Pro (의사용) 인터페이스 | 범위 외 | Phase 2 이후 별도 개발. 면허 인증 인프라 선행 필요 |

4. 진척도 종합

4.1 모듈 상태별 집계

| 상태 | 개수 | 비율 | 주요 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 완료 | 5 | 18% | M1.1, M2.2, M6.1, M6.2, M6.3 |
| 부분 | 8 | 29% | M1.2, M2.1, M2.3~5, M6.4, M6.6 |
| 미착수 | 15 | 53% | M1.3~4, M3.1~4, M4.1~4, M5.1~4, M6.5, M6.7~8 |
| 총계 | 28 | 100% | (범위 외 5개 별도) |

4.2 진척도 요약

Care MVP 전체 28개 모듈 중 완료 18% + 부분 29% = 약 47% 진행. 미착수 53%가 남아있으며, 특히 진료과 매칭(M3) 4개 모듈과 야간주말/자가관리 분기(M4) 4개 모듈이 통째로 미착수 상태이다.

단계 A·B에서 집중적으로 작업한 영역은 응급도 판정과 119 직통(M2.2 + M6.1~3) 4개 모듈로, 이는 전체 28개 중 14%에 해당한다. 즉 4개월 가까운 작업이 전체 MVP의 14%만 다루고 있었던 셈이다.

이 분석은 단계 A·B 작업이 잘못되었다는 의미가 아니다. 응급도 판정 모듈은 의료 시스템에서 가장 고난도의 안전 기능이고, 단계 A·B의 31개 시나리오 검증은 향후 다른 모듈의 표준이 될 수 있다. 다만 MVP 완성을 위해 다음에 무엇을 만들어야 하는지가 명확해졌다.

4.3 사용자 여정별 완성도

| 사용자 여정 단계 | 완성도 | 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| ① 증상 입력 | 60% | 텍스트 입력 가능. 음성 정확도 검증 필요 |
| ② 증상 분석 + 응급도 | 70% | Red Flag 6개 카테고리 완성. DDx 환자용 표현 미정 |
| ③ 진료과 매칭 | 0% | 미착수. "길잡이" 정체성의 핵심 |
| ④ 야간주말/자가관리 | 0% | 미착수. 5단계 트리아지의 절반 |
| ⑤ 방문 전 안내 | 0% | 미착수 |

⚠ 중요: 5개 사용자 여정 단계 중 3개가 0% 완성도이다. 환자 입장에서 시스템을 사용하면 "증상을 입력하면 응급도만 알려주고 끝"인 셈이다. 다음 작업은 ③ 진료과 매칭부터 시작해야 한다 — 이 모듈이 없으면 medimentor의 핵심 가치 제안이 작동하지 않기 때문이다.

5. 우선순위 작업 로드맵

5.1 우선순위 결정 기준

우선순위는 다음 4가지 기준의 가중합으로 결정한다.

• 핵심 가치 기여도: medimentor의 "길잡이" 정체성에 직접 기여하는가

• 환자 안전 영향: 누락 시 환자 안전에 직접 영향이 있는가

• 의존성: 다른 모듈이 이 모듈에 의존하는가

• 작업 비용: 구현·검증에 필요한 작업량

5.2 우선순위 1: 진료과 매칭 (M3)

기획서 1줄 정의 "환자에게는 길잡이를"의 핵심. 응급도 판정만 있고 진료과 안내가 없으면 환자는 "그래서 어디로 가야 하나요"에 답을 받지 못한다.

| 작업 범위 | M3.1 ~ M3.4 (4개 모듈) |
| --- | --- |
| 의존성 | M2 (증상 분석)에 의존. M5 (방문 전 안내)에 선행 |
| 작업 비용 | 중간. 26개 진료과 정의 + 증상→진료과 매핑 사전 구축 필요 |
| 핵심 결정사항 | 매핑 사전을 LLM이 생성하게 할지, 의료자문 검증한 정적 사전을 만들지 결정 필요 |

5.3 우선순위 2: 5단계 트리아지 확장 (M4)

기획서 정의 5단계 중 단계 A·B는 critical/urgent/high의 3단계만 구현했다. 🟡 야간주말과 🔵 자가관리 분기 추가 필요.

| 작업 범위 | M4.1 ~ M4.4 (4개 모듈) |
| --- | --- |
| 의존성 | M2 (응급도)에 의존. M3 (진료과)와 병행 가능 |
| 작업 비용 | 중간. 자가관리 안내 콘텐츠 작성 비용 큼 (의료자문 검증 필요) |
| 핵심 결정사항 | "하지 말아야 할 것" 콘텐츠 검증 책임 — 자체 vs 의료자문위 vs 외부 라이선스 |

5.4 우선순위 3: 방문 전 안내 (M5)

| 작업 범위 | M5.1 ~ M5.4 (4개 모듈) |
| --- | --- |
| 의존성 | M3 (진료과 매칭)에 의존 |
| 작업 비용 | 중간. 증상 일기 카드 자동 생성, 처방전 OCR 등 |
| 핵심 결정사항 | 환자 데이터 저장 정책 — 증상 일기를 어디에 어떻게 저장할지 (개인정보보호) |

5.5 우선순위 4: 공통 시스템 보강 (M6.5~M6.8)

| 작업 범위 | M6.5 (의학용어 일상어 병기), M6.6 (면책 조항), M6.7 (개인정보), M6.8 (RAG) |
| --- | --- |
| 우선순위 근거 | 법적·기술적 인프라. M3~M5 작업과 병행 진행 |
| 주의사항 | M6.7 개인정보·M6.6 면책은 Phase 1 정식 출시 전 반드시 마감 |

5.6 권장 진행 순서

| 순서 | 기간 (예상) | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2~3주 | M3 진료과 매칭 | 증상→진료과 매핑 사전, 1차/2차/3차 추천 로직, 카카오맵 외부 링크 |
| 2 | 3~4주 | M4 야간주말/자가관리 분기 | 5단계 트리아지 확장, 대증요법 콘텐츠, 시간대 인지 |
| 3 | 2~3주 | M5 방문 전 안내 | 증상 일기 카드, 복용약 등록, 준비물 체크리스트 |
| 4 | 병행 | M6.5 의학용어 일상어 병기 | UI 차원 자동 처리. M3~M5 작업 중 병행 |
| 5 | 2주 | M6.6 면책 조항 일관 표시 | 모든 진단·처방 관련 출력에 의료법 면책 조항 |
| 6 | 4주+ | M6.7 개인정보 + M6.8 RAG | ISMS-P 인증 사전 준비, 외부 의학 DB 연동 |

총 예상 기간: 13~16주 (약 3.5~4개월). 기획서 Phase 1(M4~M9, 6개월) 일정 안에 마감 가능. 단 M6.7·M6.8은 Phase 1 후반에 집중 작업 필요.

6. 9-G 이관 항목 및 잔여 작업

단계 A·B 진행 중 발견되었으나 9-G로 이관된 항목들. 새 모듈(M3~M5) 작업과 병행하거나 후속 단계로 처리한다.

6.1 9-G 이관 항목

| 항목 | 우선순위 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- |
| ABDOMINAL_PATTERN의 단독 키워드 ¦복통 잔존 | 낮음 | 임산부 라우팅 경로. 임상적 허용 가능. M3 작업 중 일관성 검토 |
| 다른 어간의 한국어 활용형 점검 | 중간 | M2.3 (일상어→전문어 변환) 확장 시 함께 처리 |
| B1 패턴에 "흐려" 추가 가능성 재검토 | 낮음 | 단독 키워드 차감 로직 도입 시 검토 |
| urgent severity 119 버튼 정책 | 중간 | 황 교수님 사후 검토에서 확인 후 결정 |
| 자동 다이얼 옵트인 정책 | 낮음 | Phase 2 이후 사용자 사전 동의 시 활성화 옵션 검토 |

6.2 신규 발견 항목 (본 분석에서 추가)

| 항목 | 우선순위 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- |
| 3단계 → 5단계 트리아지 확장 | 높음 | M4 모듈 작업과 직결. 우선순위 2번 |
| 진료과 매칭 모듈 | 높음 | M3 모듈. 우선순위 1번 |
| 음성 입력 정확도 검증 | 중간 | 노년층 핵심 기능. M1.2 검증 필요 |
| DDx의 환자용 표현 정책 | 중간 | 진단 단정 금지. "가능성" 표현 변환 로직 |
| 의학용어 일상어 병기 자동화 | 중간 | M6.5. UI 차원 처리 |

7. 황 교수님 자문 자료 위치 재정의

이미 작성된 황 교수님 사후 검토 자료(medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx)는 본 모듈 지도 안에서 다음과 같이 위치한다.

| 자문 범위 | M2.2 (응급도 판정 — Red Flag) + M6.1~M6.3 (119 직통, 디바운싱, 경고 강도) |
| --- | --- |
| Care MVP 비중 | 28개 모듈 중 4개 (14%) |
| 자문 의의 | 응급 트리아지 모듈은 의료 시스템에서 가장 고난도 안전 기능. 이 모듈의 정합성 확보가 향후 다른 모듈의 표준이 됨 |
| 후속 자문 필요 | M3 진료과 매칭, M4 자가관리 분기, M5 방문 전 안내는 별도 자문 필요. M3 시점에 1차 추가 자문 권장 |

7.1 자문 자료 보강 권고

황 교수님께 자료를 송부하기 전, 다음 두 가지 보강이 필요하다.

(1) 표지 및 서문에 "Care MVP 28개 모듈 중 4개 (응급 트리아지 모듈) 자문 자료"임을 명시. 황 교수님께서 전체 그림 안에서 자문하실 수 있도록 함.

(2) 본 모듈 지도 문서를 부록 또는 별도 첨부로 동봉. 황 교수님께서 다음 자문 영역(M3 진료과 매칭 등)을 미리 인지할 수 있도록 함.

8. 결론 및 다음 단계

8.1 핵심 발견

발견 ①: 단계 A·B는 Care MVP 28개 모듈 중 4개(14%)에 해당하는 응급 트리아지 모듈에 집중되어 있었다. 의료 시스템의 가장 안전 핵심 기능을 견고하게 만든 것은 정당한 투자였으나, 전체 MVP 관점에서 진척도가 작아 보이는 것은 사실이다.

발견 ②: 기획서 정의 5단계 트리아지 중 2단계(🟡 야간주말, 🔵 자가관리)가 누락되어 있었다. 이는 단계 A·B 진행 중에는 인지되지 못한 격차다.

발견 ③: Care의 핵심 가치 "길잡이"의 핵심인 진료과 매칭(M3) 모듈이 통째로 미착수 상태다. 환자 입장에서 시스템을 사용하면 "증상 입력 → 응급도"까지만 이어지고 "그래서 어디로"가 비어있다.

발견 ④: 위치 기반 병원 추천 모듈을 의도적으로 제거한 결정은 medimentor의 신뢰성 차별화 전략으로 정착되었다. 닥터나우·굿닥과 다른 포지셔닝을 명확히 하고, 의사용 Pro 사업의 의사 신뢰 확보에 결정적이다.

8.2 즉시 진행 가능 작업

작업 1: 황 교수님 사후 검토 자료 보강 송부 — 본 모듈 지도와 함께 동봉. 자문 범위를 응급 트리아지 모듈로 명시.

작업 2: M3 진료과 매칭 모듈 착수 — Care MVP의 핵심 가치 채우기. 26개 진료과 정의 + 증상→진료과 매핑 사전 구축. 2~3주 예상.

작업 3: M3 작업 중 의료자문 결정 — 매핑 사전을 LLM이 생성하게 할지, 의료자문 검증한 정적 사전을 만들지 결정. 황 교수님 추가 자문이 필요한 영역.

8.3 종합 권고

medimentor Care MVP는 응급 트리아지라는 가장 어려운 안전 모듈을 견고하게 마감한 상태다. 이 기반 위에 진료과 매칭(M3) → 자가관리 분기(M4) → 방문 전 안내(M5) 순으로 4개월 안에 5단계 사용자 여정을 모두 채울 수 있다.

기획서 Phase 1(M4~M9, 6개월) 일정 안에 MVP 베타 출시 가능. 베타 출시 후 환자 1,000명 검증을 거쳐 Phase 2 정식 출시 단계로 진행한다.

핵심은 "하나의 모듈을 끝까지 완성하고 다음으로" 원칙이다. 단계 A·B에서 검증한 패턴(시나리오 기반 검증, 양방향 회귀 차단, 패턴별 트레이싱)을 다른 모듈에도 그대로 적용하면 의료 안전성을 일관되게 유지하면서 MVP를 완성할 수 있다.

─ 본 문서 끝 ─