# medimentor Pro 프로젝트 인계 문서 v1

이 문서는 medimentor Pro 분리 채팅용 인계 문서입니다.

Pro 채팅을 신설할 때 새 Claude 채팅창에 그대로 복사하여 붙여넣기 위한 문서이며, Care 인계 문서 v6와 별도로 운영됩니다.

사용법: Pro 작업을 시작할 새 채팅창을 열고 본 문서 전체를 복사한 뒤, 첫 메시지로 다음과 같이 보내주십시오:

이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor Pro 프로젝트를 시작하려고 합니다.

[여기에 본 인계 문서 전체 붙여넣기]

다음 작업은 [작업 명칭, 권장: P1 의사 인증 인프라]입니다.

작성일: 2026-05-02 (v1) 작성자: 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령) 프로젝트: MediMentor AI - Pro 채팅 (Care는 별도 채팅) 현재 위치: Pro 신설 — 미착수 근거: Care 인계 v6의 K-1 (Option β 채택) + K-5 (Pro 분리 채팅 진입)

## 1. 프로젝트 정체성 (Care와 공통)

### 1.1 한 줄 정의 (기획서 v2)

MediMentor AI는 환자에게는 "1차 의료 안내자"가 되고, 의사에게는 **"24시간 옆을 지키는 임상 멘토"**가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

### 1.2 Pro 사용자 정체성

medimentor Pro는 한국 1차 진료 의사(개원의·봉직의 포함)를 대상으로 한다.

- Care와 페르소나 완전 분리: 환자(Care) ↔ 의사(Pro)

- Pro의 가치 제안: "환자가 우리 의원에 더 잘 준비된 상태로 오게 도와주는 도구" + "임상 의사결정 지원(CDSS)"

- 사용 시나리오: 진료 직전·중·후 활용 가능한 의사 단말 도구

### 1.3 Pro의 핵심 차별화

- 기존 시장 플레이어: UpToDate(임상 가이드라인), Lexicomp(약물 정보), 국내 EMR(메디블록 등)

- medimentor Pro의 차별화:

  - 한국어·한국 의료 환경 특화 (보험급여, 한국형 가이드라인, KIMS 약물 정보)

  - Care와 연동된 환자 도착 전 정보 (환자가 Care에서 작성한 증상 일기·복용약·체크리스트가 의사 단말로 전달)

  - "임상 멘토 모드" — 신참 의사·드문 케이스 시 근거 기반 권고

### 1.4 Care와 Pro 아키텍처 분리 (K-5)

| 측면 | Care | Pro |
| --- | --- | --- |
| 사용자 | 환자/가족 | 1차 진료 의사 |
| 채팅 | 본 인계 v6 | 본 인계 v1 (Pro) |
| 코드베이스 | lib/care/, lib/safety/, lib/specialty/ 등 | lib/pro/ (신규) |
| 라우트 | /care/* | /pro/* (인증 필요) |
| 인증 | 익명 가능 | 의사면허 인증 필수 |
| LLM 모델 | Claude Sonnet (claude-sonnet-4-6) | TBD (CDSS 정확도 검증 필요) |
| 규제 | 의료법 제27조 무면허 의료행위 회피 | CDSS 규제 검토 별도 |
| 외부 의존성 | 카카오맵 외부 링크 | 의사협회 API, UpToDate/Lexicomp 라이선스 |

### 1.5 의도적으로 "하지 않는 것" (Pro 영역)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 의사 대리 처방 발행 | 의료법 위반 |
| 환자 진단 단정 자동화 | CDSS 보조 도구 정체성 위반 |
| 의사면허 미인증 사용 허용 | Pro 정체성 핵심 |
| 보험 청구 자동화 | 별도 사업 영역 (메디블록 등) |
| EMR 대체 | EMR과 연동, 대체 아님 |

## 2. Pro MVP 모듈 지도 (P1~P7)

| 모듈 ID | 명칭 | 우선순위 | 외부 의존성 | 예상 분량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 의사 인증 인프라 | 1 | 의사협회 면허 확인 API | 인프라 |
| P2 | 감별진단 엔진 | 2 | UpToDate/Lexicomp 라이선스 | 핵심 LLM |
| P3 | 검사 권고 + 보험급여 | 3 | 건강보험심사평가원 데이터 | 정적 + LLM |
| P4 | 처방 후보 + 약물상호작용 | 3 | KIMS, Lexicomp | 정적 + LLM |
| P5 | 임상 멘토 모드 | 2 | UpToDate, KMLE | 핵심 LLM |
| P6 | 근거 추적성 | 4 | 출처 인용 라이브러리 | 인프라 |
| P7 | EMR 연동 준비 | 5 (Phase 2) | 메디블록·이지스헬스케어 등 | 통합 |

Phase 1 우선순위: P1 → P2 → P5 → P3·P4 → P6 → P7 (Phase 2 이관 가능).

## 3. P1 의사 인증 인프라 (Phase 1 출발점)

### 3.1 P1 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 인증 방식 | 의사면허번호 + 의사협회 면허 확인 API 검증 |
| 식별 정보 | 면허번호, 이름, 전공, 소속 의원/병원 |
| 세션 관리 | NextAuth + JWT (Care와 분리된 세션) |
| 라우트 보호 | /pro/* 전체에 미들웨어 적용 |
| 다중 로그인 | 단일 면허번호 동시 세션 제한 |
| 미인증 차단 | /pro/* 접근 시 /pro/auth로 리다이렉트 |

### 3.2 외부 의존성 — 사용자 직접 협상 영역

의사협회 면허 확인 API:

- 사용자(문형철)가 의사협회 또는 보건복지부 협상 진행

- 코드는 mock/stub으로 시작하여 실제 API 연동 시 교체 가능한 구조로 설계

- 면허 확인 비용·약관·이용 절차는 협상 결과에 따름

Pro 진입 시 의사협회 API 미확보 시 대안:

- 옵션 A: 의사면허증 사진 업로드 + 수동 검증 (베타 출시 가능)

- 옵션 B: KAIM(대한의사협회) 회원 인증 연동

- 옵션 C: 의료기기·진단지원 SaaS 동종업계 검증 절차 참조

### 3.3 P1 작업 구조 (Care 패턴 C 위임 적용)

[신규 파일]
lib/pro/auth/license-validator.ts        — 면허 확인 인터페이스 (mock + 실제 API 분기)
lib/pro/auth/session-manager.ts          — JWT 세션 관리
lib/pro/auth/types.ts                    — DoctorIdentity 인터페이스
middleware.ts (확장)                      — /pro/* 보호
app/(pro)/auth/page.tsx                  — 인증 페이지
app/(pro)/auth/api/route.ts              — 인증 API
app/(pro)/dashboard/page.tsx             — 인증 후 대시보드 (P2~ 진입점)

[보호 파일 — Care 코드 변경 금지]
lib/care/* (M5 6파일)
lib/safety/* (단계 A·B 보호)
lib/specialty/* (M3-1 ~ M3-4 + M4)
lib/shared/llm-client.ts (M6, Pro도 재사용 가능)
lib/care/ui-tokens.ts (M6, Pro UI는 별도 토큰 검토)

## 4. P2 감별진단 엔진

### 4.1 P2 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 의사가 입력한 환자 증상·검사 결과 + Care에서 전달된 환자 사전 정보 (선택) |
| 출력 | 감별진단 후보 (확률·근거·추가 검사 권고) |
| LLM | UpToDate/Lexicomp RAG + 한국어 가이드라인 |
| UI | 의사 단말 친화 (정보 밀도 높음, 키보드 단축키, 표 중심) |

### 4.2 P2 핵심 결정사항 (Pro 채팅 진입 시 확정 필요)

- CDSS 규제 분류: 의료기기 등급 검토 필요 (식약처 자문 필수)

- 임상 라이선스: UpToDate/Lexicomp 한국 라이선스 협상

- 출처 추적성: 모든 권고에 인용 의무 (P6 연동)

- 단정 표현 정책: Care와 다름. Pro는 의사 판단을 보조하므로 진단 후보 명시 가능 (단, 최종 판단은 의사 책임)

### 4.3 외부 의존성 — 사용자 직접 협상

임상 데이터 라이선스:

- UpToDate (Wolters Kluwer)

- Lexicomp (Wolters Kluwer)

- 또는 KAMC(한국의학교육평가원) 가이드라인

- 또는 자체 RAG 구축 (한국 진료지침)

규제:

- 식약처 의료기기 등급 자문

- ISMS-P 인증 (의사 정보 + 환자 정보 통합 처리)

## 5. P3 검사 권고 + 보험급여

### 5.1 P3 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | P2 감별진단 후보 |
| 출력 | 권고 검사 목록 + 보험급여 여부 + 환자 본인부담 추정 |
| 데이터 | 건강보험심사평가원(HIRA) 급여 코드 + 가이드라인 |

### 5.2 외부 의존성

- HIRA 보험급여 데이터 (공공 API 또는 데이터 다운로드)

- 검사 권고 가이드라인 (대한진단검사의학회 등)

## 6. P4 처방 후보 + 약물상호작용

### 6.1 P4 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | P2 감별진단 + 환자 복용약 (Care 연동 시 자동, 미연동 시 수동) |
| 출력 | 처방 후보 + 약물상호작용 경고 + 부작용 + 용량 |
| 데이터 | KIMS, Lexicomp, 식약처 의약품안전나라 |

### 6.2 외부 의존성

- KIMS 라이선스

- Lexicomp 라이선스 (P2와 공유 가능)

- 식약처 의약품안전나라 공공 API

## 7. P5 임상 멘토 모드

### 7.1 P5 범위 (Pro의 차별화 포인트)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 의사가 자유 형식으로 임상 질문 ("이 환자 케이스에서 무엇을 놓치고 있을까?") |
| 출력 | 가이드라인 기반 추가 고려사항 + 드문 진단 가능성 + 근거 인용 |
| 위치 | 진료 중·후 보조 도구 |

### 7.2 차별화 가치

- "신참 의사 옆에 있는 시니어 의사" 역할

- UpToDate 검색의 자연어 인터페이스

- 한국 의료 환경 맞춤 (보험급여, 진료 시간 제약)

## 8. P6 근거 추적성

### 8.1 P6 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모든 P2~P5 출력에 출처 인용 의무 | UpToDate 항목, 한국 가이드라인, KMLE 등 |
| 출처 클릭 시 원문 표시 (라이선스 허용 범위) | 라이선스 협상 영역 |
| 의사 신뢰 확보 | "AI가 어디서 가져왔는지 보이지 않으면 못 쓴다" — 임상 자문 일반 의견 |

## 9. P7 EMR 연동 준비 (Phase 2)

### 9.1 P7 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| EMR 후보 | 메디블록, 이지스헬스케어, 비트컴퓨터 등 |
| 연동 방식 | 환자 정보 export/import 표준 (HL7 FHIR 검토) |
| Phase 1 영향 | Phase 2로 이관 — Phase 1은 standalone 동작 |

## 10. Care와의 연동 지점 (Pro 채팅 진입 시 확정)

### 10.1 환자 사전 정보 전달 (M5 → Pro)

Care 측 산출물 (M5):

- 증상 일기 카드 (의사 요약)

- 복용약 목록 (텍스트 + 사진)

- 진료과별 체크리스트

Pro 측 수신 인터페이스 (P2 진입 시 설계):

- 환자가 Care에서 클립보드 복사한 텍스트 paste 입력

- 또는 (Phase 2) QR 코드/공유 링크로 직접 전달

- 또는 (Phase 3) EMR 통합 (P7)

### 10.2 동기화 정책

- Phase 1: 일방향 (Care → Pro). Pro에서 Care 데이터 조회 미운영

- Phase 2: 환자 동의 시 양방향 (Pro 진단 결과 일부를 Care 일기에 자동 기록)

### 10.3 개인정보 보호

- Care 데이터는 환자 단말 로컬 저장 우선 (Phase 1)

- Pro에 전달 시 환자 명시 동의 필수

- ISMS-P 사전 준비는 Pro 진입 시 본격화

## 11. 외부 의존성 협상 현황 (사용자 직접 영역)

| # | 의존성 | 용도 | 협상 상태 | 사용자 작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 의사협회 면허 API | P1 인증 | 미착수 | 의사협회 또는 보건복지부 접촉 |
| 2 | UpToDate 라이선스 | P2, P5 | 미착수 | Wolters Kluwer 한국지사 접촉 |
| 3 | Lexicomp 라이선스 | P2, P4 | 미착수 | Wolters Kluwer 한국지사 (UpToDate와 묶음) |
| 4 | KIMS 라이선스 | P4 | 미착수 | KIMS 협상 |
| 5 | HIRA 보험급여 데이터 | P3 | 공공 API 검토 | 건강보험심사평가원 |
| 6 | 식약처 의약품안전나라 | P4 | 공공 API 검토 | 식약처 |
| 7 | 식약처 의료기기 등급 자문 | P2 (CDSS 규제) | 미착수 | 식약처 의료기기관리과 |
| 8 | ISMS-P 인증 | 전체 | Phase 1 후반 | KISA 또는 인증기관 |

현재 단계 (Pro 신설 시점): 코드는 mock/stub으로 시작하여 실제 API 연동 시 교체 가능한 구조로 설계. 사용자 협상 진행과 코드 작업 병렬 가능.

## 12. 황 교수님 자문 의제 (Pro 관련)

Care 인계 v6 10절의 11건 자문 의제 중 Pro 관련 항목:

| # | 의제 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Pro CDSS 규제 검토 | 높음 (P2 진입 전 자문 필요) |
| 9 | 의사면허 인증 인프라 | 높음 (P1 진입 전 자문 필요) |
| 10 | 임상 데이터 라이선스 협상 | 높음 (P2 진입 전) |

자문 시 Pro 작업 우선순위 결정 가능.

## 13. 작업 패턴 (Care와 동일)

### 13.1 검증된 작업 패턴 — 패턴 C (I-1)

Care에서 자가 패치 0건 연속 5회 달성한 패턴 C를 Pro에서도 적용:

- 임상 안전 등급별 차등 위임

- 사용자 페르소나(의사) 단말 도구이므로 환자 안전 등급보다는 의사 의사결정 신뢰도가 핵심 안전 기준

- LLM 출력 검증은 "출처 인용 + 의사 최종 판단" 이중 안전장치

### 13.2 보고 형식 의무화 (K-3 단축 회신)

Care와 동일하게 K-3 단축 형식 적용:

- 9-항목 단축 보고서

- F-4-γ 자기 점검 체크리스트 첨부 의무

### 13.3 절대 금지 사항 (Pro 특화)

[코드 측면]

- Care 코드 변경 금지 (lib/care/, lib/safety/, lib/specialty/, lib/shared/)

- 의사 대리 처방 발행 코드 추가 금지

- 의사면허 미인증 시 /pro/* 접근 허용 금지

- LLM 호출 시 lib/shared/llm-client.ts 표준 클라이언트 우회 금지 (M6 표준)

- CDSS 규제 미확정 상태에서 진단 단정 출력 금지

[운영 측면 — Care K-1 ~ K-5 모두 적용]

- K-1 Option β: Care와 Pro 병렬, 분리 채팅

- K-2 출처 명시 의무: 결정 ID + 사유 + 후보 옵션 + 출처

- K-3 단축 회신 형식

- K-5 Pro 분리 채팅: Care 코드 작성 금지 (반대도 동일)

## 14. 사용자(문형철) 컨텍스트

Care 인계 v6와 동일.

- 이름: 문형철

- 소속: KDVA Korea Region 사무총장

- 배경: 퇴역 ROK Army Colonel

- 다른 활동: KEDA 코디네이션

- vibe-coding 워크플로: Claude Code, Cursor 등. GitHub→Vercel 배포

- 문서 작성 표준: Node.js docx 라이브러리, 맑은 고딕, 정부문서 스타일

## 15. 새 채팅창에서 첫 작업 시작 안내

### 15.1 권장 첫 메시지

이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor Pro 프로젝트를 시작합니다.

[여기에 본 인계 문서 전체 붙여넣기]

다음 작업: P1 의사 인증 인프라 — 사전 결정사항 정리

이 작업을 진행하기 전에 인계 문서의 핵심 결정사항을 위반하지 않는지 
확인해주시고, 사전에 결정해야 할 정책 후보를 일괄 제시해 주십시오.

### 15.2 P1 진입 시 사전 결정 후보 (Claude가 일괄 제시 권장)

- 의사면허 확인 방식 (의사협회 API vs 면허증 사진 + 수동 검증)

- 다중 로그인 정책 (단일 세션 강제 vs 다중 허용)

- 미인증 사용자 안내 메시지 형식 (G-1 안내자형 적용 여부)

- 의사 단말 UI 정체성 (Care UI 토큰 재사용 vs Pro 전용 토큰)

- LLM 모델 선택 (Care와 동일 vs Pro 전용)

### 15.3 단일 진실 원천 운영 원칙 (F-1)

- 본 Pro 인계 문서 v1은 docs/planning/에 마크다운(.md) + Word(.docx) 두 형식으로 커밋

- 매 Pro 채팅 마감 시 갱신 후 즉시 push

- 파일명: medimentor_Pro_프로젝트_인계문서_v1.md/.docx

## 16. 본 Pro 인계 문서 업데이트 정책

- Care 인계와 동일 정책 적용

- 업데이트 시점: 매 Pro 채팅 세션 마감 시점

- 버전 관리: 파일명에 v1, v2... 추가

- F-1 원칙 준수: docs/planning/ 에 .md + .docx 두 형식 동시 커밋

- K-2 출처 명시 의무: 모든 결정사항에 결정 ID + 사유 + 후보 옵션 + 출처

※ 본 Pro 인계 문서 v1은 medimentor Pro 채팅의 단일 진실 원천입니다. Care 채팅은 별도 인계 문서 v6로 운영됩니다.

v0 → v1 변경 요약 (신설):

- Pro 분리 채팅 진입을 위한 신규 인계 문서 작성

- Care 인계 v5의 Pro MVP 모듈 지도(P1~P7)를 본 문서로 이관

- P1 의사 인증 인프라 진입 시점 사전 결정 후보 정리

- 외부 의존성 협상 현황 8건 정리 (사용자 직접 영역)

- Care와의 연동 지점 (M5 → Pro 사전 정보 전달) 명문화

- 작업 패턴 C + K-1 ~ K-5 결정사항 Care와 공유