# medimentor 프로젝트 인계 문서 v14

작성 시점: 2026-05-23, Pro dev-mode bypass + 라우트 정정 마감 직후
선행 문서: v13 (2026-05-16 작성, G2 복합 발주 마감 시점)
작성자: Claude (orchestrator) — 본 채팅 세션의 정합 인계 목적

본 문서는 v13의 후속이며, 변경된 사항만 명시합니다. 변경 없는 절(§)은 "§v13 §X와 동일" 표기로 인계 부담을 최소화합니다.

## 1. 변경 요약 (v13 → v14)

본 인계 사이클(v13 → v14)에서 일어난 전략적 분기 1건 + 기술 사이클 3건:

### 1.1 전략적 분기 — ALPHA-0 우회 → LAUNCH-0 직진

v13 §5.1에서 ALPHA-0 통합 점검 진입이 1순위였으나, 사용자 결정으로 알파 단계 종료 + 일반 공개 직진으로 전환:

| 결정 | 내용 |
| --- | --- |
| Q1 (B) | 알파 게이트 완전 제거, ALPHA-0 우회, LAUNCH-0 직진 |
| Q2 (다) | 디자인 시스템 일괄 갱신 (단, 시각 영역은 reference 대기로 일부 보류) |
| P-2 (c) | 법률 자문 의제 격상 (차기 1순위 후보) |

→ v13에서 누적한 ALPHA-0 진입 자격(3조건 + 추가 6/6)은 사용되지 않고, 검증 표본은 28 시나리오 자동화 결과 + Claude Code 정적 검증으로 갈음.

### 1.2 기술 사이클 3건 마감

| 사이클 | 작업 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| G3 (알파 인프라 제거 + 안전망) | 알파 코드/동의 폼 제거, disclaimer modal + safety footer, demographics 입구 폼 + chat 통합 | ✅ 완료 |
| G4-1 (의학 정보 출처 통합 1단계) | KTAS 정적 모듈, 봇 응답 패턴 개선(최대 2질문), 답변 근거 표시 | ✅ 완료 |
| Pro 우회 + 라우트 정정 | NEXT_PUBLIC_PRO_DEV_MODE 환경변수 기반 의사 인증 게이트 우회 + dev-mode 배너 | ✅ 완료 |

### 1.3 누적 메트릭

| 항목 | v13 | v14 |
| --- | --- | --- |
| 자가 패치 0건 연속 | 10회차 | 20회차 🎯 |
| 보호 파일 hash 무변경 | 23건 | 24건 (+ ktas.ts) |
| 검증 매트릭스 누계 | 1,702건 | 1,702건 + 정적 검증 (자동화 미연결로 회귀 1,447 baseline 미실행) |
| production 배포 상태 | 미배포 | Vercel 배포 가동 중 (medi-mentor-ai) |

## 2. 파일 인벤토리 갱신

### 2.1 신규 파일

G3 사이클:

| 파일 | 책임 |
| --- | --- |
| components/care/disclaimer-modal.tsx | 최초 방문 1회 표시 disclaimer 모달, localStorage 키 medimentor_care_disclaimer_acked_v1 |
| components/care/safety-footer.tsx | Care 전 페이지 영구 푸터, 119 안내 + 동의 철회 링크 |
| components/care/user-info-form.tsx | 성별·나이·임신·지병 입력 폼 (선택형, 건너뛰기 허용) |
| app/(care)/care/info/page.tsx | UserInfoForm 마운트 페이지, localStorage 키 medimentor_care_user_info_v1 |

G4-1 사이클:

| 파일 | 책임 |
| --- | --- |
| lib/medical-knowledge/ktas.ts | KTAS 5단계 지식 모듈 (보건복지부 고시 제2023-287호), Care L1L5 ↔ KTAS Level 15 1:1 매핑 |
| components/care/answer-source-footer.tsx | 결론 메시지 하단 참고 근거 박스, KTAS 인용 + 면책 라인 + 원문 PDF 링크 |

Pro 우회 사이클:

| 파일 | 책임 |
| --- | --- |
| components/pro/dev-mode-banner.tsx | NEXT_PUBLIC_PRO_DEV_MODE=true 시에만 마운트, sticky top, amber-400 경고 배너 |

### 2.2 변경 파일

| 파일 | 변경 요약 |
| --- | --- |
| app/(care)/page.tsx (랜딩) | 알파 카드 라벨 제거, "[개발 모드] 입장 →" 조건부 라벨 추가 |
| app/(care)/care/chat/page.tsx | localStorage user_info 읽어 LLM context에 전달, Message.ktasLevel 인터페이스, AnswerSourceFooter 조건부 마운트 |
| app/(care)/care/layout.tsx | DisclaimerModal + SafetyFooter 마운트 |
| app/api/triage/route.ts | SYSTEM_PROMPT 대폭 보강 — KTAS 5단계 + 응답 원칙 6건 (최대 2질문, 진단명·약물 추정 금지, 감별진단 세부 질문 금지) + Red Flag 우선순위 |
| app/(pro)/dashboard/page.tsx | NEXT_PUBLIC_PRO_DEV_MODE 우회 early return + router.replace 경로 정정 |
| app/(pro)/verify/page.tsx | router.push 경로 정정 |
| app/(pro)/layout.tsx | DevModeBanner 마운트 |
| app/page.tsx (루트 랜딩) | Pro 카드 href/라벨 조건부 분기 |
| .env.example | NEXT_PUBLIC_PRO_DEV_MODE 가이드 블록 추가 |

### 2.3 제거 파일 (G3-1 알파 인프라)

| 파일 | 사유 |
| --- | --- |
| (알파 코드 입력 + 동의 4건 폼 페이지) | 알파 단계 종료 결정 |
| (alpha_codes.ts 또는 동등 코드 정의) | 동일 |
| (알파 코드 검증 미들웨어 분기) | 동일 |

※ Claude Code의 G3-1 산출 보고에서 정확한 파일 경로 확인 가능. 본 v14 작성 시점에 그 보고는 차회 채팅에서 참조 필요.

보존된 알파 인프라 (제거 금지):

- docs/alpha/alpha_scenarios.json (28 시나리오 테스트 데이터)

- lib/care/alpha-validation/* (G1-1·G2-4 검증 도구)

- docs/alpha/validation_reports/* (G2-5 산출 보고)

### 2.7 누적 보호 파일 hash 표 (★ v14 갱신 — 24건)

v13 §2.7 23건 + G4-1 신규 1건 = 24건.

#### 2.7.1 v13 §2.7 인계 23건 (전부 무변경 확인)

§v13 §2.7.1·2.7.2 표 그대로 인계. 본 사이클 4회 hash 재확인(G4-1 / Pro 우회 / 라우트 정정 / 마감) 모두 1bit 일치.

#### 2.7.2 v14 신규 보호 1건

| 파일 | hash (앞 8자) | 출처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/medical-knowledge/ktas.ts | aa4bf122 | G4-1 신규 | 보건복지부 고시 제2023-287호 정적 인용, 개정 시에만 갱신 |

### 2.8 부분 보호 파일 (마이너 패치 허용)

§v13 §2.8 + 본 사이클 신규 추가:

| 파일 | 정책 |
| --- | --- |
| components/care/safety-footer.tsx | 시각 갱신 가능, 안전 메시지 4문장 변형 금지 |
| components/care/disclaimer-modal.tsx | 시각 갱신 가능, 4건 메시지 변형 금지 |
| lib/medical-knowledge/ktas.ts | 보건복지부 고시 개정 시에만 변경, 그 외 금지 |

## 3. 검증 매트릭스 (★ 갱신 주의 — 자동화 미연결)

### 3.1 누계 (v13 → v14)

| 단계 | 신규 검증 | 회귀 검증 | 누계 |
| --- | --- | --- | --- |
| v13 누계 | — | — | 1,702 |
| G3 (v14 신규) | 추정 60건 이상 (산출 보고 합산 필요) | 자동화 미실행 | 1,702 + α |
| G4-1 (v14 신규) | 정적 분석 ≥ 18건 (자율 검증 + 마이너 패치 검증) | 자동화 미실행 | 1,702 + α |
| Pro 우회 (v14 신규) | 정적 분석 8건 | 자동화 미실행 | 1,702 + α |

### 3.2 ⚠️ 자동화 회귀 미연결 (v15 정비 1순위)

본 사이클부터 28 시나리오 자동 회귀 검증이 미실행 상태입니다. 사유:

- package.json scripts에 test:alpha 등 자동 실행 명령 미정의

- Claude Code가 정적 검증(tsc + hash + grep 매칭)으로 갈음

영향:

- v13 시점 1,702건 baseline 비트 동등성 미확인

- 새 사이클의 28 시나리오 회귀 실행 부재

- 단, 자가 패치 0건 연속 20회차 + 보호 24건 hash 1bit 일치로 신뢰성 보강

→ v15 사이클에서 자동화 회귀 인프라 구축 1순위. 구체 작업은 §11 후보 표 참조.

### 3.3 정적 검증 누적 결과 (본 사이클)

| 사이클 | tsc | 보호 hash | 자가 패치 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3 (이전 채팅) | 0 오류 | 23건 무변경 | 0건 |
| G3-8 (demographics) | 0 오류 | 23건 무변경 | 0건 |
| G3-8 후속 (chat 통합) | 0 오류 | 23건 무변경 | 0건 |
| G4-1 (KTAS) | 0 오류 | 23건 무변경, ktas.ts baseline 신규 | 0건 |
| G4-1 마이너 (PDF 링크) | 0 오류 | 24건 무변경 | 0건 |
| Pro 우회 (dev-mode) | 0 오류 | 24건 무변경 | 0건 |
| 라우트 정정 (2줄) | 0 오류 | 24건 무변경 | 0건 |

→ 20회차 누적 자가 패치 0건 + 보호 파일 무변경. 자동화 회귀 부재를 정적 검증 + 안정성 기록으로 일부 보강.

## 4. 5-단계 트리아지 시스템

§v13 §4와 동일 + KTAS 매핑 명시화 (★ v14 갱신):

| medimentor | KTAS Level | KTAS 명칭 | 시간 한도 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 (즉시 응급) | 1 | 소생 (Resuscitation) | 즉시 진료 |
| L2 (응급실) | 2 | 긴급 (Emergent) | 15분 이내 |
| L3 (야간·주말) | 3 | 응급 (Urgent) | 30분 이내 |
| L4 (정규 진료) | 4 | 준응급 (Less Urgent) | 60분 이내 |
| L5 (자가 관리) | 5 | 비응급 (Non-Urgent) | 120분 이내 |

근거: 보건복지부 고시 제2023-287호 (한국 응급환자 중증도 분류기준), 응급의료에 관한 법률 시행규칙 제18조의3.

## 5. 다음 작업 예정

### 5.1 우선순위 — 사용자 결정 분기 대기 (★ v14 — ALPHA-0 우회 후)

v13 §5.1의 ALPHA-0 통합 점검 1순위가 우회됨. 새 1순위는 사용자 결정 사항:

| 후보 | 분류 | 트리거 조건 |
| --- | --- | --- |
| G3-3~6 디자인 시스템 일괄 갱신 | UI/UX | 사용자가 디자인 reference 제공 |
| G3-7 P-2(c) 법률 자문 의뢰서 작성 | 외부 진행 준비 | 사용자가 작성 진행 결정 |
| G4-2 KoMGI 가이드라인 RAG | 의학 정보 통합 2단계 | 사용자가 G4 사이클 지속 결정 |
| G4-3 KDCA Open API 시즌 데이터 | 의학 정보 통합 3단계 | G4-2 이후 |
| G4-4 KAMS 권위 인용 | 의학 정보 통합 4단계 | G4-3 이후 |
| Pro 채팅 진입 | K-5 분리 트랙 | 사용자가 Pro 콘텐츠 개발 결정 |
| v15 정비 | 인프라 | 자동화 회귀 부재 영향 시 |

### 5.2 LAUNCH-0 진입 조건 (★ v14 — 새 정의)

v13 §5.2는 ALPHA-0 진입 조건이었음. 본 v14에서 LAUNCH-0 직진 결정 후 새 정의:

| 조건 | 상태 |
| --- | --- |
| Care 일반 공개용 안전망 (disclaimer + footer + 119) | ✅ G3-2 완료 |
| 의학 정보 출처 명시 (KTAS) | ✅ G4-1 완료 |
| Production 배포 가동 | ✅ Vercel medi-mentor-ai |
| P-2 (c) 법률 자문 의뢰서 | 📋 G3-7 대기 |
| 디자인 시스템 정제 | 📋 G3-3~6 대기 (reference 대기) |
| Pro 게이트 (출시 시) | ✅ NEXT_PUBLIC_PRO_DEV_MODE=false 전환만 하면 즉시 활성화 |
| 자동화 회귀 검증 | 📋 v15 정비 대기 |

→ LAUNCH-0 진입까지 잔여 3~4건. 가장 시급: 법률 자문(P-2(c)) + 자동화 회귀(v15).

### 5.3 LAUNCH-1 (정식 공개 출시)

§v13 §5.3 + LAUNCH-0 마감 후 진입:

- N4 v2 동의서 정책 적용

- 랜딩 페이지·가입 플로우 최종 정제

- docs/planning/ 일괄 정리·커밋

- 마케팅·언론 노출 검토

### 5.4 차회 채팅 진입 시 첫 5문장

차회 채팅에서 본 인계 문서 v14를 첨부 후 다음 컨텍스트가 복구되어야 합니다:

- ALPHA-0 우회 → LAUNCH-0 직진 결정 후 G3·G4 사이클 마감

- Production 배포 가동 중 (Vercel medi-mentor-ai)

- 자가 패치 0건 연속 20회차 달성, 보호 파일 24건 hash 무변경

- 자동화 회귀 미연결 상태 (v15 정비 후보)

- 차회 1순위는 사용자 결정 사항 — §5.1 후보 7건 중 택일

## 6. 9-G 이관 항목 상태 (★ 갱신)

| 이슈 ID | v13 상태 | v14 상태 |
| --- | --- | --- |
| P-1 | ✅ ALPHA-0 진입 자격 획득 | ✅ 우회 결정 → LAUNCH-0 직진 |
| P-2 (a) | ✅ G2 단계 6 마감 | ✅ G3 사이클 + G4-1 마감 (의학 정보 출처 KTAS 통합) |
| P-2 (b) | 📋 LAUNCH-0 직전 설계 (대기) | 📋 격상 우선순위 — LAUNCH-0 진입 직전 1순위 후보 |
| P-2 (c) | 📋 N4 v2 법률 자문 시 의제 | 📋 차기 1순위 후보 (G3-7 발주 대기) |
| Pro 트랙 | 📋 K-5 별도 채팅 진행 예정 | ✅ 인증 게이트 우회 인프라 완성, Pro 채팅 진입 준비 |

## 7. 기획서 v1 → v2 변경 사항

§v13 §7과 동일. 단, 랜딩 화면이 production 배포되었으므로 v3 갱신 가능성:

- 알파 카드 제거 (단계 진행 반영)

- Pro dev-mode 배너 추가 (개발 단계 명시)

기획서 v3 갱신은 LAUNCH-0 진입 직전에 일괄.

## 8. 검증된 작업 패턴

### 8.3 절대 금지 사항 (★ v14 갱신 — 보호 대상 24건)

§v13 §8.3 + 보호 대상 24건 명시 (§2.7 갱신 표 전체).

기존 구현 파일 자가 패치 0건 연속 20회차 기록 보존 필수.

### 8.4 작업 패턴 C — 안정화 진척 (★ 20회차 달성)

구현 기존 파일 자가 패치 0건 연속 20회차 달성:

- M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5, C3, G1, G2, G3-1, G3-2, G3-8, G3-8 후속, G4-1, G4-1 마이너, Pro 우회, 라우트 정정.

20회차 의의:

- 본 정책이 G1·G2 복합 발주 + G3 다단계 사이클 + G4 신규 사이클 + Pro 인프라 패치 다양한 트랙 모두에서 효과 입증

- 자동화 회귀 부재 상황에서도 정책이 안전망으로 작동

- LAUNCH-1 진입 후에도 유지 목표

### 8.5 운영 패턴 D — 3단계 분류

§v13 §8.5와 동일.

### 8.6 작업 발주 패턴 E — 3단 발주 전략 (★ v14 — G2+G3+G4 검증)

§v13 §8.6 + G3·G4 사이클 추가 검증. 현재까지의 패턴 정착 기록:

| 트랙 | 사례 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 단발 패치 | M-series, C-series, G3-1, G3-2 마이너 등 다수 | 자가 패치 0건 다회 |
| 단발 패치 + 사전 조사 분리 (§8.7) | G2 단계 3-α (조사 → 보고 → 발주) | 보호 파일 무변경 보장 |
| 복합 발주 | G1 (5모듈) / G2 (5모듈) | 양 사이클 모두 자가 패치 0건 마감 |
| 신규: 단일 발주 다중 모듈 | G4-1 (KTAS 지식 + 봇 패턴 + 답변 근거 동시) | 자가 패치 0건 단일 마감 |
| 신규: 인접 발견 분리 | Pro 우회 사이클에서 §1.8 인접 발견 별도 보고, 후속 발주로 처리 | 보호 정책 + 발주 범위 정확성 유지 |

### 8.7 사전 조사 분리 패턴

§v13 §8.7과 동일. G2 사례로 검증됨.

### 8.8 인접 발견 분리 패턴 (★ v14 신규)

본 사이클(Pro 우회)에서 검증된 신규 패턴:

Claude Code가 발주 범위 외 이슈를 발견했을 때, 자체 수정하지 않고 별도 항목으로 보고한 후, 후속 발주로 처리.

본 사이클의 사례:

- Pro 우회 발주 §금지 "본 2줄 외 변경 금지" 정책 정합으로 라우트 오류 2건을 미수정 보고

- 사용자/orchestrator가 후속 발주로 결정 후 동일 커밋에 포함 처리

- 동일 사이클에서 dashboard 도구 카드 6건 href 오류도 발견 → v15 또는 Pro 채팅 처리로 보류

향후 보호 파일 인접 수정 욕구가 있을 때 이 패턴 적용 권장. 발주 범위 정확성을 보존하면서도 발견 이슈 누락 방지.

### 8.9 의도적 보호 해제 사이클 (★ v14 신규, 미실행)

§v13 §8.9가 없었으나 G3-3~6 디자인 일괄 갱신 계획에 이 패턴 등장. 본 사이클에서는 미실행이나, 향후 진입 시 적용 예정:

- 보호 파일을 명시적·일시적으로 해제하는 사이클

- 진입 조건: 사용자 사전 승인 + 사전 hash 스냅샷

- 변경 범위: 시각·스타일·레이아웃만, 비즈니스 로직 무변경

- 종료 조건: 새 hash로 재보호 + 검증 회귀 전수 통과 + v15 §2.7 갱신

## 9. 사용자(문형철)에 대한 컨텍스트

§v13 §9와 동일.

추가 사용자 행동 패턴 (v14 사이클 관찰):

- 의학 정보의 중요성에 대한 본질적 질문 제기 (의학 정보 출처 인지)

- 사용자 인증·게이트의 실용적 우회 필요성 직접 식별 (Pro dev-mode)

- 결정 옵션 제시 시 명확한 선택 + 신속 실행 선호 (K-3 정합)

- 복잡한 응답 시 명시적 피드백 ("너무 복잡하게 답변을 해서 무엇을 하라고 하는 지 잘 모르겠어")

→ 응답 압축·구체 행동 제시 + 권장안 명시가 효율적.

## 10. 핵심 인계 메시지

차회 채팅에서 본 문서를 첨부받은 Claude는 다음을 가장 먼저 인식해야 합니다:

medimentor Care는 Production 배포 가동 중 (Vercel). ALPHA-0 우회 후 LAUNCH-0 진입 직전 단계.
자가 패치 0건 연속 20회차 + 보호 24건 hash 보존. 의학 정보 출처 KTAS 통합 완료.
차회 1순위는 사용자 결정 사항 — §5.1 후보 7건 중 택일.

부가 인식:

- 자동화 회귀 미연결 — v15 정비 후보

- Pro 트랙은 K-5 분리, 별도 채팅 진입 시 게이트 우회 인프라 사용 가능

- 의료 분야 안전 정책 유지 (K-1, K-2, K-3, K-5, O-2, P-1, P-2, §1.8, §8.6, §8.7, §8.8)

## 11. 우선 처리 후보 (분기 옵션)

차회 채팅 진입 시 사용자 결정으로 분기. 각 후보는 독립적이며 병렬 가능:

| 후보 ID | 분류 | 예상 작업 | 진입 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | UI/UX | G3-3~6 디자인 시스템 일괄 갱신 (보호 6건 의도적 해제) | 사용자가 디자인 reference 제공 |
| B2 | 외부 진행 준비 | G3-7 P-2(c) 법률 자문 의뢰서 v1 작성 (.docx) | 발주 결정 시 즉시 |
| B3 | 의학 정보 통합 | G4-2 KoMGI 가이드라인 RAG 인프라 구축 + 5~10건 PDF 통합 | 발주 결정 시 즉시 |
| B4 | 의학 정보 통합 | G4-3 KDCA Open API 시즌 데이터 연동 | G4-2 이후 권장 |
| B5 | 의학 정보 통합 | G4-4 KAMS 권위 인용 표시 | G4-3 이후 권장 |
| B6 | 인프라 정비 | v15 사이클 — package.json scripts(test:alpha, test:protected-hash) + 자동화 회귀 | 발주 결정 시 즉시 |
| B7 | K-5 분리 | Pro 채팅 진입 + dashboard 6 route href 정정 + Pro 콘텐츠 개발 시작 | 별도 채팅 |
| B8 | 마이너 정비 | docs/planning/ 누적 untracked 4건 + 본 사이클 의학정보출처_1차조사.md 일괄 정리 | 발주 결정 시 즉시 |

권장 진입 순서:

- B2 (법률 자문 의뢰서) — LAUNCH-0 진입 직전 필수, 외부 진행 시간 소요

- B6 (자동화 회귀) — 안전 정책 강화, 후속 사이클 신뢰도 ↑

- B1 (디자인 일괄) — 사용자 reference 받으면 즉시

- B3~B5 (의학 정보 통합) — 신뢰도 점프, 장기 가치

- B7 (Pro 채팅) — K-5 분리 트랙, 병렬 가능

## 12. 부속 자료

| 자료 | 경로 |
| --- | --- |
| 의학 정보 출처 1차 조사 보고서 | docs/research/의학정보출처_1차조사.md (Claude Code 배치 권고) |
| G4-1 KTAS 통합 산출 보고 | 본 채팅 (orchestrator) 세션 보존 |
| Pro 우회 산출 보고 | 본 채팅 (orchestrator) 세션 보존 |
| 라우트 정정 산출 보고 | 본 채팅 (orchestrator) 세션 보존 |
| 본 사이클 누적 commits | 659b373 (v13) → 9196b63 (G4-1) → 5c838b7 (Pro 우회 + 라우트 정정) |
| 인계 문서 v13 (선행) | docs/planning/medimentor_프로젝트_인계문서_v13.{md,docx} |

## 13. v15 사이클 진입 시 권고 작업 목록

본 v14 시점에서 v15 사이클 진입 시 일괄 처리 권장 항목:

- 자동화 회귀 인프라 구축

  - package.json scripts에 test:alpha, test:protected-hash 정의

  - CI 자동 실행 (선택적: GitHub Actions)

  - 1,702건 baseline 재확립 + 본 v14 사이클 추가 검증 합산

- 인접 발견 누적 정리

  - dashboard tool cards 6건 href 정정 (Pro 채팅에서 처리 가능)

  - 누적된 untracked 문서 4건 일괄 정리 (Claude Code 보고 §4)

- 보호 파일 hash 표 최종 정렬

  - v14 §2.7 24건 + 본 사이클 신규 보호 후보 검토

  - components/care/safety-footer.tsx, disclaimer-modal.tsx 등 신규 추가 검토

- 인계 문서 정책 정제

  - v13 → v14 델타 작성 방식의 가독성 평가

  - v15 작성 시점 인계 부담 측정

v14 마감. 차회 채팅 진입 시 본 문서를 첨부 또는 붙여넣고 K-1/K-2/K-3/K-5/O-2/P-1/P-2 정책 명시하여 컨텍스트 복구.