# 닥터홈 프로젝트 인계 문서 v15

작성 시점: 2026-05-24
선행 인계: medimentor_프로젝트_인계문서_v14.md (§1~13 + §15 후처리)
본 사이클: G5 복합 발주 (medimentor → 닥터홈 전환) — 자가 패치 0건 연속 21회차 달성
최신 commit: ac28001 (G5 6모듈 일괄)
적용 정책: K-1 / K-2 / K-3 / K-5 / O-2 / P-1 / P-2 / §1.8 / §8.6 / §8.7 / §8.8 / §8.9

## 1. 변경 요약 (v14 → v15)

### 1.1 전략적 분기 2회차 — 황 교수님 통화 + 사용자 결정 (2026-05-23)

v14 §15에 후처리 추가된 분기 결정의 G5 일괄 실행 완료:

| 결정 | 사유 | 본 사이클 처리 |
| --- | --- | --- |
| Pro 의사용 영역 완전 제거 | 진입 허들·법적 위험·콘텐츠 부담 종합 평가 | G5-1: 9파일 삭제 + 5파일 변경 |
| medimentor → 닥터홈 리브랜딩 | 가정 친화적 톤 | G5-2: UI/메타/식별자 9건 + 호환성 유지 잔존 7건 |
| 건강기능식품 안내 추가 | 결과 화면 결합 + 향후 광고 수익 단서 | G5-3: lib/supplements/ 신규 4파일 / G5-4: 결론 turn 컴포넌트 1건 |
| 법적 면책 강화 | 건강기능식품 안내 추가에 따른 책임 분기 | G5-5: 보호 3건 의도적 해제 + 면책 5번째 + 푸터·출처 한 줄 |

### 1.2 G5 복합 발주 마감

- 단일 발주 규모: 584줄 (본 프로젝트 최대 단일 발주)

- 모듈: G5-1 ~ G5-6 (6모듈)

- commit: 단일 ac28001 (4-commit 권장이었으나 자율 선택)

- 자율 검증 합계: 92/85 (+7 초과)

- 자가 패치: 0건 — 21회차 연속

- 보호 24건: hash 무변경 (의도적 해제 3건 별도 baseline)

### 1.3 누적 메트릭

| 지표 | v14 | v15 |
| --- | --- | --- |
| 자가 패치 0건 연속 | 20회 | 21회 |
| 보호 파일 baseline | 24건 | 24건 + 해제 3건 새 baseline + 신규 후보 4건 (검토) |
| 누적 verified 시나리오 | 1,447 | 1,447 (본 사이클 미증가 — G5는 인프라/리브랜딩 중심) |
| 트리아지 5단계 | KTAS L1~L5 | 동일 (변경 없음) |
| 신규 도메인 모듈 | — | lib/supplements/ (20 매핑, 62 supplement, 36 동의어, 12 warningTags) |

## 2. 파일 인벤토리 갱신

### 2.1 신규 파일

| 경로 | 라인 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| lib/supplements/types.ts | 35 | Supplement, SymptomSupplementMapping |
| lib/supplements/data.ts | 195 | SUPPLEMENT_DATA (20 매핑, 62 supplement, 36 동의어, 12 warningTags) |
| lib/supplements/lookup.ts | 78 | findSupplementsBySymptom / Key / Specialty |
| lib/supplements/index.ts | 14 | re-export |
| components/care/supplement-info-card.tsx | (Claude Code 보고 라인 미표시) | ktasLevel 결론 turn 조건부 마운트 |
| docs/planning/닥터홈_프로젝트_인계문서_v15.md | (본 문서) | 본 사이클 인계 |

### 2.2 변경 파일

| 경로 | 변경 |
| --- | --- |
| app/page.tsx | Care 단일 입구 (max-w-md mx-auto), h1 "닥터홈", 부제 갱신, 카드 "증상 상담 시작" |
| app/(care)/layout.tsx | /verify 링크 제거, h1 "닥터홈", title 갱신 |
| app/layout.tsx | title + description 닥터홈 |
| app/api/triage/route.ts | SYSTEM_PROMPT "닥터홈 서비스로서" + 응답 스키마 + symptomKey 응답 전달 |
| app/api/rag/route.ts | import 정정 (isValidSpecialtyCode 위치 이전) |
| app/(care)/chat/page.tsx | Message.symptomKey 필드 + 조건부 마운트 |
| package.json + package-lock.json | name: medimentor → doctor-home |
| .env.example | NEXT_PUBLIC_PRO_DEV_MODE 블록 제거 |
| lib/constants/specialties.ts | isValidSpecialtyCode 이전 |
| lib/types/medical.ts | 주석 medimentor → 닥터홈 |
| components/care/disclaimer-modal.tsx | 면책 5번째 항목 추가 (건강기능식품 비보증) — §8.9 의도적 해제 |
| components/care/safety-footer.tsx | 푸터 한 줄 추가 — §8.9 의도적 해제 |
| components/care/answer-source-footer.tsx | supplementSource?: boolean props + 출처 한 줄 — §8.9 의도적 해제 |
| docs/planning/medimentor_프로젝트_인계문서_v14.md | §15 (v14 → v15 전환 사이클) 후처리 추가 |
| docs/planning/medimentor_프로젝트_인계문서_v14.docx | 재생성 (22,259 bytes, 204 블록) |

### 2.3 제거 파일 (G5-1 Pro 영역, 총 9건)

| 경로 | 사유 |
| --- | --- |
| app/(pro)/layout.tsx | Pro 라우트 그룹 전체 |
| app/(pro)/verify/page.tsx | 의사 인증 (미해결로 폐기) |
| app/(pro)/dashboard/page.tsx | Pro 대시보드 |
| app/(pro)/ddx/page.tsx | DDx 페이지 |
| app/(pro)/mentor/page.tsx | 멘토 페이지 |
| app/api/ddx/route.ts | DDx API |
| components/pro/dev-mode-banner.tsx | Pro Dev Mode 배너 |
| lib/utils/pro-context.ts | Pro context 유틸 |
| middleware.ts | Pro 경로 인증 미들웨어 (Care는 미들웨어 미사용) |

### 2.7 누적 보호 파일 hash 표 (★ v15 갱신)

#### 2.7.1 v14 인계 24건 — baseline 유지

v14 §2.7.1 (v12 인계 18건) + §2.7.2 (v13 신규 5건 + G4-1 ktas 1건) 모두 G5 사이클에서 hash 1bit 일치 ✅

#### 2.7.2 G5-5 의도적 해제 3건 — 새 baseline (§8.9 첫 실행)

| 파일 | 사전 hash | 사후 hash (현 baseline) |
| --- | --- | --- |
| components/care/disclaimer-modal.tsx | 44df41cd | 286c8a7c |
| components/care/safety-footer.tsx | 567d3224 | 5bb9ba6c |
| components/care/answer-source-footer.tsx | 39797ed7 | e837b1c7 |

#### 2.7.3 G5-3 신규 보호 후보 4건 (★ v15 진입 검토 권고 — 차회 첫 결정)

| 파일 | 진입 사유 후보 | 권고 진입 |
| --- | --- | --- |
| lib/supplements/data.ts | SUPPLEMENT_DATA 20 매핑 — 도메인 데이터 핵심 | 우선 진입 |
| lib/supplements/types.ts | 타입 정의 — 응답 스키마 의존 | 우선 진입 |
| lib/supplements/lookup.ts | 조회 함수 — 응답 형식 의존 | 보강 후 |
| lib/supplements/index.ts | re-export — 변경 시 호출 측 일괄 영향 | 보강 후 |

판단 권고: data.ts + types.ts 2건 우선 진입(차회 채팅 첫 결정), lookup.ts + index.ts는 1~2 사이클 보강 후 진입.

### 2.8 부분 보호 파일

v14 §2.8 동일 유지 (변경 없음).

## 3. 검증 매트릭스 (★ 자동화 미연결 유지 — v16 1순위)

### 3.1 누계 (v14 → v15)

| 지표 | v14 | v15 |
| --- | --- | --- |
| 자가 패치 0건 연속 | 20회 | 21회 |
| tsc 0 오류 | 유지 | 유지 (G5 전 모듈) |
| 보호 24건 hash | 24/24 | 24/24 (해제 3건 별도 baseline) |
| 자율 검증 | 별도 표 | G5 합계 92/85 (+7) |
| 자동화 회귀 | 미연결 | 여전히 미연결 ★ v16 정비 1순위 |

### 3.2 ⚠️ 자동화 회귀 미연결 (v16 정비 1순위 유지)

v14에서 식별된 미연결 상태가 본 사이클에도 유지됨:

- package.json scripts 미정의: test:alpha, test:protected-hash

- CI 자동 실행 미연결

- 본 사이클 baseline 재확립 미수행 (v14에서 1,702건 확립한 이후 갱신 없음)

권고: v16 사이클 진입 시 인프라 정비 우선 처리 (v14 §11 B6 항목 유지).

### 3.3 G5 자율 검증 통과 표 (Claude Code 보고 §8)

| 모듈 | 통과 | tsc | 보호 24건 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5-1 | 13/10 ✅ | 0 ✅ | 24/24 ✅ |
| G5-2 | 12/12 ✅ | 0 ✅ | 24/24 ✅ |
| G5-3 | 34/30 ✅ | 0 ✅ | 24/24 ✅ |
| G5-4 | 15/15 ✅ | 0 ✅ | 24/24 ✅ |
| G5-5 | 15/15 ✅ | 0 ✅ | 24/24 (해제 3건 별도) ✅ |
| G5-6 | 3/3 ✅ | — | 문서 영역 |
| 합계 | 92/85 | 전 모듈 0 | 24건 hash 무변경 |

## 4. 5-단계 트리아지 시스템

v14 §4 동일 유지 — KTAS L1~L5 변경 없음.

| Level | KTAS | 닥터홈 분기 | 본 사이클 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 소생 (Resuscitation) | 즉시 응급 (Critical) | 없음 |
| L2 | 긴급 (Emergent) | 응급실 | 없음 |
| L3 | 응급 (Urgent) | 야간·주말 | 없음 |
| L4 | 준응급 (Less Urgent) | 정규 진료 | 없음 |
| L5 | 비응급 (Non-Urgent) | 자가 관리 | 없음 |

추가 산출 (G5-4): 결론 turn(ktasLevel 존재 turn)에서만 supplement-info-card 마운트. 매칭 없으면 컴포넌트 자체 미렌더 (lookup null 반환).

## 5. 다음 작업 예정

### 5.1 우선순위 — v16 사이클 진입 분기

v14 §11에서 정의된 B1~B8 + 본 사이클 신규 발견을 통합:

| ID | 분류 | 작업 | 진입 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | 신규 보호 후보 진입 | lib/supplements/{data,types} 우선, lookup/index 후행 | 차회 채팅 첫 결정 |
| B6 | 인프라 정비 | test:alpha + test:protected-hash + 자동화 회귀 | v16 1순위 |
| C1 | localStorage 마이그레이션 | medimentor_* → doctorhome_* 헬퍼 | C4 이후 |
| B8 | 마이너 정비 | untracked 4건 + 발주문 2건 일괄 정리 | 즉시 가능 |
| B1 | 디자인 일괄 | 사용자 reference 받으면 즉시 | 대기 |
| C5 | 기획서 v3 | 닥터홈 정체성으로 갱신 | 별도 발주 |
| B2 | 법률 자문 의뢰서 | LAUNCH-0 직전 필수 | 외부 시간 소요 |
| C2 | alpha_scenarios 정합 | 알파 폐기 결정 후 처리 | 후순위 |
| C3 | 보호 파일 잔존 매칭 | llm-fallback / ktas 검토 | 의학 정보 통합 시 |
| B7 | (Pro 채팅) | 본 사이클로 폐기 | 종결 |

### 5.2 LAUNCH-0 진입 조건 (★ v14 정의 + 본 사이클 영향)

v14 §5.2에서 정의된 진입 조건 중 본 사이클 영향:

- ✅ 트리아지 안전성: KTAS L1~L5 분기 + 결론 turn 출처 + 면책 5건 + 푸터 + 건강기능식품 비보증 명시

- ✅ Pro 영역 부재: 의사 인증 미해결 부담 제거

- ⏳ 법률 자문: B2 진행 필요

- ⏳ 디자인 reference: 사용자 결정 대기

### 5.3 LAUNCH-1 (정식 공개 출시)

v14 §5.3 동일 유지.

### 5.4 차회 채팅 진입 시 첫 5문장

다음 채팅 시작 시 권장 시작 메시지:

"본 채팅은 닥터홈 v15 인계 후 후속 사이클입니다. v15 §1.1 G5 전환 결과 / §2.7.3 신규 보호 후보 4건 진입 결정 / §5.1 v16 우선순위 (C4 보호 후보 + B6 인프라 정비) / 적용 정책 K-1/K-2/K-3/K-5/O-2/P-1/P-2 + §1.8 + §8.6~8.9 / 최신 commit ac28001 / 자가 패치 0건 연속 21회차 / Vercel 닥터홈 가동 중. 컨텍스트 정합 인식 후 첫 응답 부탁드립니다."

## 6. 9-G 이관 항목 상태 (★ v15 갱신)

v14 §6 상태에서 본 사이클 영향만 표기:

| 항목 | v14 상태 | v15 상태 |
| --- | --- | --- |
| 알파 인프라 (3건) | 폐기 결정, 코드 잔존 | 동일 (alpha_scenarios.json source_handover 잔존, 무수정 §8.8 정합) |
| Pro 의사용 영역 | 검토 중 | 폐기 완료 (G5-1) |
| 건강기능식품 안내 | 미반영 | 결과 화면 통합 완료 (G5-3 + G5-4) |
| 닥터홈 리브랜딩 | 미반영 | 완료 (G5-2) |
| 면책 강화 | 4건 표시 | 5건 표시 + 푸터/출처 한 줄 (G5-5) |

## 7. 기획서 v2 → v3 변경 예정

v14 §7에서 기획서 v2 작성 완료 (medimentor Care + Pro 양면 정체성). 닥터홈 정체성으로 v3 작성 권고:

- v2: medimentor (Care + Pro 양면)

- v3 (작성 권고): 닥터홈 (가정 1차 의료 안내 + 건강기능식품 가이드)

별도 작업: v15 본문 외 별도 발주로 처리 (C5 항목).

## 8. 검증된 작업 패턴 (★ 본 사이클 신규 검증)

### 8.3 절대 금지 사항 (★ v15 갱신)

v14 24건 → 보호 24건 baseline 유지 + 해제 3건 새 baseline 등록. 신규 후보 4건은 차회 채팅에서 결정.

### 8.4 작업 패턴 C — 안정화 진척 (★ 21회차 달성)

본 사이클 G5 거대 단일 발주(584줄)에도 자가 패치 0건 유지. 20→21회차.

### 8.6 작업 발주 패턴 E — 6단 복합 발주 검증 (★ v15 갱신)

v14 §8.6에서 3단 발주 검증. 본 사이클 6단 복합 발주 새로 검증:

- 발주 규모: 584줄 (3단 평균 200줄 대비 약 3배)

- 자가 패치: 0건 유지

- 자율 검증: 합계 92/85 (+7 초과)

- 보호 무변경: 24/24

- commit 선택: 단일 commit 자율 선택 (4-commit 권장 vs 단일 commit 트레이드오프)

결론: 6단 복합 발주 가능 검증됨. 다만 회귀 시 롤백 단위 부담 인지 필요. 차회 거대 발주 시에는 4-commit 분할 권장.

### 8.7 사전 조사 분리 패턴

v14 동일 유지 (의학정보출처 1차조사 보고서 별도 분리 정합).

### 8.8 인접 발견 분리 패턴 (★ v15 갱신 — 본 사이클 4건 누적)

G5 사이클 인접 발견 4건 (v14 §8.8 패턴 적용):

- docs/alpha/alpha_scenarios.json source_handover 필드 medimentor_프로젝트_인계문서_v11 잔존 (알파 폐기 §금지로 무수정 보존)

- localStorage 키 4건 medimentor_care_*_v1 — 마이그레이션 헬퍼 신설 권고 (v16 C1)

- 보호 파일 잔존 매칭 2건 (lib/specialty/llm-fallback.ts, lib/medical-knowledge/ktas.ts) — 보호 해제 검토 시 (v16 C3)

- docs/planning/ untracked 4건 + G5 발주문 2건 — v16 일괄 정리 (B8)

### 8.9 의도적 보호 해제 사이클 (★ v15 — 첫 실행 완료)

v14에서 신규 정의된 패턴의 첫 실행 결과:

실행 대상: 보호 3건 (disclaimer-modal, safety-footer, answer-source-footer)
실행 사유: 건강기능식품 안내 추가에 따른 면책·푸터·출처 강화 필요

안전 규약 준수 결과:

- ✅ 사전 hash 명시 (3건 모두)

- ✅ 변경 사유 명시 (G5-5 발주문 §변경 내용에 1:1 매핑)

- ✅ 사후 hash 명시 (새 baseline 등록 완료)

- ✅ 자율 검증 15/15 통과

- ✅ 다른 보호 21건 무변경 확인

결론: §8.9 패턴 안정 동작 검증. 차회 적용 시 동일 절차.

## 9. 사용자(문형철)에 대한 컨텍스트

v14 §9 동일 유지. 본 사이클 추가 사항:

- 황 교수님 통화 후 결정 패턴: 친분 임상 자문 결과 → 즉시 전략 분기 결정 (대화 1회로 Pro 폐기 + 닥터홈 전환 + 건강기능식품 통합 확정). 결정 속도 매우 빠름.

- vibe-coding 워크플로우: orchestrator(이 채팅) + Claude Code(VS Code) 분업 안정화 (본 사이클 21회차 자가 패치 0)

- K-3 단축 회신 정책 유지: 복잡한 답변 비선호, 결정 옵션 명확히 제시하면 신속 선택

## 10. 핵심 인계 메시지

### 10.1 정체성 전환 완료

- ❌ medimentor (Care + Pro 양면)

- ✅ 닥터홈 (가정 1차 의료 안내 + 건강기능식품 가이드)

- ✅ Pro 의사용 영역 부재 (의사 인증 미해결 부담 제거)

### 10.2 건강기능식품 안내 톤 규약

- ✅ 허용: "~과 관련해 알려져 있다", "전통적으로 사용된다"

- ❌ 금지: 효능 단언, 치료 효과 보장, 의약품 대체 시사

- ✅ 면책 5건 + 푸터 한 줄 + 출처 한 줄 표시 의무

### 10.3 안정성 기조

- 자가 패치 0건 연속 21회차 — 매 사이클 절대 사수

- 보호 24건 baseline + 해제 3건 새 baseline + 신규 후보 4건 (차회 결정)

- 자동화 회귀 미연결 — v16 정비 1순위

### 10.4 발주 전략 영향

- 6단 복합 발주 가능 검증됨 (G5)

- 단일 commit vs 4-commit 분할 — 자율 선택 권한 유지

- 거대 발주 시 회귀 롤백 단위 부담 인지 필요

## 11. 우선 처리 후보 (분기 옵션) — v16 사이클 진입 시

| ID | 분류 | 작업 | 진입 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | 신규 보호 후보 진입 | lib/supplements/{data,types} 우선, lookup/index 후행 | 차회 채팅 즉시 |
| B6 | 인프라 정비 | test:alpha + test:protected-hash + 자동화 회귀 | v16 1순위 |
| B8 | 마이너 정비 | untracked 4건 + 발주문 2건 일괄 정리 | 즉시 가능 |
| C1 | localStorage 마이그레이션 | medimentor_* → doctorhome_* 헬퍼 | C4 이후 |
| B1 | 디자인 일괄 | 사용자 reference 받으면 즉시 | 대기 |
| C5 | 기획서 v3 | 닥터홈 정체성으로 갱신 | 별도 발주 |
| B2 | 법률 자문 의뢰서 | LAUNCH-0 직전 필수 | 외부 시간 소요 |
| C2 | alpha_scenarios 정합 | 알파 폐기 결정 후 처리 | 후순위 |
| C3 | 보호 파일 잔존 매칭 | llm-fallback / ktas 검토 | 의학 정보 통합 시 |

### 11.1 권장 진입 순서

- C4 (보호 후보 진입) — 차회 채팅 첫 결정

- B6 (자동화 회귀) — 안전 정책 강화

- B8 (untracked 정리) — 가벼운 정비

- C1 (localStorage 마이그레이션) — 사용자 영향 평가

- B1 (디자인) — reference 받는 대로

- C5 (기획서 v3) — 별도 발주

- B2 (법률 자문) — LAUNCH-0 직전

## 12. 부속 자료

| 자료 | 경로 |
| --- | --- |
| G5 복합 발주문 | 외부 첨부 (G5_복합발주_닥터홈_전환.md) — v16에서 docs/planning/ 배치 권고 |
| G5 마감 통합 산출 보고 | 본 채팅 (orchestrator) 세션 보존 |
| 의학 정보 출처 1차 조사 | 외부 첨부 (의학정보출처_1차조사.md) — v16에서 docs/research/ 배치 권고 |
| 황 교수님 통화 transcript | 외부 첨부 (KakaoTalk_Longtxt_20260524.txt) — 별도 보관 권고 |
| 본 사이클 commits | 5c838b7 (v14 마감) → ac28001 (G5 6모듈 일괄) |
| 인계 문서 v14 (선행) | docs/planning/medimentor_프로젝트_인계문서_v14.{md,docx} (§15 후처리 추가됨, docx 재생성 22,259 bytes / 204 블록) |
| 인계 문서 v15 (본) | docs/planning/닥터홈_프로젝트_인계문서_v15.md — docx 변환 별도 발주 (v15 후처리) |

## 13. v16 사이클 진입 시 권고 작업 목록

본 v15 시점에서 v16 사이클 진입 시 일괄 처리 권장:

- C4 결정 — 신규 보호 후보 4건 진입 판단

  - lib/supplements/data.ts (도메인 데이터) → 우선 진입 권고

  - lib/supplements/types.ts (스키마) → 우선 진입 권고

  - lib/supplements/lookup.ts (보강 후 진입)

  - lib/supplements/index.ts (보강 후 진입)

- B6 자동화 회귀 인프라 구축

  - package.json scripts에 test:alpha, test:protected-hash 정의

  - 보호 baseline 27건 (24 + 해제 3) 자동 검증 연결

  - CI 자동 실행 (선택: GitHub Actions)

- B8 마이너 정비 일괄

  - docs/planning/ untracked 4건

  - G5 발주문 2건 docs/planning/ 배치

  - 의학정보출처 1차조사 docs/research/ 배치

- C1 localStorage 마이그레이션 헬퍼

  - medimentor_care_*_v1 키 4건 → doctorhome_care_*_v1 마이그레이션

  - 1회 자동 실행 + 구 키 정리

- v15 docx 변환 후처리

  - docs/planning/닥터홈_프로젝트_인계문서_v15.docx 생성

  - v14 변환 스크립트 (c:/tmp/v14-conv/convert.js) 재사용

## 14. v15 후처리 작업 (분담)

### 14.1 orchestrator 작업 (본 채팅)

- ✅ G5 마감 보고 분석 (10항목 대조)

- ✅ v15 인계 문서 본문 작성 (본 문서)

- ⏳ v15 후처리 발주문 작성 (md → docx 변환 + commit) — 사용자 확인 후

### 14.2 Claude Code 후처리 발주 (별도)

- v15.md → v15.docx 변환 (v14 변환 스크립트 재사용)

- v15.{md,docx} 일괄 commit

- 차회 채팅에서 본 문서 + v15.docx 함께 첨부 가능

### 14.3 사용자 측 작업 (병렬)

- ⏳ Vercel NEXT_PUBLIC_PRO_DEV_MODE 환경변수 삭제

- ⏳ Vercel Project Name 변경 결정 (medi-mentor-ai 유지 또는 doctor-home 변경 — URL 영향 검토)

- ⏳ 시각 점검 (golden path: 랜딩 → /care/info → /chat → 결론 turn KTAS 출처 + 건강기능식품 카드 + 5건 면책)

v15 마감. 차회 채팅 진입 시 본 문서 + v14 §15를 첨부 또는 붙여넣고 정책 명시(K-1/K-2/K-3/K-5/O-2/P-1/P-2 + §1.8 + §8.6~8.9)하여 컨텍스트 복구.

## 15. v15 → v16 전환 사이클 (★ 후처리 추가)

### 15.1 전략적 분기 3회차 — Vision 진단 보조 기능 추가

사용자 결정 (2026-05-24):

- 사진 입력 기능 추가 (피부·외상·눈·목·체표면 종괴·손발톱)

- "추정 only, 진단 아님, 병원 방문 권고" 톤 규약 신설 (v16 §10.5 신설)

- 사진 서버 미저장 정책 (Blob/KV/DB 일체 사용 금지)

- 사전 조사 생략, 즉시 D1 발주 진입

### 15.2 D1 복합 발주 진행

D1 7모듈 일괄 발주 (G5 584줄 직후 본 프로젝트 최대 단일 발주):

- D1-1 ~ D1-7

- 4-commit 분할 권장 (G5 단일 commit 트레이드오프 인지 반영)

- 자가 패치 목표: 0건 → 23회차

### 15.3 차회 참조

차회 채팅에서는 본 §15.1~15.4 + v16 인계 문서를 참조.

### 15.4 D2 사이클 (체크리스트 방식 도입)

사용자 결정 (2026-05-24): 끈질긴 문진 회피 + 체크리스트 + 즉시 답변 UX.

검토 확정값:

- 대분류 8개 / 일반 증상 113개 / 응급 신호 36개 / 잠정 가능성 88개

- 자살 충동 (#30) 특별 분기 — 1393 자동 표시

- 보호자 토글 (본인/가족/어린이/노인)

- 면책 6 → 7건 확장

- Decision Rules 3단 계층 (응급 → 조합 → 일반)

- UX 4단계 / 약 1분 입력

- D1 Vision 결합: 피부·외상 카테고리만 사진 노출

D2 8모듈 일괄 발주 (본 프로젝트 최대 단일 발주, ~1,455 라인):

- D2-1 ~ D2-7 + D2-8 (§15 후처리)

- 5-commit 분할 (commits 6e95f2c ~ da7382c)

- 발주문 commit e75d322

D2 closure (2026-05-24 후속):

- checklist API에 lib/vision/safety-rules validateOutput + softenOutput 사후 검증 추가

- 본 §15.4 추가 + v15.docx 재생성

- 자가 패치 0건 연속 26회차

차후 v16 인계 문서에서 본 §15.4를 §1.1 참조용으로 사용.