# D2 복합 발주 — 닥터홈 체크리스트 방식 도입

═══════════════════════════════════════════════════════════════════
발주 규모: 8모듈 (D2-1 ~ D2-8), 본 프로젝트 최대 단일 발주
예상 신규/변경 라인: 약 2,500라인 (G5의 4배 규모)
자가 패치 목표: 0건 → 25회차 진입
commit 전략: 5-commit 분할 (각 commit 자체 컴파일 가능)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

## 발주 헤더

발주 시점: 2026-05-24
발주자: orchestrator (본 채팅 Claude)
수신자: Claude Code (VS Code)
선행 사이클:

- G5 복합 발주 마감 (ac28001, 21회차)

- V15-1 후처리 마감 (e525e24, 22회차)

- D1 Vision 발주 마감 (추정, 23회차)

- D2 사전 설계 commit (0fb7c33, 24회차)

본 발주 목적: 닥터홈 입력 방식을 자유 텍스트 채팅 → 체크리스트 4단계 흐름으로 추가. 사용자 피로 최소화 + 즉시 답변.

### 적용 정책

K-1 / K-2 / K-3 / K-5 / O-2 / P-1 / P-2 / §1.8 / §8.6 / §8.7 / §8.8 / §8.9

### 참조 자료 (Claude Code 자동 인지 — repo 위치)

- docs/planning/D2_체크리스트_사전설계.md (commit 0fb7c33) — 카탈로그 원본 자료

- docs/planning/닥터홈_프로젝트_인계문서_v15.md (commit e525e24) — 선행 컨텍스트

- D1 발주문 (외부 첨부) — Vision 결합 패턴 참조

### 사전 결정 사항 (★ 사용자 검토 완료 — 2026-05-24)

| # | 항목 | 확정값 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 대분류 | 8개 (HEAD_FACE / NECK_CHEST / ABDOMEN / LIMBS / SKIN / ENT_EYE / URO_OBGYN / SYSTEMIC) |
| 2 | 일반 증상 체크박스 | 약 113개 (카테고리별 13~15개) + "기타 (자유 입력)" 공통 |
| 3 | 위급 신호 | 36개 (사전설계 33 + 추가 3: 돌발성 난청 / 췌장염 / 담낭염) |
| 4 | 잠정 가능성 매핑 | 88개 (사전설계 74 + 추가 14, §5에서 명시한 한국 흔한 질환) |
| 5 | 자살 충동 (#30) 특별 처리 | 별도 분기 — 자살예방 상담전화 1393 자동 표시 |
| 6 | 보호자 입력 토글 | 본인 / 가족 / 어린이 / 노인 |
| 7 | 면책 항목 | 6건 → 7건 확장 (체크리스트 결과 추정 추가) |
| 8 | Decision Rules | 3단 계층 (위급 우선 → 조합 매칭 → 일반 안내) |
| 9 | UX 흐름 | 4단계 / 약 1분 입력 / 즉시 답변 |

추가:

- D1 Vision 결합: 피부·외상 카테고리에서만 사진 첨부 UI 노출 (다른 카테고리는 미노출)

- 라우팅: /care/check 신규 추가 (체크리스트 1순위 입구), /care/chat 기존 유지 (보조 입구)

### 전 모듈 금지 사항

- ❌ 보호 24건 hash 무변경 (G5-5 + D1-5 의도적 해제 새 baseline 유지)

- ❌ G5-3 신규 보호 후보 4건 (lib/supplements/) 무변경

- ❌ D1 신규 보호 후보 (lib/vision/) 무변경

- ❌ alpha_scenarios.json 무수정 (§8.8 정합)

- ❌ v14 §15 / v15 §1~14 / 본 발주문 외 docs 무수정

- ❌ 진단 단언 어휘 사용 금지 (D1과 동일 규약, lib/checklist/prompt.ts SYSTEM_PROMPT 및 LLM 응답 검증)

- ❌ Pro 영역 부활 시도 금지

- ❌ 사진 서버 저장 일체 금지 (D1과 동일 정책)

- ❌ 체크리스트 입력 데이터 서버 영속 저장 금지 (분석 후 즉시 삭제)

## ▶ D2-1 — lib/checklist/ 기초 모듈 (types + regions + symptoms)

### 신규 파일

| 경로 | 라인 (예상) | export |
| --- | --- | --- |
| lib/checklist/types.ts | ~70 | Region, Symptom, Combination, Match, UrgentTrigger, ChecklistResult, GuardianTarget, IntensityLevel, DurationLevel |
| lib/checklist/regions.ts | ~50 | REGIONS (8개) + 라벨 + 매핑 주력 진료과 |
| lib/checklist/symptoms.ts | ~420 | SYMPTOMS 카탈로그 113개 + 메타 (id, label, region, urgent_flag, specialties, conditions, vision_recommended) |

### 핵심 규약

regions.ts:

export const REGIONS = {

HEAD_FACE: {

label: '머리·얼굴',

primarySpecialties: ['NEU', 'FM'],

visionRecommended: false  // (외상 항목 시에만 부분 노출)

},

NECK_CHEST: { label: '목·가슴', primarySpecialties: ['IM', 'FM'], visionRecommended: false },

ABDOMEN: { label: '배·소화', primarySpecialties: ['IM', 'FM'], visionRecommended: false },

LIMBS: { label: '팔·다리·관절', primarySpecialties: ['OS', 'FM'], visionRecommended: true }, // 외상

SKIN: { label: '피부', primarySpecialties: ['DERM', 'FM'], visionRecommended: true },

ENT_EYE: { label: '눈·코·귀', primarySpecialties: ['ENT', 'OPH', 'FM'], visionRecommended: false }, // 눈 외관만

URO_OBGYN: { label: '비뇨·생식', primarySpecialties: ['URO', 'OBGYN', 'FM'], visionRecommended: false },

SYSTEMIC: { label: '전신·기분', primarySpecialties: ['FM', 'PSY', 'IM'], visionRecommended: false },

};

symptoms.ts — 카탈로그 형식:

export const SYMPTOMS: Symptom[] = [

{

id: 'h_headache_general',

label: '두통 (전체)',

region: 'HEAD_FACE',

urgent: false,

specialties: ['NEU', 'FM'],

conditions: ['긴장성 두통', '편두통'],

visionRecommended: false

},

{

id: 'h_thunderclap',

label: '갑작스러운 극심한 두통',

region: 'HEAD_FACE',

urgent: true,

urgentLevel: 'L1',

specialties: ['ER'],

conditions: ['뇌출혈', '뇌동맥류 파열'],

visionRecommended: false

},

// ... 113개 항목 (사전 설계 §3 카탈로그 + 추가 3건)

];

### D2-1 자율 검증 ≥ 8건

- 3개 파일 생성 확인

- REGIONS 8개 정의 + 라벨 정합

- SYMPTOMS 카탈로그 항목 수 = 113개 (113 ± 0)

- 위급 항목 (urgent: true) 수 = 36개

- Vision 권장 항목 (visionRecommended: true) 수 ≥ 25 (SKIN 14 + LIMBS 외상 항목)

- specialties 코드 정합 (lib/constants/specialties.ts와 일치)

- id naming convention 일관 (region prefix: h_/c_/a_/l_/s_/e_/u_/y_)

- tsc 0 오류

## ▶ D2-2 — lib/checklist/ 분기 데이터 (urgent-triggers + combinations + conditions)

### 신규 파일

| 경로 | 라인 (예상) | export |
| --- | --- | --- |
| lib/checklist/urgent-triggers.ts | ~200 | URGENT_TRIGGERS (36 규칙, L1/L2 분류 + 자살 충동 특별 분기) |
| lib/checklist/combinations.ts | ~500 | COMBINATIONS (부위별 조합 매칭 ~80건, 점수 기반) |
| lib/checklist/conditions.ts | ~350 | CONDITIONS (88 질환 메타: 특징, 진료과, KTAS, 시간 권고, 면책 강도, 동반 supplements) |

### 핵심 규약

urgent-triggers.ts — 자살 충동 특별 분기:

export const URGENT_TRIGGERS = [

{

id: 'suicide_ideation',

requiredSymptoms: ['y_suicide'],

ktas: 'special',

specialty: 'PSY',

immediateAction: {

type: 'suicide_hotline',

hotline: '1393',

message: '자살예방 상담전화 1393으로 즉시 전화하세요. 24시간 상담 가능합니다.'

},

conditions: ['정신과 응급']

},

{

id: 'stroke_signs',

requiredSymptoms: ['h_face_palsy', 'h_speech_slur'],

matchType: 'any',  // 둘 중 하나만 있어도 트리거

ktas: 'L1',

specialty: 'ER',

immediateAction: { type: 'call_119', message: '뇌졸중 골든타임 4.5시간 — 119 즉시 신고' },

conditions: ['뇌졸중']

},

// ... 36 규칙

];

combinations.ts — 점수 기반 매칭:

export const COMBINATIONS_HEAD = [

{

name: '편두통',

required: ['h_headache_unilateral'],

supporting: ['h_headache_stab', 'h_photo_phobia', 'h_nausea'],

contradictions: [],

scoreThreshold: 2,  // required 1 + supporting 1 이상

ktas: 'L4',

specialty: 'NEU',

supplements: ['마그네슘', '비타민 B2'],  // lib/supplements/ 매핑

},

// ... 부위별 ~80건

];

// 부위별로 별도 export

export const COMBINATIONS_CHEST = [/* ... */];

export const COMBINATIONS_ABDOMEN = [/* ... */];

// ...

conditions.ts — 질환 메타:

export const CONDITIONS: Condition[] = [

{

id: 'tension_headache',

name: '긴장성 두통',

region: 'HEAD_FACE',

specialty: 'FM',

ktasTypical: 'L5',

characteristics: '양측성, 조이는 양상, 강도 약~중',

timing: '며칠 내 가정의학과',

urgent: false

},

{

id: 'stroke',

name: '뇌졸중',

region: 'HEAD_FACE',

specialty: 'ER',

ktasTypical: 'L1',

characteristics: '한쪽 얼굴·팔다리 마비, 발음 어눌, 4.5시간 골든타임',

timing: '즉시 119',

urgent: true

},

// ... 88 질환

];

### D2-2 자율 검증 ≥ 10건

- 3개 파일 생성 확인

- URGENT_TRIGGERS 규칙 수 = 36 (사용자 검토 확정)

- URGENT_TRIGGERS 중 자살 충동 특별 분기 (type: 'suicide_hotline', hotline '1393') 정확 확인

- COMBINATIONS 부위별 합계 ≥ 60 (사전 설계 60~80건 범위)

- CONDITIONS 카탈로그 항목 수 = 88 (사용자 검토 확정)

- urgent: true 인 CONDITIONS ≥ 12건

- 진료과 코드 specialties.ts 정합 (ER 코드 lib/constants/specialties.ts에 추가 필요 — 응급실)

- supplements 참조 lib/supplements/ 정합 (id 일치)

- 단위 테스트 데이터 정합: 36 위급 트리거의 requiredSymptoms 모두 SYMPTOMS에 존재

- tsc 0 오류

### 인접 작업 — specialties.ts 확장

lib/constants/specialties.ts에 ER (응급실) 코드 추가. 기존 10개 → 11개. 이건 보호 후보 진입 검토 대상이지만 본 발주에서는 단순 추가만 (보호 등록은 v17).

## ▶ D2-3 — lib/checklist/ 결정 엔진 (decision-engine + prompt + index)

### 신규 파일

| 경로 | 라인 (예상) | export |
| --- | --- | --- |
| lib/checklist/decision-engine.ts | ~180 | analyzeChecklist() — 3단 분기 엔진 |
| lib/checklist/prompt.ts | ~80 | CHECKLIST_SYSTEM_PROMPT (LLM 자연어 변환, 단언 어휘 차단) |
| lib/checklist/index.ts | ~15 | re-export |

### 핵심 규약

decision-engine.ts:

export function analyzeChecklist(input: ChecklistInput): ChecklistResult {

// 1단: 위급 신호 검사

const urgent = checkUrgentTriggers(input.checkedSymptoms);

if (urgent) return buildUrgentResult(urgent, input);

// 2단: 부위 조합 매칭

const matches = matchCombinations(input.region, input.checkedSymptoms);

if (matches.length > 0) return buildMatchResult(matches, input);

// 3단: 일반 안내

return buildGeneralResult(input);

}

prompt.ts — LLM 자연어 변환 (선택적):

당신은 닥터홈 체크리스트 결과 자연어 변환 도구입니다.

- 입력: decision-engine이 결정한 KTAS, 진료과, 잠정 가능성 2~3건 (★ 고정 입력 — 변경 금지)

- 출력: 사용자에게 친근하게 안내 (의사 자식 톤)

- 단언 어휘 절대 금지: "진단합니다", "확진", "확실히", "○○병입니다"

- 허용 어휘: "추정", "가능성", "이런 양상이 관찰됩니다", "참고 가능"

- 응답 끝에 반드시 "본 안내는 추정이며 자세한 진단은 병원 방문이 필요합니다" 포함

- 자살 충동 분기 시: 1393 자살예방 상담전화 안내 최우선

LLM 응답 사후 검증: D1 lib/vision/safety-rules.ts의 FORBIDDEN_PATTERNS 재사용 (cross-module dependency 추가).

### D2-3 자율 검증 ≥ 7건

- 3개 파일 생성 확인

- analyzeChecklist 3단 분기 단위 테스트 4건 (위급/조합/일반/자살)

- 자살 충동 입력 시 hotline 1393 반환 확인

- lib/vision/safety-rules.ts FORBIDDEN_PATTERNS 재사용 확인 (import path 정확)

- CHECKLIST_SYSTEM_PROMPT에 단언 어휘 차단 + 면책 의무 + 1393 우선 명시

- index.ts re-export 6개 모듈 정합

- tsc 0 오류

## ▶ D2-4 — API 라우트 신설 + Vision 결합

### 신규 파일

app/api/checklist/route.ts (~150라인)

### 입력 스펙

POST /api/checklist

Body: {

region: RegionId;

checkedSymptoms: string[];

duration: 'just_now' | 'within_hour' | 'today' | 'days' | 'week_plus';

intensity: 'mild' | 'moderate' | 'severe' | 'extreme';

freeText?: string;

images?: string[];  // base64 (피부·외상만, 최대 3장)

guardianTarget: 'self' | 'family' | 'child' | 'elder';

}

### 출력 스펙

{

matches: Array<{ name: string; characteristics: string; confidence: 'high'|'medium'|'low' }>;

ktas: 'L1'|'L2'|'L3'|'L4'|'L5'|'special';

specialty: SpecialtyCode;

supplements?: Supplement[];  // lib/supplements/ 매핑

visionResult?: VisionAnalysis;  // 사진 첨부 시 /api/vision 호출 결과

immediateAction?: { type: string; hotline?: string; message: string };

disclaimer: string[];  // 7건

naturalLanguageResponse?: string;  // LLM 변환 (선택, 옵션)

}

### 처리 흐름

- decision-engine.analyzeChecklist() 호출 → 1차 결과

- 사진 첨부 + region이 SKIN 또는 LIMBS면 → /api/vision 호출, 결과 결합

- 자살 충동 분기 시 → immediateAction에 1393 즉시 표시

- matches가 있으면 → supplements 매핑 추가

- LLM 자연어 변환 (선택, env flag로 on/off)

- 면책 7건 항상 포함

### 안전 처리

- 사진 base64 전송 후 즉시 메모리 해제 (D1과 동일)

- 로그에 입력 데이터 일체 출력 금지

- 응답 후 입력 객체 dereference

### D2-4 자율 검증 ≥ 8건

- app/api/checklist/route.ts 생성 확인

- POST 요청 정상 처리 (위급 케이스: thunderclap + neck_stiff)

- 조합 매칭 케이스 정상 처리 (편두통: unilateral + photo_phobia)

- 일반 안내 케이스 (체크 항목 1개만) 정상 처리

- 자살 충동 분기 → immediateAction.hotline = '1393'

- SKIN + 사진 → /api/vision 호출 + visionResult 결합 확인

- guardianTarget 4종 정상 처리 (self/family/child/elder)

- tsc 0 오류

## ▶ D2-5 — UI 입력 컴포넌트 3개

### 신규 파일

| 경로 | 라인 (예상) | 역할 |
| --- | --- | --- |
| components/care/checklist/region-grid.tsx | ~100 | 1단계: 8개 카드 그리드 (3x3 배치, 1자리 빈칸) |
| components/care/checklist/symptom-checkboxes.tsx | ~180 | 2단계: 부위별 체크박스 13~15개 (위급 ⚠️ 빨강 강조 + 보호자 토글) |
| components/care/checklist/context-input.tsx | ~120 | 3단계: 시간·강도 라디오 + 자유 입력 한 줄 + 사진 첨부 (조건부) |

### 핵심 UX

region-grid.tsx:

- 8개 카드, 3x3 그리드 (마지막 1자리는 빈 공간)

- 카드 클릭 → 해당 region 상태 set

- 카드에는 라벨 + 큰 아이콘 (lucide-react 활용)

symptom-checkboxes.tsx:

- 선택된 region에 해당하는 SYMPTOMS만 필터 표시

- 위급 항목은 빨간색 배경 + ⚠️ 아이콘 + 약한 깜빡임 (응급 환기, 과도하지 않게)

- 최상단에 보호자 토글: [본인] [가족] [어린이] [노인]

- 마지막에 "기타 (자유 입력은 다음 단계)" 정보 안내

context-input.tsx:

- 시간: 5개 라디오 (방금 / 1시간 이내 / 오늘 / 며칠 전 / 일주일+)

- 강도: 4개 라디오 (참을만 / 불편 / 심함 / 극심)

- 자유 입력: textarea 한 줄 (선택)

- 사진 첨부: region이 SKIN 또는 LIMBS인 경우만 노출 (D1 image-input.tsx 재사용)

### D2-5 자율 검증 ≥ 9건

- 3개 컴포넌트 생성 확인

- region-grid 8개 카드 표시

- symptom-checkboxes 선택 region에 따라 동적 필터

- 위급 항목 시각 강조 (빨간색 + ⚠️ 아이콘) 확인

- 보호자 토글 4종 정상 동작

- context-input 시간 5종 + 강도 4종 정상 동작

- 사진 첨부 컴포넌트는 SKIN/LIMBS에서만 노출 (조건부 렌더링)

- D1 image-input.tsx 재사용 확인 (import path 정확)

- tsc 0 오류

## ▶ D2-6 — UI 결과 + 라우팅 + 랜딩 분기

### 신규 파일

| 경로 | 라인 (예상) | 역할 |
| --- | --- | --- |
| components/care/checklist/result-card.tsx | ~200 | 4단계 결과 카드 (잠정 가능성 + 진료과 + KTAS + 건기식 + Vision + 면책 7건) |
| app/(care)/check/page.tsx | ~150 | /care/check 신규 라우트 (4단계 흐름 통합) |
| app/(care)/check/layout.tsx | ~30 | 레이아웃 (제목 "닥터홈 — 증상 체크") |

### 변경 파일

app/page.tsx — 랜딩 분기:

- 현행: "증상 상담 시작" 카드 1개

- 변경: 2개 카드

  - 1순위 카드: "증상 체크하기" → /care/check (체크리스트, 1분 입력)

  - 2순위 카드: "자세히 상담하기" → /care/chat (기존 채팅, 5분+)

- 권장 안내: "빠른 안내가 필요하면 체크하기를 권장합니다"

### result-card.tsx 표시 구조

┌──────────────────────────────────────────┐

│ 🎯 잠정 가능성 (최대 3건)                  │

│  • 가능성 1: 특징 한 줄                    │

│  • 가능성 2: 특징 한 줄                    │

│  • 가능성 3: 특징 한 줄                    │

├──────────────────────────────────────────┤

│ 🏥 추천 진료과 + 시간                      │

├──────────────────────────────────────────┤

│ ⚠️ 즉시 행동 (위급 시)                    │

│  119 / 1393 / 응급실 안내                  │

├──────────────────────────────────────────┤

│ 💊 건강기능식품 (있을 때만, G5-3 매핑)     │

├──────────────────────────────────────────┤

│ 📷 Vision 분석 (사진 첨부 시, D1)          │

├──────────────────────────────────────────┤

│ ⚠️ 면책 7건                              │

└──────────────────────────────────────────┘

### D2-6 자율 검증 ≥ 8건

- result-card 컴포넌트 생성 확인

- /care/check 라우트 생성 + 4단계 통합 페이지 동작

- 랜딩 페이지 2개 카드 분기 확인

- 위급 케이스에서 immediateAction 카드 최상단 표시

- supplement-info-card (G5-4) 마운트 정합 (체크리스트 결과 turn에서도 동작)

- vision-analysis-card (D1-4) 마운트 정합

- 면책 7건 모두 표시 (체크리스트 7번째 추가)

- tsc 0 오류

## ▶ D2-7 — 면책 강화 (§8.9 의도적 해제 3차 재실행)

### 대상 파일 3건 (D1-5에서 새 baseline 등록됨)

| 파일 | 현 baseline (D1-5 사후) | 변경 후 새 baseline |
| --- | --- | --- |
| components/care/disclaimer-modal.tsx | (D1-5 측정값) | (D2-7 측정 후 등록) |
| components/care/safety-footer.tsx | (D1-5 측정값) | (D2-7 측정 후 등록) |
| components/care/answer-source-footer.tsx | (D1-5 측정값) | (D2-7 측정 후 등록) |

D1-5 사후 hash 값은 D1 마감 보고에서 확인 후 정확 적용. 현 시점에서 orchestrator는 값을 모름 — Claude Code가 D1-5 baseline 조회 후 본 발주 진행.

### 변경 내용

- disclaimer-modal.tsx: 면책 7번째 항목 추가"7. 체크리스트 결과는 입력하신 증상 기반의 추정이며, 자세한 진단은 의료기관 방문이 필요합니다."

- safety-footer.tsx: 푸터 한 줄 추가"✅ 체크리스트 결과는 추정 정보입니다. 정확한 진단은 병원 방문 필수."

- answer-source-footer.tsx: checklistSource?: boolean props 추가 + 출처 한 줄"체크리스트 분석 (decision-engine + LLM 변환) — 본 분석은 추정 정보입니다."

### §8.9 안전 규약 (G5-5 / D1-5 패턴 정합)

- ✅ 사전 hash 명시 (D1-5 사후값 조회)

- ✅ 변경 사유 명시 (체크리스트 기능 추가)

- ✅ 사후 hash 측정 + 새 baseline 등록

- ✅ 자율 검증 통과

- ✅ 다른 보호 24건 무변경 확인

### D2-7 자율 검증 ≥ 8건

1~3. 3개 파일 변경 + hash 측정 + 새 baseline 등록
4. 면책 7번째 항목 정확 표시
5. 푸터 추가 텍스트 표시
6. answer-source-footer props 호환성 유지 (checklistSource 미지정 시 기존 동작 + visionSource와 독립)
7. 보호 24건 + 신규 후보 4건 (supplements) + 신규 후보 5건 (vision) 무변경
8. tsc 0 오류

## ▶ D2-8 — §15 후처리 (v15 §15.4 추가 + docx 재생성)

### 변경 파일

docs/planning/닥터홈_프로젝트_인계문서_v15.md — §15.4 신설

### 추가 내용

### 15.4 D2 사이클 (체크리스트 방식 도입)

사용자 결정 (2026-05-24): 끈질긴 문진 회피 + 체크리스트 + 즉시 답변 UX.

검토 확정값:

- 대분류 8개 / 일반 증상 113개 / 위급 신호 36개 / 잠정 가능성 88개

- 자살 충동 (#30) 특별 분기 (1393 자동 표시)

- 보호자 토글 (본인/가족/어린이/노인)

- 면책 6 → 7건 확장

- Decision Rules 3단 계층 (위급 → 조합 → 일반)

- UX 4단계 / 약 1분 입력

- D1 Vision 결합: 피부·외상 카테고리만 사진 노출

D2 8모듈 일괄 발주 (본 프로젝트 최대 단일 발주, ~2,500라인):

- D2-1 ~ D2-7 + D2-8 (§15 후처리)

- 5-commit 분할 권장

차회 v16 인계 문서에서 본 §15.4를 §1.1 참조용으로 사용.

### v15.docx 재생성

v14 변환 스크립트 (c:/tmp/v14-conv/convert.js) 재사용 → v15.docx 갱신. v15 본 사이클 마감 직후 22,126 bytes → 약 23,000~24,000 bytes 예상 (§15.4 추가).

### D2-8 자율 검증 ≥ 3건

- v15 §15.4 추가 확인

- v15.docx 재생성 (블록 수 측정 — D2 사전설계 257블록 대비 ±N)

- 차회 진입 메시지 정합 유지

## ▶ commit 전략 — 5-commit 분할 (각 commit 자체 컴파일 가능)

| commit | 모듈 | 메시지 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D2-1 + D2-2 | feat(checklist): regions + symptoms + urgent-triggers + combinations + conditions data |
| 2 | D2-3 + D2-4 | feat(checklist): decision engine + API route + Vision integration |
| 3 | D2-5 | feat(checklist): input UI (region grid + symptom checkboxes + context input) |
| 4 | D2-6 | feat(checklist): result card + /care/check route + landing branch |
| 5 | D2-7 + D2-8 | feat(checklist): disclaimer 7th + privacy + v15 §15.4 + docx |

각 commit 후 빌드 가능:

- commit 1: 데이터 모듈만, 호출 없음 (빌드 통과)

- commit 2: API 가능하나 UI 미연결 (빌드 통과)

- commit 3: UI 입력 컴포넌트만, 라우팅 미연결 (빌드 통과)

- commit 4: /care/check 라우트 + 랜딩 분기 → end-to-end 동작

- commit 5: 면책 7건 + 문서 후처리 → production ready

자율 commit 선택 권한 유지 — Claude Code가 단일 commit 또는 다른 분할 적절 판단 시 자율 선택 가능 (G5/D1 정책 정합). 선택 사유 보고 명시.

## ▶ push 정책

- origin/main으로 push

- 5-commit 분할 시 한 번에 push (5개 commit 묶음)

- push 후 commit hash 5개 모두 보고

## ▶ 통합 산출 보고 형식 (Claude Code → 사용자/orchestrator)

### (1) 모듈별 자율 검증 통과 표

| 모듈 | 자율 검증 통과 | tsc | 보호 24건 hash | 신규 후보 무변경 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2-1 | N/8 | 0 | 24/24 | supplements 4/4, vision N/N |
| D2-2 | N/10 | 0 | 24/24 | 동일 |
| D2-3 | N/7 | 0 | 24/24 | 동일 |
| D2-4 | N/8 | 0 | 24/24 | 동일 |
| D2-5 | N/9 | 0 | 24/24 | 동일 |
| D2-6 | N/8 | 0 | 24/24 | 동일 |
| D2-7 | N/8 | 0 | 24/24 + 해제 3 새 baseline | 동일 |
| D2-8 | N/3 | — | 24/24 | 문서 영역 |
| 합계 | N/61 | 전 모듈 0 | 24건 무변경 | 무변경 |

요구치: 합계 ≥ 61

### (2) 신규 파일 인벤토리

lib/checklist/ 9개 파일 + app/api/checklist/route.ts + components/care/checklist/ 4개 파일 + app/(care)/check/ 2개 파일 = 16개 신규 파일

### (3) 변경 파일

- app/page.tsx (랜딩 분기)

- components/care/disclaimer-modal.tsx (§8.9 해제)

- components/care/safety-footer.tsx (§8.9 해제)

- components/care/answer-source-footer.tsx (§8.9 해제)

- lib/constants/specialties.ts (ER 코드 추가)

- docs/planning/닥터홈_프로젝트_인계문서_v15.md (§15.4 추가)

- docs/planning/닥터홈_프로젝트_인계문서_v15.docx (재생성)

### (4) §8.9 의도적 해제 hash 표 (3차 재실행)

D1-5 사후값 → D2-7 사후값 변환 표 (Claude Code가 실측 후 보고)

### (5) 신규 보호 후보 (v17 §2.7 진입 검토 권고)

| 파일 | 진입 사유 |
| --- | --- |
| lib/checklist/urgent-triggers.ts | 36 위급 규칙 — 안전 핵심 |
| lib/checklist/decision-engine.ts | 3단 분기 엔진 — 안전 핵심 |
| lib/checklist/symptoms.ts | 113 카탈로그 — 데이터 핵심 |
| lib/checklist/conditions.ts | 88 질환 메타 — 데이터 핵심 |
| lib/checklist/combinations.ts | 조합 매칭 규칙 — 안전 |
| lib/checklist/prompt.ts | LLM 톤 규약 — 안전 핵심 |
| app/api/checklist/route.ts | API 안전 처리 |

### (6) commit/push 결과

- 5-commit hash 또는 자율 선택 commit (사유 명시)

- push 결과 (0fb7c33..NEW_HASH main -> main)

### (7) 자가 패치 카운트

- 0건 연속 25회차 달성 여부 ★ 본 프로젝트 최대 단일 발주

### (8) 인접 발견

- docs/planning/alpha/ untracked 사본 누적 추가 발견 여부

- localStorage 신규 키 발생 (체크리스트는 입력 후 즉시 삭제 정책이라 0건 기대)

- 기타 untracked

### (9) 시각 점검 골든 패스 (사용자 측 검증)

#### 패스 1 — 일반 케이스 (긴장성 두통)

- 랜딩 → "증상 체크하기" → /care/check

- [머리·얼굴] 선택

- 체크: 두통(전체) + 두통(조이는 듯)

- 시간: 오늘 / 강도: 참을만

- 전송 → 결과 카드

  - 잠정 가능성: 긴장성 두통

  - 진료과: 가정의학과 (KTAS L5)

  - 건강기능식품: (해당 시)

  - 면책 7건

#### 패스 2 — 위급 케이스 (뇌졸중 의심)

- /care/check → [머리·얼굴]

- 체크: 한쪽 얼굴 마비 + 발음 어눌함 (위급 ⚠️ 시각 강조 확인)

- 시간: 1시간 이내 / 강도: 심함

- 전송 → 결과 카드

  - 즉시 행동: 119 신고, 뇌졸중 골든타임 4.5시간

  - 잠정 가능성: 뇌졸중

  - 진료과: 응급실 (KTAS L1)

  - 면책 7건

#### 패스 3 — 자살 충동 특별 분기

- /care/check → [전신·기분]

- 체크: 자살 충동

- 전송 → 결과 카드

  - 최상단: 자살예방 상담전화 1393 즉시 표시

  - 진료과: 정신과

  - 안내: 즉시 전화 권유

#### 패스 4 — Vision 결합 (피부)

- /care/check → [피부]

- 체크: 발진(국소) + 가려움

- 사진 1장 첨부

- 시간: 어제 / 강도: 불편

- 전송 → 결과 카드

  - 잠정 가능성: 접촉성 피부염 등

  - 진료과: 피부과

  - Vision 분석 결과 카드

  - 건강기능식품: (해당 시)

  - 면책 7건 (Vision + 체크리스트 비보증 포함)

## ▶ 자가 패치 발생 시 처리

본 발주는 본 프로젝트 최대 단일 발주 (~2,500라인 신규). 자가 패치 발생 가능성 G5/D1보다 높음. 발생 시:

- 즉시 보고 (사유 + 발생 모듈 명시)

- 24회차 연속 기록 중단 처리 (k차 → 0차 리셋)

- orchestrator 지시 대기

## ▶ 마감 후 후속 단계

### orchestrator 측

- 본 발주 마감 보고 분석 (10항목 검증 대조)

- v16 인계 문서 본문 작성 (v15 패턴 + D1·D2 결과 통합)

- v16 후처리 발주 (md → docx 변환)

### 사용자 측

- 골든 패스 4종 시각 점검 (위 (9))

- 첫 베타 사용자 테스트 (선택, 황 교수님께 시연)

- v17 사이클 진입 시: 신규 보호 후보 7건 (lib/checklist/) 진입 결정 + v15 §11 잔존 항목 처리

### v17 사이클 후보 (v15 §11 + 본 사이클 추가)

| ID | 분류 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| C8 | 신규 보호 후보 진입 | lib/checklist/ 7건 → urgent-triggers + decision-engine 우선 |
| C9 | ER specialty 코드 baseline | specialties.ts ER 추가 후 보호 검토 |
| C10 | LLM 자연어 변환 env flag | 본 발주에서 옵션으로 도입 → 정식 활성화 결정 |
| B6 | 자동화 회귀 인프라 (v15 유지) | test:alpha + test:protected-hash |
| C11 | 알파 사본 일괄 정리 | docs/planning/alpha/ 3건 (v15 + D2 사전설계 + D2 발주문) 처리 |

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

D2 복합 발주 마감 — 본 발주문 끝

═══════════════════════════════════════════════════════════════════