medimentor 프로젝트

인계 문서 v10 (Care)

단일 진실 원천 — Care 채팅

작성일: 2026-05-03

작성자: 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령)

버전: v10 (v9 → v10 갱신)

# v9 → v10 주요 변경

- N4 (사용자 동의서 / 개인정보 처리 방침) v1 초안 종결 — 법률 자문 전 단계 산출물 마감

- 신규 결정 ID O-1 (N4 v1 초안 채택 + 법률 자문 전 단계 명문화)

- 신규 결정 ID O-2 (운영 패턴 3단계 분류 — 사전 인가 필수 영역만 묻기)

- 6개 준비 항목 진척: 2번 N4 = ✅ v1 종결 (법률 자문 후 v2 / N2 결정 후 v1.1 후속)

- 자가 패치 0건 연속 7회 기록 유지 (코드 트랙 변경 없음)

- 본 채팅 종결 — 신규 채팅에서 N2 진행 예정

# 1. 프로젝트 정체성

## 1.1 한 줄 정의 (변경 없음)

MediMentor AI는 환자에게는 "1차 의료 안내자"가 되고, 의사에게는 "24시간 옆을 지키는 임상 멘토"가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

## 1.2 사용자 정체성 (E-1, 변경 없음)

medimentor는 "노년층 대상 의료 AI"가 아니라 "한국 가정 누구에게나 필요한 가정 주치의 안내자"이다.

## 1.3 ~ 1.4 (변경 없음)

브로드 추천 정책 G-1, Critical 응급 라우팅 A-3 — 모두 인계 v9와 동일.

## 1.5 현재 작업 범위 (Option β, 2026-05-03 갱신)

Care 채팅 (본 문서):

- ✅ Care MVP 핵심 모듈 완료 (M3-1 ~ M3-5 + M4 + M5 + M6 종결)

- 🔄 Care 폐쇄 베타 출시 준비 진입 (옵션 D 병렬 분리)

- ✅ C1 + C1.5 사이클 종결

- 🔄 C3 사이클 진행 중 (사용자 영역, Claude Code 위임)

- ✅ N1 메트릭 4종 확정 (잔존율 채택)

- ✅ N3 피드백 인프라 종결 (Tally + 폼 v2)

- ✅ N4 v1 초안 종결 (법률 자문 전 단계, 부록 A·B·C 포함)

- 📋 N2 베타 모집 채널 결정 (사용자 직접 영역, 신규 채팅 진행 예정)

- 📋 N4 v2 (법률 자문 후) / N4 v1.1 (N2 결정 후 위탁 명단 보강)

## 1.6 의도적으로 "하지 않는 것" (변경 없음)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화 |
| 영업시간·실시간 진료 가능 여부 추적 | 닥터나우 영역 회피 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 회피 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

## 1.7 운영 패턴 3단계 분류 (★ O-2 신규)

### 1단계 — 즉시 실행 (사용자 확인 불필요)

- 파일 형식·디자인·폰트·구조 결정

- 인계 문서 정합 점검

- 출처 명시·체크리스트 작성

- 표·부록 구성

- docx/md 산출물 작성·검증·출력

### 2단계 — 추천 + 사후 보고 (실행 후 회신, 이의 시 수정)

- 산출물 분량·범위

- 후속 작업 우선순위

- 채팅 종결·전환 시점

- 작업 트랙 분리·합류 시점

### 3단계 — 사전 인가 필수 (반드시 묻기)

- 법률·의료법·개인정보법 영역 결정

- 사업 전략·예산·이해관계자 결정

- 자가 패치 0건 정합 위반 가능성 있는 코드 변경

- K-5(Care/Pro 분리) 정책 위반 가능성

- 인계 문서 핵심 결정사항(E-1, A-3, G-1, K-1~5, L-1~5, M-1~2, N-1~3, O-1~2) 신규 추가/기존 변경

- 1.6 의도적 제외 6항목 변경

# 2. 작업 진척 현황

## 2.1 Care MVP 진척

- 완료: 17.6 모듈 + C1 + C1.5 (약 68%)

- 부분 진행: 2개 모듈 + C3 (사용자 영역)

- 미착수: 약 7개 모듈 (25%)

- 범위 외: 5개 모듈

## 2.2 마감된 산출물 (★ N4 v1 + 본 인계 v10 추가)

| 파일명 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MediMentor_AI_기획서_v2.docx | 사업 기획서 v2 | 완료 |
| medimentor_Care_MVP_모듈지도_v1.docx | 28개 모듈 분해 | 완료 |
| medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx | 황 교수님 자문 자료 | 완료 |
| medimentor_프로젝트_인계문서_v10.md/.docx | 본 인계 문서 v10 | ✅ 신규 완료 |
| medimentor_Care_베타_피드백폼_설계_v2.docx | N3 폼 A·B·C 설계 | 완료 |
| medimentor_Care_N4_동의서_정책_초안_v1.docx | N4 v1 초안 (법률 자문 전) | ✅ 신규 완료 |
| medimentor_Pro_프로젝트_인계문서_v1.md/.docx | Pro 분리 채팅용 | v6 시점 작성 |

## 2.7 마감된 코드 산출물 (변경 없음)

M3-3 + M3-4 + M5 + M6 + M4 + C1 + C1.5 모두 인계 v9 시점과 동일.

## 2.8 자가 패치 0건 연속 7회 (변경 없음)

M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5. 코드 트랙 변경 없음 — N4는 비코드 산출물.

# 3. 검증 매트릭스 (변경 없음)

누적 검증: 1,176건 (전 회 100% 통과). 인계 v9 시점과 동일.

# 4. 5단계 트리아지 시스템 (변경 없음)

v9 시점과 동일.

# 5. 다음 작업 예정

## 5.1 우선순위 1: Care 폐쇄 베타 출시 준비

6개 준비 항목 진척:

| # | 항목 | 분류 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 베타 사용자 모집 채널 결정 | 비코드 N2 | 📋 미착수 — 차회 채팅 1순위 |
| 2 | 사용자 동의서 / 개인정보 처리 방침 | 비코드 N4 | ✅ v1 초안 종결 |
| 3 | 피드백 수집 인프라 | 비코드 N3 | ✅ 종결 (Tally + 폼 v2) |
| 4 | 메트릭 정의 | 비코드 N1 | ✅ 종결 (4종 확정) |
| 5 | /care/visit-prep 라우트 구현 | 코드 C1+C1.5 | ✅ 종결 (45/45 PASS) |
| 6 | night-weekend-info-card 통합 | 코드 C3 | 🔄 사용자 영역 진행 중 |

### N4 v1 종결 산출물

- 파일: medimentor_Care_N4_동의서_정책_초안_v1.docx

- 구성 (10편): 표지 / 사용 안내 / 제1편 이용약관 (10조) / 제2편 개인정보 수집·이용 동의 / 제3편 민감정보 별도 동의 (§23 정합) / 제4편 마케팅 동의 (선택) / 제5편 베타 참여 특약 / 제6편 처리방침 (12조, §30 11항목 충족) / 부록 A 법률 자문 체크리스트 (5분류 21항목) / 부록 B ISMS-P 통제항목 매핑표 (13개) / 부록 C 인계 결정사항 정합 추적표 (16개)

- 출처 명시 (K-2): 개인정보보호법·시행령, 의료법, 약사법, 의료광고법, 정보통신망법, 표준 처리방침 가이드라인, ISMS-P 인증기준, 의료기관 개인정보 보호 가이드라인 (총 9건)

- 후속 트랙: 법률 자문 → v2 / N2 결정 → v1.1 / BETA-0 통합 점검

### 5.1.1 N1 메트릭 4종 (변경 없음)

| # | 메트릭 | 측정 방식 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 만족도 | 5점 리커트 (직후/7일/30일) | 평균 ≥ 4.0/5.0 |
| 2 | 진료과 매칭 정확도 | 자기 보고 | primary∪secondary ≥ 80% |
| 3 | 응급 라우팅 적정성 | critical 후속 보고 | Type II 0건, 적정 ≥ 95% |
| 4 | 베타 잔존율 | 활성 사용자 비율 (L-5 정합) | 30/60/90일 70%/50%/40% |

## 5.2 BETA-0 통합 점검 사이클 (베타 출시 직전)

코드 트랙(C1·C1.5·C3) + 비코드 트랙(N1·N2·N3·N4 v2/v1.1) 합류 시점.

# 6. 9-G 이관 항목 — 결정사항

## 6.5 K-1 ~ K-5 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| K-1 | Option β 채택 — Care + Pro 병렬 |
| K-2 | 출처 명시 의무 |
| K-3 | 단축 회신 형식 |
| K-4 | M5-B OCR Phase 2 이관 |
| K-5 | Pro 분리 채팅 진입 |

## 6.6 L-1 ~ L-5 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| L-1 | night_weekend는 별도 매핑 테이블 운영 | M4 적용 |
| L-2 | 연령 분기 안내 (18세 미만 달빛어린이병원 / 18세 이상 야간진료) | M4 + N4 v1 §5 |
| L-3 | 시각 추적 미운영 — 분기 판정용에 한정 | M4 적용 |
| L-4 | night-weekend-info-card 별도 컴포넌트 | M4 적용 |
| L-5 | 통계·운영 로그용 시각 기록 허용 | N3 v2 + N4 v1 명문화 |

## 6.7 M-1 + M-2 (변경 없음)

M-1 C1.5 적용 완료, M-2 C1.5 반영 완료. 인계 v9와 동일.

## 6.8 N-1 + N-2 + N-3 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| N-1 | 옵션 D 병렬 분리 채택 |
| N-2 | N1 메트릭 4번 베타 잔존율 채택 |
| N-3 | Tally 채택 + 응답률 향상 전략 MVP 인앱 알림 + 이메일 |

## 6.9 O-1 + O-2 (★ 신규)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| O-1 (신규) | N4 v1 초안 채택 — 법률 자문 전 단계 산출물 마감. 후보: (a) 동의서 5종 분리 + 처리방침 + 부록 A·B·C — 사용자 채택 / (b) 동의서 통합형 / (c) 처리방침만 우선. 후속: 법률 자문 → v2 / N2 결정 → v1.1 / BETA-0 합류. | ✅ N4 v1 명문화 |
| O-2 (신규) | 운영 패턴 3단계 분류 — 사전 인가 필수 영역만 묻기. 1단계 즉시 실행: 파일 형식·구조·검증·출력. 2단계 추천+사후 보고: 분량·우선순위·종결 시점. 3단계 사전 인가: 법률/사업 전략/자가 패치 위반/K-5 위반/핵심 결정사항 신규·변경/1.6 변경. 출처: 사용자 회신. 효과: K-3 강화. | ✅ §1.7 명문화 |

# 8. 검증된 작업 패턴

## 8.3 절대 금지 사항 (변경 없음)

M-1 인가 종결 후 specialty-recommendation-card.tsx 변경 금지 복원 유지. L-5 신설로 백엔드 통계 로그용 시각 기록은 허용되나, UI 분기 판정용 시각 코드는 여전히 금지.

## 8.4 작업 패턴 C — 안정화 진척

구현 파일 자가 패치 0건 연속 7회 (변경 없음).

## 8.5 운영 패턴 D — 3단계 분류 (★ O-2 신규)

§1.7 참조. 신규 채팅 진입 시 본 패턴을 즉시 적용한다. 매 턴 (a)~(e) 선택지 제시는 1단계·2단계 영역에서는 K-3 위반으로 간주한다.

# 11. 새 채팅창에서 첫 작업 시작 안내

## 11.1 차회 채팅 1순위 작업

N2 베타 사용자 모집 채널 결정

추천 진행 순서:

- 모집 규모 결정 (인원수, 기간)

- 모집 대상 선별 기준 (E-1 정합 — 가정 주치의 안내자, 노년층 한정 아님)

- 모집 채널 후보 비교 (KDVA 네트워크 / 지인 / 공개 모집 / 베타 플랫폼 등)

- 모집 메시지·랜딩 페이지 초안

- 결정 후 N4 v1.1 처리방침 §위탁 보강 트리거

## 11.2 차회 채팅 인사 시 첫 메시지 권장 형식

인계 문서 v10을 읽어주세요. medimentor Care 프로젝트를 이어서 진행합니다. 다음 작업: N2 베타 사용자 모집 채널 결정. 본 채팅도 K-1(Option β) + K-2(출처 명시) + K-3(단축 회신) + K-5(Care/Pro 분리) + O-2(운영 패턴 3단계 분류) 정책을 모두 따릅니다.

# v9 → v10 변경 요약

- N4 (동의서·정책 초안 v1) 종결 — 법률 자문 전 단계 산출물 마감 (10편 구성 + 부록 A·B·C)

- 신규 결정 ID O-1 (N4 v1 채택)

- 신규 결정 ID O-2 (운영 패턴 3단계 분류)

- 6개 준비 항목 진척: 2번 N4 = ✅ v1 종결

- 자가 패치 0건 연속 7회 기록 유지 (코드 트랙 변경 없음)

- 본 채팅 종결 시점 — 신규 채팅에서 N2 진행

※ 본 Care 인계 문서 v10은 medimentor Care 채팅의 단일 진실 원천입니다. Pro 채팅은 별도 인계 문서 v1로 운영됩니다.