medimentor 프로젝트 인계 문서 v11 (Care)

이 문서는 새 Claude 채팅창에 그대로 복사하여 붙여넣기 위한 인계 문서입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-03 (v11) |
| 작성자 | 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령) |
| 프로젝트 | MediMentor AI - Care 채팅 (Pro는 별도 채팅 분리 운영) |
| 현재 위치 | Care 코드 트랙 100% 종결 + 알파→공개 출시 경로 채택 |
| 차회 1순위 | 알파 5명 응급 시나리오 설계 (P-2 (a)) |

## v10 → v11 주요 변경

- C3 사이클 종결 (NightWeekendInfoCard wrapper 통합, 신규 18 + 회귀 117 = 135건 PASS)

- 자가 패치 0건 연속 8회 달성 (코드 트랙 100% 종결)

- N2 생략 결정 — 베타 모집 단계 폐기, 알파 5명 → 공개 출시 직행 경로 채택

- A-3 Critical 라우팅 다중 방어선 채택 — (a)+(b)+(c) 전부 병행

- 신규 결정 ID P-1 (N2 생략), P-2 (A-3 다중 방어선)

- BETA-0 통합 점검 → ALPHA-0 + LAUNCH-0 2단계로 재구성

- N1-4 잔존율 측정 모집단 재정의 (베타 → 공개 출시 자연 유입)

- N4 v1.1 트리거 소멸 → N4 v2 (법률 자문 후) 직행

- git 커밋 완료 (278096c, df0e6d8, 231ecaa) + origin/main 푸시 인가

- §1.8 + §8.6 3단 발주 전략 신설 (핵심 정합 / 알파·출시 인프라 / 마이너 패치)

- 차회 채팅 1순위 = 알파 시나리오 설계 (P-2 (a) 직접 실행)

# 1. 프로젝트 정체성

## 1.1 한 줄 정의 (변경 없음)

MediMentor AI는 환자에게는 "1차 의료 안내자"가 되고, 의사에게는 "24시간 옆을 지키는 임상 멘토"가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

## 1.2 사용자 정체성 (E-1, 변경 없음)

medimentor는 "노년층 대상 의료 AI"가 아니라 "한국 가정 누구에게나 필요한 가정 주치의 안내자"이다.

## 1.3 브로드 추천 정책 (G-1, 변경 없음)

## 1.4 Critical 응급 라우팅 정책 (A-3, 변경 없음 + P-2 다중 방어선 추가)

A-3 원칙은 변경 없음. 다만 P-2 결정에 따라 다중 방어선이 추가됨:

- (a) 알파 단계 시나리오 강제 검증 — 응급 시나리오 20~30개 의도적 입력으로 라우팅 정확도 측정

- (b) 공개 출시 후 모니터링 + 24h 핫픽스 SOP — Type II(응급 누락) 발생 시 사용자 통보 + 24시간 내 패치

- (c) N4 v2 면책 강화 — 법률 자문 시 "AI는 응급 판단 도구 아님" 면책 최우선 의제

## 1.5 현재 작업 범위 (Option β + P-1, 2026-05-03 갱신)

- ✅ Care MVP 핵심 모듈 종결 (M3-1 ~ M3-5 + M4 + M5 + M6)

- ✅ 코드 트랙 100% 종결 — C1 + C1.5 + C3 전부 마감, 자가 패치 0건 8회 달성

- ✅ 비코드 트랙: N1 메트릭 4종 + N3 피드백 인프라 + N4 v1 종결

- 📋 N2 생략 (P-1) — 베타 모집 폐기, 알파 5명 → 공개 출시 직행

- 📋 알파 5명 응급 시나리오 설계 — 차회 채팅 1순위 (P-2 (a))

- 📋 N4 v2 (법률 자문 후) — N4 v1.1 트리거 소멸로 직행

- 📋 ALPHA-0 + LAUNCH-0 2단계 통합 점검 (이전 BETA-0에서 재구성)

## 1.6 의도적으로 "하지 않는 것" (변경 없음)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화 |
| 영업시간·실시간 진료 가능 여부 추적 | 닥터나우 영역 회피 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 회피 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

## 1.7 운영 패턴 3단계 분류 (O-2, 변경 없음)

1단계 — 즉시 실행 (사용자 확인 불필요)

- 파일 형식·디자인·폰트·구조 결정

- 인계 문서 정합 점검

- 출처 명시·체크리스트 작성

- 표·부록 구성

- docx/md 산출물 작성·검증·출력

2단계 — 추천 + 사후 보고 (실행 후 회신, 이의 시 수정)

- 산출물 분량·범위

- 후속 작업 우선순위

- 채팅 종결·전환 시점

- 작업 트랙 분리·합류 시점

3단계 — 사전 인가 필수 (반드시 묻기)

- 법률·의료법·개인정보법 영역 결정

- 사업 전략·예산·이해관계자 결정

- 자가 패치 0건 정합 위반 가능성 있는 코드 변경

- K-5(Care/Pro 분리) 정책 위반 가능성

- 인계 문서 핵심 결정사항(E-1, A-3, G-1, K-1~5, L-1~5, M-1~2, N-1~3, O-1~2, P-1~2) 신규 추가/기존 변경

- 1.6 의도적 제외 6항목 변경

## 1.8 작업 발주 전략 (★ v11 신규)

본 채팅 운영 경험상 다음 3단 발주 전략을 채택한다:

| 트랙 | 발주 방식 | 적용 영역 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 정합 트랙 | 단계별 발주 (현재까지 방식) | M-1, A-3, L 시리즈, C 시리즈 등 정합 의존 강한 영역 |
| 알파/출시 인프라 트랙 | 복합 발주 (5~10개 작업 일괄) | 시나리오 검증 도구, 피드백 폼, 메트릭 백엔드, 랜딩 페이지 등 독립 모듈 |
| 마이너 패치 트랙 | 즉시 일괄 발주 | 출시 후 운영 단계 |

본 채팅 종결 시점 기준: 핵심 정합 트랙 100% 완료. 차회 채팅부터 알파/출시 인프라 트랙 진입 → 복합 발주 적용 가능.

# 2. 작업 진척 현황

## 2.1 Care MVP 진척 (코드 트랙 종결)

- 완료: 17.6 모듈 + C1 + C1.5 + C3 (약 71%)

- 부분 진행: 1개 모듈 (사용자 영역 트랙)

- 미착수: 약 6개 모듈 (22%) — 알파/출시 인프라 트랙으로 전환

- 범위 외: 5개 모듈

## 2.2 마감된 산출물 (★ v11 추가)

| 파일명 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MediMentor_AI_기획서_v2.docx | 사업 기획서 v2 | 완료 |
| medimentor_Care_MVP_모듈지도_v1.docx | 28개 모듈 분해 | 완료 |
| medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx | 황 교수님 자문 자료 | 완료 |
| medimentor_프로젝트_인계문서_v11.md/.docx | 본 인계 문서 v11 (Care) | ✅ 신규 완료 |
| medimentor_Care_베타_피드백폼_설계_v2.docx | N3 폼 A·B·C 설계 마감본 | 완료 |
| medimentor_Care_N4_동의서_정책_초안_v1.docx | N4 v1 초안 (법률 자문 전) | 완료 |
| medimentor_Pro_프로젝트_인계문서_v1.md/.docx | Pro 분리 채팅용 인계 문서 | v6 시점 작성 |

## 2.7 마감된 코드 산출물 (★ C3 추가)

M3-3 + M3-4 + M5 + M6 + M4 + C1 + C1.5 + C3 코드 트랙 100% 종결.

git 커밋 이력:

| 커밋 hash | 메시지 |
| --- | --- |
| 278096c | feat(care): M3-1~M3-5 + M4 + M5 + M6 종결 산출물 |
| df0e6d8 | feat(care): C1 visit-prep 라우트 + C1.5 단일 진입점 정합 (검증 117건 PASS) |
| 231ecaa | feat(care): C3 NightWeekendInfoCard wrapper 통합 (검증 135건 PASS, 자가 패치 0건 8회) |

보호 파일 hash (v11 시점):

| 파일 | SHA256 (앞 16자) |
| --- | --- |
| specialty-recommendation-card.tsx (C1.5 확정) | 2310ced02a9285d3 |
| specialty-recommendation-card-wrapper.tsx (C3 종결) | 727008b917fd6d57 |
| night-weekend-info-card.tsx | 8a9a26169e025638 |
| night-weekend-mapping.ts | b09c9cc77e38a08a |
| night-weekend-message.ts | fa6ae85437af9b31 |
| llm-fallback.ts (M3-4) | dabba85f63327e25 |
| family-demographics.ts | b8e52ce591cfcb5b |
| recommendation-engine.ts | 868a75538a4ff13a |
| external-map-link.ts | 640c7812ccc8e06a |
| recommendation-message.ts | a57b9e0518cd0cd2 |
| symptom-journal.ts | 2ff523d8ceb61cc5 |
| medication-list.ts | 6d1a663d29bdbfb8 |
| visit-checklist.ts | 818ded3eed6f2341 |
| llm-client.ts | ad1cde61aedc0e21 |
| ui-tokens.ts | d0025054cecc9370 |
| visit-prep/page.tsx (C1) | 19969c2be881d106 |
| symptom-list-draft.ts (M3-2) | 06c688f36d9d463f |

## 2.8 자가 패치 0건 연속 사이클 (★ 8회 달성)

구현 파일 자가 패치 0건 연속 8회 달성: M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5, C3.

이는 medimentor Care 코드 트랙의 가장 큰 자산이며, 알파/공개 출시 진입 시 코드 안정성에 대한 객관적 근거가 된다. 검증 스크립트 자가 패치(C3-004 regex 멀티라인 수정 1회 등)는 별도 카운트하며 구현 파일 0건 기록과 무관하다.

## 2.9 운영 인프라 (★ v11 신규)

git 저장소:

- 위치: c:\Users\USER\OneDrive\바탕 화면\문형철_생활밀착형 사업\23 의료 진료 지원 플랫폼\medimentor

- 추적: origin/main

- 푸시 인가: 본 채팅에서 사용자 인가 완료 (278096c, df0e6d8, 231ecaa 푸시 진행)

미커밋 항목 (범위 외):

- docs/planning/ 14개 미커밋 파일 — LAUNCH-0 단계에서 일괄 정리 예정

# 3. 검증 매트릭스 (★ 갱신: 1,176 → 1,311)

| 단계 | 신규 검증 | 회귀 검증 | 누계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단계 A·B 누적 (v8 시점까지) | — | — | 1,176 |
| C1 (v8 시점) | 27 | — | 1,203 |
| C1.5 (v9 시점) | 18 | 99 | 1,221 |
| C3 (v11 신규) | 18 | 117 | 1,311 |

누적 검증: 1,311건 (전 회 100% 통과). 자가 패치 0건 8회 연속 유지.

# 4. 5단계 트리아지 시스템 (변경 없음)

# 5. 다음 작업 예정

## 5.1 우선순위 1: 알파 → 공개 출시 경로 (★ v11 재구성)

6개 준비 항목 → 5개 항목 + N2 생략으로 재구성:

| # | 항목 | 분류 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (생략) 베타 사용자 모집 채널 결정 | 비코드 N2 | ❌ 생략 (P-1) |
| 2 | 사용자 동의서 / 개인정보 처리 방침 | 비코드 N4 | ✅ v1 종결 → v2 직행 |
| 3 | 피드백 수집 인프라 | 비코드 N3 | ✅ 종결 (Tally + 폼 v2) |
| 4 | 메트릭 정의 | 비코드 N1 | ✅ 종결 (4종 + 잔존율 재정의) |
| 5 | /care/visit-prep 라우트 | 코드 C1 + C1.5 | ✅ 종결 (45/45 PASS) |
| 6 | night-weekend-info-card 통합 | 코드 C3 | ✅ 종결 (135건 PASS, 자가 패치 0건 8회) |

P-1 결정 근거 및 영향:

- 근거: 사용자 결정 (2026-05-03) — 베타 모집 단계 부담 대비 효용 낮음

- 영향: N4 v1.1 위탁 명단 보강 트리거 소멸, N4 v2 (법률 자문 후) 직행

- 알파 5명 = 본인 + 가족, A-3 검증은 P-2 (a) 시나리오 강제 검증으로 대체

P-2 다중 방어선 진척:

- (a) 알파 시나리오 강제 검증 — 차회 채팅 1순위 작업

- (b) 출시 후 24h 핫픽스 SOP — LAUNCH-0 직전 설계

- (c) N4 v2 법률 자문 면책 최우선 의제 — 의뢰서 작성 시 반영

### 5.1.1 N1 메트릭 4종 (★ 잔존율 재정의)

| # | 메트릭 | 측정 방식 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 만족도 | 5점 리커트 (직후/7일/30일) | 평균 ≥ 4.0/5.0 |
| 2 | 진료과 매칭 정확도 | 자기 보고 | primary∪secondary ≥ 80% |
| 3 | 응급 라우팅 적정성 | critical 후속 보고 | Type II 0건, 적정 ≥ 95% |
| 4 | 잔존율 (재정의) | 공개 출시 후 자연 유입 기준 | 30일 70% / 60일 50% / 90일 40% |

## 5.2 ALPHA-0 + LAUNCH-0 2단계 통합 점검 (★ BETA-0 재구성)

ALPHA-0 (알파 5명 진입 직전):

- P-2 (a) 응급 시나리오 20~30개 검증 결과 통합

- N3 피드백 폼 A·B·C 알파용 단순화 (Tally 그대로 사용)

- 알파 5명 동의 절차 (N4 v1 §5 베타 특약을 알파용으로 축소 또는 일반 약관 흡수)

- 검증 매트릭스 1,311건 + 알파 시나리오 검증 결과 합산

LAUNCH-0 (공개 출시 직전):

- N4 v2 (법률 자문 회신 후) 적용

- P-2 (b) 24h 핫픽스 SOP 운영 가능 상태 확인

- 랜딩 페이지·가입 플로우·동의서 UI·로깅 인프라 (G2 그룹 복합 발주)

- docs/planning/ 14개 미커밋 일괄 정리·커밋

- 알파 5명 피드백 반영 패치

- 자가 패치 0건 N회 연속 기록 갱신 (알파/출시 인프라 작업 후)

# 6. 9-G 이관 항목

## 6.5 K-1 ~ K-5 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| K-1 | Option β 채택 — Care + Pro 병렬 |
| K-2 | 출처 명시 의무 |
| K-3 | 단축 회신 형식 |
| K-4 | M5-B OCR Phase 2 이관 |
| K-5 | Pro 분리 채팅 진입 |

## 6.6 L-1 ~ L-5 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| L-1 | night_weekend는 별도 매핑 테이블 운영 | M4 + C3 적용 |
| L-2 | 연령 분기 안내 (18세 미만 달빛/18세 이상 야간) | M4 + C3 wrapper 측 분기 |
| L-3 | 시각 추적 미운영 — 분기 판정용 시각 추적 한정 | M4 + C3 적용 |
| L-4 | night-weekend-info-card 별도 컴포넌트 | M4 + C3 (별도 컴포넌트 유지) |
| L-5 | 통계·운영 로그용 시각 기록 허용 | N3 폼 v2 + N4 v1 §1, §9 |

## 6.8 N-1 + N-2 + N-3 (P-1로 N-2 측정 모집단 재정의)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| N-1 | 옵션 D 병렬 분리 채택 |
| N-2 | N1 메트릭 4번 잔존율 채택 (P-1로 측정 모집단 재정의) |
| N-3 | N3 피드백 인프라 — Tally 채택 |

## 6.9 O-1 + O-2 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| O-1 | N4 v1 초안 채택 — 법률 자문 전 단계 산출물 마감 |
| O-2 | 운영 패턴 3단계 분류 — 사전 인가 필수 영역만 묻기 |

## 6.10 P-1 + P-2 (★ v11 신규)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| P-1 (신규) | N2 생략 — 알파 5명(본인+가족) → 공개 출시 직행. 후보 (가) N2 진행 / (나) N2 축소 / (다) N2 생략 — 사용자 채택. 영향: N4 v1.1 트리거 소멸 → v2 직행. N1-4 잔존율 측정 모집단 재정의. BETA-0 → ALPHA-0 + LAUNCH-0 2단계 재구성. | ✅ 인계 v11 §1.5, §5.1, §5.2 명문화 |
| P-2 (신규) | A-3 Critical 라우팅 다중 방어선 — (a)+(b)+(c) 전부 병행. (a) 알파 응급 시나리오 20~30개 강제 검증 / (b) 출시 후 Type II 발생 시 24h 핫픽스 + 사용자 통보 SOP / (c) N4 v2 법률 자문 시 "AI는 응급 판단 도구 아님" 면책 최우선. | ✅ 인계 v11 §1.4, §5.1, §5.2 명문화 |

# 8. 검증된 작업 패턴

## 8.3 절대 금지 사항 (변경 없음)

M-1 인가 종결 후 specialty-recommendation-card.tsx 변경 금지 복원 유지 (C3에서 hash 2310ced02a9285d3 무변경 재확인). L-5 신설로 백엔드 통계 로그용 시각 기록은 허용되나, UI 분기 판정용 시각 코드는 여전히 금지.

## 8.4 작업 패턴 C — 안정화 진척

구현 파일 자가 패치 0건 연속 8회 달성 (M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5, C3). 향후 알파/출시 인프라 트랙에서도 이 기록을 유지하는 것을 목표로 한다.

## 8.5 운영 패턴 D — 3단계 분류 (O-2, 변경 없음)

§1.7 참조. 신규 채팅 진입 시 본 패턴을 즉시 적용한다.

## 8.6 작업 발주 패턴 E — 3단 발주 전략 (★ v11 신규)

§1.8 참조. C 시리즈는 "핵심 정합 트랙"으로 단계별 발주를 유지했다. 차회 채팅부터 진입할 알파/출시 인프라 트랙은 "복합 발주" 적용 영역이며, 본 채팅이 5~10개 작업을 일괄 발주 프롬프트로 작성하여 Claude Code에 전달하는 방식을 채택한다. 단, 검증은 작업별 분리 유지.

# 11. 새 채팅창에서 첫 작업 시작 안내

## 11.1 차회 채팅 1순위 작업 (★ v11 갱신)

알파 5명 응급 시나리오 설계 (P-2 (a) 직접 실행)

추천 진행 순서:

- 시나리오 분류 체계 결정 (5단계 트리아지 × 증상 카테고리 × 연령 분기)

- 시나리오 20~30개 작성 — Type I/II 균형

- 입력 변수 정의 (증상, 연령, 시각, 동반 증상 등)

- 기대 출력 정의 (라우팅 결과, 표시 카드, 안내 메시지)

- 검증 도구 설계 — 시나리오 자동 입력 + 결과 비교 스크립트 (Claude Code 위임 후보)

- 통과 기준 — Type II 0건 / 적정 ≥ 95%

- ALPHA-0 통합 점검 진입 결정

후속:

- 시나리오 검증 도구가 알파/출시 인프라 트랙 G1 그룹의 핵심 모듈

- G1 그룹 복합 발주 프롬프트 작성 (시나리오 도구 + N3 인앱 통합 + N1 메트릭 백엔드)

## 11.2 차회 채팅 인사 시 첫 메시지 권장 형식

인계 문서 v11을 읽어주세요. medimentor Care 프로젝트를 이어서 진행합니다.
다음 작업: 알파 5명 응급 시나리오 설계 (P-2 (a) 직접 실행)
본 채팅도 K-1(Option β) + K-2(출처 명시) + K-3(단축 회신) +
K-5(Care/Pro 분리) + O-2(운영 패턴 3단계 분류) + P-1(알파→공개 출시) +
P-2(A-3 다중 방어선) 정책을 모두 따릅니다.
필요 시 작업 발주는 §1.8 + §8.6 3단 발주 전략을 적용합니다.

# v10 → v11 변경 요약 (재확인)

- C3 사이클 종결 (NightWeekendInfoCard wrapper 통합, 135건 PASS)

- 자가 패치 0건 연속 8회 달성 (코드 트랙 100% 종결)

- N2 생략 결정 — 알파 5명 → 공개 출시 직행 경로 (P-1)

- A-3 Critical 라우팅 다중 방어선 채택 (P-2)

- BETA-0 → ALPHA-0 + LAUNCH-0 2단계 재구성

- N1-4 잔존율 측정 모집단 재정의 (베타 → 공개 출시 자연 유입)

- N4 v1.1 트리거 소멸 → N4 v2 (법률 자문 후) 직행

- 신규 결정 ID P-1, P-2 명문화

- §1.8 + §8.6 3단 발주 전략 신설

- §2.9 운영 인프라 (git 저장소, 푸시 인가) 신설

- 검증 매트릭스 1,176 → 1,311

- git 커밋 3건 (278096c, df0e6d8, 231ecaa) 이력 명문화

- 차회 채팅 1순위: 알파 시나리오 설계 (P-2 (a))

※ 본 Care 인계 문서 v11은 medimentor Care 채팅의 단일 진실 원천입니다. Pro 채팅은 별도 인계 문서 v1로 운영됩니다.