# medimentor 프로젝트 인계 문서 v12 (Care)

이 문서는 새 Claude 채팅창에 그대로 복사하여 붙여넣기 위한 인계 문서입니다.

작성일: 2026-05-03 (v12) 작성자: 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령) 프로젝트: MediMentor AI - Care 채팅 (Pro는 별도 채팅으로 분리 운영) 현재 위치: P-2 (a) 알파 시나리오 28개 설계 + G1 복합 발주 5개 모듈 마감 + 자문 의뢰서 v2 보충본 작성 (외부 발송 진행 중). 차회 채팅: 자문 회신 수령 + 라우팅 정책값 반영 패치 (G1-2 trigger_conditions 활성화)

v11 → v12 주요 변경: - P-2 (a) 알파 시나리오 v1 마감 (28개, 분포 검증 통과) - §10 자문 의제 8건 추가 (12~19) → 1차 11건 + 보충 8건 = 총 19건 일괄 자문 의뢰서 v2 보충본 작성·발송 진행 - G1 복합 발주 5개 모듈 마감 — 신규 16건 + 자체 테스트 136건 PASS + tsc 0 오류 - 자가 패치 0건 연속 9회 달성 (M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5, C3, G1) - §2.7 기존 구현 파일 보호 대상 13건 → 14건 (symptom-journal-card.tsx 추가, hash 681321d272e5a13a) - §2.8 “자가 패치 0건” 정의 명문화 — 구현 기존 파일 한정, 신규 파일 자체 패치는 별도 카운트 - §3 검증 매트릭스 1,311 → 1,447 (G1 모듈별 테스트 +136) - §5.2 ALPHA-0 진입 조건 갱신 — 자문 회신 + 정책 반영 패치 + G1-1 실 통합 검증 PASS 3건 - docs/planning/ 14건 → 17건 (v11.docx, v11.md, 푸시_지시문.md 추가) - docs/alpha/ 2건 신규 untracked + docs/alpha/validation_reports/ 신설 - 신규 결정 ID 없음 — 본 채팅에서는 P-1/P-2 진척 단계만 수행 - 차회 채팅 1순위 = 자문 회신 수령 + 라우팅 정책값 반영 패치 (G1-2 trigger_conditions 활성화) - 본 채팅 종결 — 자문 회신 대기 중에 차회 채팅에서 후속 진행

## 1. 프로젝트 정체성

### 1.1 한 줄 정의 (변경 없음)

MediMentor AI는 환자에게는 “1차 의료 안내자”가 되고, 의사에게는 “24시간 옆을 지키는 임상 멘토”가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

### 1.2 사용자 정체성 (E-1, 변경 없음)

medimentor는 “노년층 대상 의료 AI”가 아니라 “한국 가정 누구에게나 필요한 가정 주치의 안내자”이다.

### 1.3 브로드 추천 정책 (G-1, 변경 없음)

### 1.4 Critical 응급 라우팅 정책 (A-3, 변경 없음 + P-2 다중 방어선)

A-3 원칙은 변경 없음. P-2 다중 방어선 진척: - (a) 알파 단계 시나리오 강제 검증 — ✅ 28개 시나리오 v1 마감, G1-1 검증 도구 stub 통합 placeholder 실행 완료. 실 통합은 자문 회신 후 G1-2 trigger_conditions 활성화 시점. - (b) 공개 출시 후 24h 핫픽스 SOP — 📋 LAUNCH-0 직전 설계 (대기) - (c) N4 v2 면책 강화 — 📋 법률 자문 시 의제 (대기)

### 1.5 현재 작업 범위 (Option β + P-1, 2026-05-03 갱신)

Care 채팅 (본 문서): - ✅ Care MVP 핵심 모듈 종결 (M3-1 ~ M3-5 + M4 + M5 + M6) - ✅ 코드 트랙 100% 종결 — C1 + C1.5 + C3 - ✅ G1 복합 발주 마감 — 알파 검증 도구 + 정책 테이블 + N3/N1 인프라 + 알파 동의 UI (16건 신규, 자가 패치 0건 9회) - ✅ 비코드 트랙: N1 메트릭 4종 + N3 피드백 인프라 + N4 v1 종결 - ✅ 알파 시나리오 v1 (28개) 마감 + 자문 의뢰서 v2 보충본 작성 - 📋 자문 회신 수령 + 라우팅 정책값 반영 패치 — 차회 채팅 1순위 (P-2 (a) 단계 6) - 📋 N4 v2 (법률 자문 후) — N4 v1.1 트리거 소멸로 직행 - 📋 ALPHA-0 + LAUNCH-0 2단계 통합 점검 (대기 — 진입 조건 §5.2 갱신)

### 1.6 의도적으로 “하지 않는 것” (변경 없음)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화 |
| 영업시간·실시간 진료 가능 여부 추적 | 닥터나우 영역 회피 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 회피 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

### 1.7 운영 패턴 3단계 분류 (O-2, 변경 없음)

§v11 §1.7과 동일.

### 1.8 작업 발주 전략 (변경 없음 — 본 채팅에서 검증 완료)

| 트랙 | 발주 방식 | 적용 영역 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 정합 트랙 | 단계별 발주 | M-1, A-3, L 시리즈, C 시리즈 등 정합 의존 강한 영역 |
| 알파/출시 인프라 트랙 | 복합 발주 (5~10개 작업 일괄) | G1 (5개 모듈 일괄) ✅ 검증 완료 |
| 마이너 패치 트랙 | 즉시 일괄 발주 | 출시 후 운영 단계 |

본 채팅에서 G1 복합 발주(5개 모듈 일괄)가 1회 만에 자가 패치 0건으로 마감되며 §1.8 정책의 실효성 검증.

## 2. 작업 진척 현황

### 2.1 Care MVP 진척

- 완료: 17.6 모듈 + C1 + C1.5 + C3 + G1 5개 모듈 (약 78%)

- 부분 진행: 1개 모듈 (사용자 영역 트랙)

- 미착수: 약 4~5개 모듈 (라우팅 정책 실 통합 + LAUNCH-0 인프라)

- 범위 외: 5개 모듈

### 2.2 마감된 산출물 (★ v12 +3건)

| 파일명 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MediMentor_AI_기획서_v2.docx | 사업 기획서 v2 | 완료 |
| medimentor_Care_MVP_모듈지도_v1.docx | 28개 모듈 분해 | 완료 |
| medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx | 황 교수님 1차 자문 자료 (의제 1~11) | 완료 |
| medimentor_프로젝트_인계문서_v12.md/.docx | 본 인계 문서 v12 (Care) | ✅ 신규 완료 |
| medimentor_Care_베타_피드백폼_설계_v2.docx | N3 폼 A·B·C 설계 마감본 | 완료 |
| medimentor_Care_N4_동의서_정책_초안_v1.docx | N4 v1 초안 | 완료 |
| medimentor_Pro_프로젝트_인계문서_v1.md/.docx | Pro 분리 채팅용 | v6 시점 작성 |
| docs/alpha/alpha_scenarios.json | P-2 (a) 알파 시나리오 28개 (검증 도구 입력) | ✅ v12 신규 |
| docs/alpha/medimentor_Care_alpha_scenarios_v1.md | 시나리오 v1 사용자 검토 요약 | ✅ v12 신규 |
| medimentor_Care_임상자문_의뢰서_v2_보충.docx | 의제 12~19 보충 자문 의뢰서 (사용자 외부 발송 진행 중) | ✅ v12 신규 |

### 2.7 마감된 코드 산출물 (★ v12 — 보호 대상 14건 + G1 16건)

M3-3 + M3-4 + M5 + M6 + M4 + C1 + C1.5 + C3 + G1 코드 트랙 종결.

git 커밋 이력: - 278096c: M3-1~M3-5 + M4 + M5 + M6 종결 산출물 - df0e6d8: C1 visit-prep 라우트 + C1.5 단일 진입점 정합 (검증 117건 PASS) - 231ecaa: C3 NightWeekendInfoCard wrapper 통합 (검증 135건 PASS, 자가 패치 0건 8회) - (G1 모듈 16건은 미커밋 — LAUNCH-0 단계 또는 자문 회신 후 정책값 반영 패치와 일괄 커밋 예정)

보호 파일 hash 14건 (v12 시점):

| 파일 | SHA256 (앞 16자) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| specialty-recommendation-card.tsx (C1.5 확정) | 2310ced02a9285d3 | 보호 5건 |
| specialty-recommendation-card-wrapper.tsx (C3 종결) | 727008b917fd6d57 | 보호 5건 |
| night-weekend-info-card.tsx | 8a9a26169e025638 | 보호 5건 |
| night-weekend-mapping.ts | b09c9cc77e38a08a | 보호 5건 |
| night-weekend-message.ts | fa6ae85437af9b31 | 보호 5건 |
| llm-fallback.ts (M3-4) | dabba85f63327e25 | 기존 구현 14건 |
| family-demographics.ts | b8e52ce591cfcb5b | 기존 구현 14건 |
| recommendation-engine.ts | 868a75538a4ff13a | 기존 구현 14건 |
| external-map-link.ts | 640c7812ccc8e06a | 기존 구현 14건 |
| recommendation-message.ts | a57b9e0518cd0cd2 | 기존 구현 14건 |
| symptom-journal.ts | 2ff523d8ceb61cc5 | 기존 구현 14건 |
| medication-list.ts | 6d1a663d29bdbfb8 | 기존 구현 14건 |
| visit-checklist.ts | 818ded3eed6f2341 | 기존 구현 14건 |
| llm-client.ts | ad1cde61aedc0e21 | 기존 구현 14건 |
| ui-tokens.ts | d0025054cecc9370 | 기존 구현 14건 |
| visit-prep/page.tsx (C1) | 19969c2be881d106 | 기존 구현 14건 |
| symptom-list-draft.ts (M3-2) | 06c688f36d9d463f | 기존 구현 14건 |
| symptom-journal-card.tsx (★ v12 신규 명문화) | 681321d272e5a13a | 기존 구현 14건 (v11 §2.7에서 누락되었던 항목) |

### 2.8 자가 패치 0건 연속 사이클 (★ 9회 달성)

구현 기존 파일 자가 패치 0건 연속 9회 달성: M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5, C3, G1 (5개 모듈 일괄).

정의 명문화 (v12 신설): - “자가 패치 0건”은 구현 기존 파일 한정 카운트이다. - 신규 파일 작성 중 발생하는 자체 패치(예: G1-3 top-level await 제거, G1-5 T3-7 텍스트 수정 — 본 채팅 G1 발주에서 2건 발생)는 별도 카운트되며 0건 기록과 무관하다. - 검증 스크립트 자가 패치(C3-004 regex 멀티라인 수정 등)도 별도 카운트.

이 정의는 알파/출시 인프라 트랙 진입 후에도 유지되며, “구현 기존 파일 무변경”이 medimentor Care 코드 트랙 안정성의 객관적 근거이다.

### 2.9 운영 인프라 (★ v12 갱신)

git 저장소: - 위치: c:\Users\USER\OneDrive\바탕 화면\문형철_생활밀착형 사업\23 의료 진료 지원 플랫폼\medimentor - 추적: origin/main - 본 채팅 신규 커밋: 0건 (G1 모듈은 untracked 유지, 자문 회신 후 정책값 반영 패치와 일괄 커밋 예정)

미커밋 항목: - docs/planning/ 17건 untracked (v11 시점 14건 + v11 인계 문서 docx/md + 푸시_지시문.md 3건 추가) - docs/alpha/ 2건 untracked (alpha_scenarios.json + medimentor_Care_alpha_scenarios_v1.md) - docs/alpha/validation_reports/ 신설 + .gitkeep 추적 - G1 신규 16건 untracked (lib/care/alpha-validation/ + routing-policy/ + metrics/ + components/care/feedback/ + consent/ + app/(care)/care/alpha-consent/ + app/api/care/metrics/) - .gitignore 수정 (logs/metrics/, logs/consent/, validation_reports/*.json 추가) — 본 발주에 의한 의도된 변경

### 2.10 G1 복합 발주 산출물 (★ v12 신설)

| 모듈 | 신규 파일 | 카운트 | 자체 테스트 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1-1 알파 검증 도구 | alpha-validator.ts + run-alpha-validation.ts + .test.ts + .gitkeep | 4 | 16/16 PASS |
| G1-2 라우팅 정책 테이블 | routing-policy-table.ts + loader.ts + .test.ts | 3 | 63/63 PASS |
| G1-3 N3 인앱 진입점 | feedback-entry-button.tsx + .test.tsx | 2 | 18/18 PASS |
| G1-4 N1 메트릭 백엔드 | metrics-types.ts + collector.ts + .test.ts + api/care/metrics/route.ts | 4 | 15/15 PASS |
| G1-5 알파 동의 UI | alpha-consent/page.tsx + consent-form.tsx + .test.tsx | 3 | 24/24 PASS |
| 합계 | — | 16건 | 136/136 PASS |

추가: TypeScript tsc --noEmit 0 오류, 보호 파일 5건 + 기존 구현 14건 hash 무변경.

G1-1 placeholder 실행 결과: Type II=0 (stub 미통합 정합), 적정 라우팅율 0.0% (실 통합은 자문 회신 후 G1-2 trigger_conditions 활성화 시점).

후속 패치 1회로 활성화 가능 구조: G1-2 routing-policy-table.ts에 의제 12~19 정책 8건이 status=“pending” 상태로 placeholder + TODO 주석 형태로 입력되어 있으며, 자문 회신 수령 시 trigger_conditions 구체값을 채우는 단발 패치 1회로 8개 정책 전부 활성화 가능.

## 3. 검증 매트릭스 (★ 갱신: 1,311 → 1,447)

| 단계 | 신규 검증 | 회귀 검증 | 누계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단계 A·B 누적 (v8 시점까지) | — | — | 1,176 |
| C1 (v8 시점) | 27 | — | 1,203 |
| C1.5 (v9 시점) | 18 | 99 | 1,221 (회귀 중복 제외) |
| C3 (v11 시점) | 18 | 117 | 1,311 (회귀 중복 제외 누적) |
| G1 (v12 신규) | 136 (G1-1: 16 + G1-2: 63 + G1-3: 18 + G1-4: 15 + G1-5: 24) | — | 1,447 |

누적 검증: 1,447건 (전 회 100% 통과). 자가 패치 0건 9회 연속 유지.

## 4. 5단계 트리아지 시스템 (변경 없음)

§v11 §4와 동일. L1 Critical / L2 응급실 / L3 야간·주말 / L4 정규 / L5 자가.

## 5. 다음 작업 예정

### 5.1 우선순위 1: P-2 (a) 단계 6 진입 — 자문 회신 수령 + 정책 반영 패치

차회 채팅 1순위 작업 흐름:

| 단계 | 작업 | 분류 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 황 교수님 자문 회신 수령 (의제 1~19, 19건 일괄) | 사용자 외부 |
| 2 | 회신 내용을 routing-policy-table.ts trigger_conditions에 반영 (단발 패치 1회) | 코드 (마이너 패치) |
| 3 | G1-1 검증 도구 실 통합 — RealRoutingAdapter 교체 | 코드 (마이너 패치) |
| 4 | 28개 시나리오 자동 검증 실행 | 검증 |
| 5 | Type II 0건 + 적정 라우팅 ≥ 95% 통과 확인 | 검증 |
| 6 | ALPHA-0 통합 점검 진입 결정 (§5.2) | 추천 + 사후 |

### 5.1.1 N1 메트릭 4종 (변경 없음 — G1-4에서 백엔드 구현 마감)

§v11 §5.1.1과 동일. G1-4 metrics-collector.ts + /api/care/metrics 라우트로 수집 인프라 구축 완료. 알파 단계는 logs/metrics/ JSONL 임시 저장, 공개 출시 시 DB 교체 예정 (TODO).

### 5.2 ALPHA-0 + LAUNCH-0 2단계 통합 점검 (★ v12 진입 조건 갱신)

ALPHA-0 진입 조건 (★ 3건 명문화): - 조건 1: 자문 회신 수령 (의제 1~19 전부 또는 핵심 의제 12~16 (Type II 5건) 우선 회신) - 조건 2: 라우팅 정책값 반영 패치 마감 — G1-2 trigger_conditions 8개 정책 status=“approved” - 조건 3: G1-1 실 통합 검증 PASS — Type II 0건 + 적정 ≥ 95% - 추가 항목: N3 알파용 단순화, 알파 5명 동의 절차 (G1-5 마감), 검증 매트릭스 1,447건 + G1-1 실 통합 결과 합산

LAUNCH-0 (공개 출시 직전, 변경 없음): §v11 §5.2와 동일. N4 v2 적용, P-2 (b) 24h 핫픽스 SOP 운영, 랜딩 페이지·가입 플로우, docs/planning/ 17건 일괄 정리·커밋, G1 16건 + 정책 반영 패치 일괄 커밋 등.

## 6. 9-G 이관 항목 (변경 없음)

§v11 §6과 동일. 신규 결정 ID 없음. P-1, P-2 진척 상태만 갱신:

| 이슈 ID | 처리 상태 (v12) |
| --- | --- |
| P-1 | ✅ 알파 시나리오 28개 v1 마감, 알파 5명 동의 UI(G1-5) 마감, 자문 의뢰서 v2 보충본 발송 진행 중 |
| P-2 (a) | ✅ 시나리오 28개 + G1-1 검증 도구 + placeholder 실행 마감, 실 통합은 자문 회신 후 |
| P-2 (b) | 📋 LAUNCH-0 직전 설계 (대기) |
| P-2 (c) | 📋 N4 v2 법률 자문 시 의제 (대기) |

## 7. 기획서 v1 → v2 변경 사항 (변경 없음)

## 8. 검증된 작업 패턴

### 8.3 절대 금지 사항 (★ v12 갱신 — 보호 대상 14건)

§v11 §8.3 + 보호 대상 14건 명시 (§2.7 hash 표 전체).

기존 구현 파일 자가 패치 0건 9회 기록 보존 필수. 신규 파일 작성 중 자체 패치는 별도 카운트로 허용되나 (G1에서 2건 발생), 구현 기존 파일은 hash 무변경 유지.

### 8.4 작업 패턴 C — 안정화 진척 (★ 9회 달성)

구현 기존 파일 자가 패치 0건 연속 9회 달성 (M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5, C3, G1). 알파/출시 인프라 트랙 진입 후에도 유지 목표.

### 8.5 운영 패턴 D — 3단계 분류 (변경 없음)

§v11 §8.5와 동일.

### 8.6 작업 발주 패턴 E — 3단 발주 전략 (★ v12 — G1 검증 완료)

§v11 §8.6 + G1 복합 발주 1회 만에 자가 패치 0건 마감 사례로 정책 실효성 검증. 차회 채팅에서 G2 복합 발주 영역 진입 시(LAUNCH-0 인프라) 동일 패턴 적용 가능.

## 9. 사용자(문형철)에 대한 컨텍스트 (변경 없음)

## 10. 황 교수님 자문 의제 (★ 19건 — 1차 11건 + 보충 8건 일괄 발송 진행 중)

1차 11건: medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx (변경 없음)

보충 8건 (의제 12~19): medimentor_Care_임상자문_의뢰서_v2_보충.docx

| # | 분류 | 의제 요지 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Type II | TIA — 일과성 신경학적 결손 호전 후에도 강제 L1 |
| 13 | Type II | 복통 + 발열 + 우하복부 압통 트리플 강제 L1 (충수염) |
| 14 | Type II | 영아(≤24개월) 무기력 + 수유 거부 강제 L1 (체온 정상 포함) |
| 15 | Type II | 두통 + 항강직 + 발열 트리플 강제 L1 (세균성 뇌수막염) |
| 16 | Type II | 비전형 ACS — 65세↑ 여성 소화불량 + 발한 강제 L1 |
| 17 | 정책 | 자살 위기 119 + 1393 동시 안내 문구 |
| 18 | 정책 | 진단력 컨텍스트 기반 과잉 라우팅 방지 (공황장애·편두통·만성 위염) |
| 19 | 정책 | 운동성 흉통 L4 + 응급 신호 검출 정합 |

상태: 사용자 외부 발송 진행 중 (차회 채팅 또는 본 채팅 후속 회신 수령 시점에 v13 갱신).

## 11. 새 채팅창에서 첫 작업 시작 안내

### 11.1 차회 채팅 1순위 작업

자문 회신 수령 + 라우팅 정책값 반영 패치 (P-2 (a) 단계 6 진입)

추천 진행 순서: 1. 자문 회신 내용 본 채팅에 붙여넣기 (의제 1~19 또는 핵심 의제 12~16 우선) 2. 회신을 routing-policy-table.ts 의제별 trigger_conditions에 매핑 (단발 패치 1회) 3. G1-1 검증 도구 RealRoutingAdapter 교체 + 28개 시나리오 자동 검증 실행 4. Type II 0건 / 적정 라우팅 ≥ 95% 통과 여부 확인 5. 미통과 시 정책 보강 후 재검증, 통과 시 ALPHA-0 통합 점검 진입 추천

자문 회신 지연 시 우선 처리 후보: - (가) P-2 (b) 24h 핫픽스 SOP 문서 초안 작성 - (나) docs/planning/ 17건 정리 (LAUNCH-0 일부 선행) - (다) Pro 채팅으로 작업 분기

### 11.2 차회 채팅 인사 시 첫 메시지 권장 형식

인계 문서 v12를 읽어주세요. medimentor Care 프로젝트를 이어서 진행합니다.
다음 작업: 자문 회신 수령 + 라우팅 정책값 반영 패치 (P-2 (a) 단계 6)
본 채팅도 K-1(Option β) + K-2(출처 명시) + K-3(단축 회신) +
K-5(Care/Pro 분리) + O-2(운영 패턴 3단계 분류) + P-1(알파→공개 출시) +
P-2(A-3 다중 방어선) 정책을 모두 따릅니다.
필요 시 작업 발주는 §1.8 + §8.6 3단 발주 전략을 적용합니다.
자문 회신본은 (수령 시) 본 메시지에 첨부하거나 후속 메시지에 붙여넣겠습니다.

## 12. 본 인계 문서 업데이트 정책 (변경 없음)

v11 → v12 변경 요약: - P-2 (a) 알파 시나리오 v1 28개 마감 + G1-1 검증 도구 placeholder 실행 - §10 자문 의제 8건 추가 (12~19) → 의뢰서 v2 보충본 발송 진행 중 (총 19건 일괄) - G1 복합 발주 5개 모듈 마감 (16건 신규 + 자체 테스트 136건 PASS + tsc 0 오류) - 자가 패치 0건 연속 9회 달성 (G1 추가) - §2.7 보호 대상 13건 → 14건 (symptom-journal-card.tsx 추가) - §2.8 “자가 패치 0건” 구현 기존 파일 한정 정의 명문화 - §3 검증 매트릭스 1,311 → 1,447 (G1 모듈 +136) - §5.2 ALPHA-0 진입 조건 3건 명문화 (자문 회신 + 정책 반영 + 실 통합 PASS) - §2.9 docs/planning/ 14건 → 17건, docs/alpha/ 2건 + validation_reports/ 신설, G1 16건 untracked - §1.8 + §8.6 G1 복합 발주 1회 마감으로 정책 실효성 검증 - 신규 결정 ID 없음 — P-1/P-2 진척 단계만 수행 - 차회 채팅 1순위: 자문 회신 수령 + 정책값 반영 패치

※ 본 Care 인계 문서 v12는 medimentor Care 채팅의 단일 진실 원천입니다. Pro 채팅은 별도 인계 문서 v1로 운영됩니다.