medimentor 프로젝트 인계 문서 v3

Care MVP / 작성일 2026-05-02 / 작성자 문형철

■ 사용법 이 문서는 새 Claude 채팅창에 그대로 복사하여 붙여넣기 위한 인계 문서입니다. 새 채팅창을 열고 이 문서 전체를 복사한 뒤, 첫 메시지로 "이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor 프로젝트를 이어서 진행하려고 합니다. [본 인계 문서 전체 붙여넣기] 다음 작업은 [작업 명칭]입니다." 형식으로 보내주십시오.

작성일: 2026-05-02 (v3)

작성자: 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령)

프로젝트: MediMentor AI - Care MVP

현재 위치: M3-2-a critical 5개 entries 안정화 절대 종결, M3-2-b 진입 직전

v2 → v3 주요 변경: critical 5개 안정화 7회 패치 이력 정리(2.4 신설), 패턴 C 작업 정책 도입(8.4 신설), 단계 A·B 복통/호흡 패턴 결함 자문 의제 추가(10절 갱신, 5건→7건), 운영 원칙 F-3/F-4-α/β/γ/F-5 명문화(8.3 갱신)

# 1. 프로젝트 정체성

## 1.1 한 줄 정의 (v2 기획서 기준)

MediMentor AI는 환자에게는 "1차 의료 안내자"가 되고, 의사에게는 "24시간 옆을 지키는 임상 멘토"가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

## 1.2 medimentor 사용자 정체성 (E-1, 2026-05-02 재정의)

medimentor는 "노년층 대상 의료 AI"가 아니라 "한국 가정 누구에게나 필요한 가정 주치의 안내자"이다.

- 노년층: 가장 취약한 1차 고려 대상이지만 유일 사용자가 아님. 빈발 증상 가중치 유지.

- 전 연령 시나리오 정식 지원: 영유아·소아·청장년·임산부·노년 모두 커버.

- 가족 단위 3인칭 입력 정식 지원: "내 아이가", "부모님이", "남편이" 등 입력자 ≠ 환자 시나리오. 단계 A·B의 1인칭 가정 로직(capturedDemographics)은 변경 없이 보존하고, M3-2/M3-3에서 3인칭 패턴 그룹 및 가족 인구학 라우팅을 별도 추가.

- 3인칭 가족 호칭 표준 목록 (M3-2-a-fix4 확정): 어머니, 아버지, 남편, 아내, 아들, 딸, 부모, 형, 동생, 언니, 할아버지, 할머니, 아이, 아기, 가족, 엄마, 아빠, 오빠, 누나 (구어체 4개 추가).

## 1.3 브로드 추천 정책 (G-1, 2026-05-02 도입)

medimentor는 닥터나우·굿닥의 단정적 병원 추천("이 병원으로 가세요")과 차별화하여 "안내자형 메시지"("이런 진료과들 중 가까운 곳으로 가세요")를 채택한다.

- 환자에게 secondary_specialties와 tertiary_specialties를 적극 노출

- 추천 문구 형식: "OO과를 우선 권합니다. ~한 경우 OO과·OO과도 고려하실 수 있습니다."

- "1차 의료 안내자" 정체성에 부합하는 환자 선택권 보장 정책

## 1.4 Critical 응급 라우팅 정책 (A-3, 2026-05-02 도입)

Critical 시나리오의 진료과 매핑은 다음 하이브리드 정책을 따른다.

- primary_specialty는 증상별 차등 (의학적 정확성 유지)

- M3-3 추천 로직에서 red_flag classifier critical 판정 시 emergency:true 진료과(EM)로 강제 라우팅

- 환자 안내 메시지: "119 응급실로 가세요. 내원 후 OO과 진료가 필요할 수 있습니다."

- secondary_specialties는 "응급 처치 후 follow-up 진료과" 의미 (B-3 정책)

- 예: SAH의 경우 secondary=[NS, NEU, REH] (수술 → 신경과 추적 → 재활)

## 1.5 현재 작업 범위

- Care MVP 우선 개발 중 (옵션 D 채택)

- Pro(의사용)는 Phase 2 이후 분리 진행

- 기획서 Phase 1 (M4~M9) 일정 안에 Care MVP 베타 출시 목표

## 1.6 의도적으로 "하지 않는 것" (변경 불가 결정사항)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화. AI가 특정 병원 추천 시 "광고비 낸 병원" 의혹 발생 가능 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 무면허 의료행위 회피. "OO일 가능성이 있습니다"만 사용 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

## 1.7 차별화 포지셔닝

- 기존 시장 플레이어: 닥터나우(병원 추천·예약), 굿닥(병원 검색)

- medimentor의 차별화: "증상 해석 + 진료과 안내 + 자가관리"에 정체성을 좁힘

# 2. 작업 진척 현황

## 2.1 Care MVP 28개 모듈 진척

- 완료: 6.1개 모듈 (M3-2-a critical 5개 안정화 추가, 22%)

- 부분 진행: 8개 모듈 (29%)

- 미착수: 13.9개 모듈 (49%)

- 범위 외: 5개 모듈 (의도적 제외)

## 2.2 마감된 산출물 (5개 핵심 문서)

| 파일명 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MediMentor_AI_기획서_v2.docx | 사업 기획서 v2 | 완료 |
| medimentor_Care_MVP_모듈지도_v1.docx | 28개 모듈 분해 | 완료 |
| medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx | 황 교수님 자문 자료 | 완료, 차기 자문 묶음 |
| medimentor_프로젝트_인계문서_v3.md/.docx | 본 인계 문서 v3 | 완료 |
| (작업 C 산출물) | 황 교수님 자료 표지·서문 수정 | 자문 시점까지 보류 |

## 2.3 마감된 코드 산출물

[단계 A·B 마감 코드]

lib/safety/red-flag-data.ts — 6개 카테고리 패턴, A-2 변환표 28개 lib/safety/red-flag-classifier.ts — classifyRedFlags(), detectRedFlags() lib/types/medical.ts — DDxRedFlagEntry 인터페이스 app/api/triage/route.ts — A-4 인구학 이중 감지 app/api/ddx/route.ts — 복수 매칭, red_flags 필드 components/ui/red-flag-warning-card.tsx — severity 3단계 UI app/(care)/chat/page.tsx — capturedDemographics state, 디바운싱

[M3-1 + M3-1-fix 마감 코드]

lib/specialty/specialties.ts — 26개 진료과 lib/specialty/symptom-mapping-schema.ts — SymptomMappingEntry 인터페이스 lib/specialty/symptom-list-draft.ts — 50개 핵심 증상 초안

[M3-2-a + 6회 보강 마감 코드 — critical 5개 entries 안정화]

lib/specialty/symptom-list-draft.ts — critical 5개 entries 완성 · thunderclap_headache : patterns 6개 (1인칭 3 + 3인칭 3) + 가족 호칭 19개 · crushing_chest_pain : patterns 4개 + 가족 호칭 13개 (1차 패턴) · acute_severe_abdomen : patterns 4개 + 가족 호칭 14개 (1차 패턴) · monocular_vision_loss : patterns 4개 + 가족 호칭 13개 (1차 패턴) · anaphylaxis_severe : patterns 6개 (P0~P5) + 가족 호칭 15개 lib/specialty/symptom-mapping-schema.ts — patterns·exclusion_patterns 필드 추가

## 2.4 M3-2-a critical 5개 entries 안정화 패치 이력 (2026-05-02)

7회 사이클로 critical 5개 entries 절대 안정화 종결. 인계 문서 v3 작성 시점 기준 추가 패치 없음.

| # | 패치 ID | 주요 작업 | 검증 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M3-2-a | critical 5개 초기 매핑 | 33 | 16/33 일치, 17건 누락 |
| 2 | fix2 | 누락 검증 17건 사후 실시 + F-4 도입 | 19 | 16/19, Type II 3건 FAIL |
| 3 | fix3 | 두통/복통/아나필락시스 patterns 보강 | 16 | 15/16, fix3-12 FAIL + A·B 결함 |
| 4 | fix3b | 아나필락시스 "막히"+"안 쉬어" 추가 | 12 | 11/12, fix3b-4 FAIL |
| 5 | fix3c | "안 쉬어" → "안 쉬" 어간 단축 | 13 | 12/13, fix3c-3 FAIL |
| 6 | fix3-final | 부종 "부었¦부으" 추가 (ㅅ 불규칙) | 22 | 20/22, final-5 FAIL+final-7 PARTIAL |
| 7 | fix4 | 호흡 "막혀¦어려워" + 가족 "엄마¦아빠¦오빠¦누나" 일괄 | 20 | 20/20 종결 선언 |

누적 검증 시나리오: 132개. 모든 보호 파일(red-flag-data.ts, red-flag-classifier.ts, red-flag-warning-card.tsx, app/(care)/chat/page.tsx) 무변경 유지.

Critical 5개 entries 통합 안정화 검증 (M3-2-a-fix4-18~22, 5/5 PASS):

- thunderclap_headache: "갑자기 머리가 깨질 듯이 너무 아파요" → MATCH

- crushing_chest_pain: "남편이 가슴이 조이는 것 같다고 해요" → MATCH (3인칭)

- acute_severe_abdomen: "배가 갑자기 너무 심하게 아파서 숨도 잘 못 쉬어요" → MATCH

- monocular_vision_loss: "한쪽 눈이 갑자기 안 보여요" → MATCH

- anaphylaxis_severe: "아이가 갑자기 숨을 잘 못 쉬고 부어올라요" → MATCH (3인칭)

한국어 형태론 학습 결과 (M3-2-b 이후 적용):

- 자음 어미 (붓고/막히고/어렵고): 어간 부분 문자열로 매칭 ✓

- 모음 어미 수축 (부어/막혀/어려워): 별도 표기 필요 ✓

- ㅅ 불규칙 (부었/부으): 별도 표기 필요 ✓

- ㅂ 불규칙 (어려워): 별도 표기 필요 ✓

- 구어체 가족 호칭 (엄마/아빠/오빠/누나): 표준 호칭과 별도 명시 필요 ✓

# 3. 단계 A·B + M3-1 + M3-2-a 검증 매트릭스 (마감)

총 127개 (단계 A·B) + 35개 (M3-1+fix) + 132개 (M3-2-a 7회 사이클) = 누계 294개 시나리오 통과.

## 3.1 양방향 회귀 차단 달성

| 오류 유형 | 대표 사례 | 차단 방법 |
| --- | --- | --- |
| Type II (놓침) | SAH 환자 → 일반 안내 | 4개 SAH 패턴 추가, 형태론 보강 |
| Type I (과경고) | "두통이 좀 있어요" → critical | 단독 키워드 제거, 복합 패턴만 유지 |

## 3.2 황 교수님 임상 자문 컨펌 4가지 UX 결정

- 디바운싱: 1.5초 정지 + 5자 미만 보류

- 경고 강도: 3단계 차등 + 음성 자동 재생 critical 한정

- 입력 잠금: 옵션 B + 119 버튼 상시 노출

- 119 직통: 옵션 B (원탭 호출, 자동 다이얼 금지)

# 4. 5단계 트리아지 시스템 현황

| 기획서 등급 | TriageLevel | 의미 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 즉시 응급 | critical | SAH, 흉통+호흡곤란 | ✅ M3-2-a 5개 완성 |
| 🟠 응급 | urgent | 심한 복통, 고열 | ⚠️ M3-1 10개 (M3-2-b 매핑 예정) |
| 🟡 야간/주말 | night_weekend | 응급 아닌 심한 통증 | ❌ M4에서 추가, 0개 |
| 🟢 일반 외래 | outpatient | 수일~수주 일반 증상 | ⚠️ M3-1 15개 (M3-2-c 매핑 예정) |
| 🔵 자가 관리 | self_care | 경미한 증상 | ⚠️ M3-1 20개 (M3-2-d 매핑 예정) |

# 5. 다음 작업 예정 (우선순위 순)

## 우선순위 1: M3-2-b 진료과 매핑 (urgent 10개) — 다음 코딩 작업

- urgent 10개 entries에 patterns·exclusion_patterns·진료과 매핑·recommendation_reason 일괄 작성

- 패턴 C 작업 정책 적용 (8.4절 참조): Claude Code 자율 시나리오 설계 + 자율 보강

- 한국어 형태론 학습 결과(2.4절) 사전 적용 의무

- 1인칭/3인칭 패턴 그룹 분리, 브로드 추천 정책 적용

- 예상 사이클: 1회 패치 (사용자 송부 + 회신 1회)

## 우선순위 2: M3-2-c 진료과 매핑 (outpatient 15개)

- 동일 형식 (패턴 C 위임)

- 예상 사이클: 1회 패치

## 우선순위 3: M3-2-d 진료과 매핑 (self_care 20개)

- 동일 형식 (패턴 C 위임)

- 예상 사이클: 1회 패치

## 우선순위 4: M3-3 추천 우선순위 로직

- 1차/2차/3차 추천 우선순위 로직

- red_flag classifier critical → emergency:true 강제 라우팅

- 가족 인구학 라우팅 (3인칭 입력 → family_demographics state 신설)

- 카카오맵 외부 링크

- 예상 기간: 2~3주

## 우선순위 5: M3-4 LLM fallback / M3-5 UI / M4 야간주말 / M5 방문 전 안내 / M6 공통 시스템

- v2와 동일

총 예상 기간: M3-2-b/c/d 일괄 위임으로 M3-2 전체 1~2주 단축. 전체 13~16주.

# 6. 9-G 이관 항목 (잔여 작업)

## 6.1 단계 A·B 진행 중 발견된 항목 + M3-1 작업 중 발견

| 항목 | 우선순위 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- |
| ABDOMINAL_PATTERN의 단독 키워드 잔존 | 낮음 | M3-2 작업 중 일관성 검토 |
| 한국어 활용형 점검 | 중간 | M3-2-b/c/d에서 학습 결과 적용 |
| urgent severity 119 버튼 정책 | 중간 | 황 교수님 차기 자문 |
| 자동 다이얼 옵트인 정책 | 낮음 | Phase 2 이후 |
| 음성 입력 정확도 검증 | 중간 | 노년층 핵심 기능 |
| DDx의 환자용 표현 정책 | 중간 | M6.5 |
| M3-2 3인칭 입력 패턴 그룹 분리 | 높음 | M3-2-a 완료, b/c/d 진행 예정 |
| M3-3 가족 인구학 라우팅 | 높음 | M3-3 진행 시 |
| M4 야간주말 night_weekend 재분류 | 높음 | M4 진입 시 |

## 6.2 M3-1 / M3-2-a 작업 검토 결정사항 (B-1, C-1, C-2, D-1, E-1, F-1~F-4, G-1)

v2 6.3절과 동일. 변경 없음.

## 6.3 M3-2-a 작업 중 신규 발견 결정사항 (신설, 2026-05-02)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| F-4-α | 검증 시나리오 ID는 사용자 합의 사양. ID와 검증 내용은 1:1 매핑 의무 | fix2 도입 |
| F-4-β | M3-2-a 보고서 17건 ID-내용 불일치 발생 사실 기록. 사후 fix2 정상화 | 사후 정정 완료 |
| F-4-γ | 모든 패치 보고서에 시나리오 ID 매핑 자체 점검표 첨부 의무화 | fix2부터 6회 연속 정상 |
| F-5 | Type II 검증 시나리오 작성 시 한국어 형태론 사전 점검 의무. critical 안정화 학습을 M3-2-b 이후 적용 | 본 v3 8.3 명문화 |
| G-1-α | Critical 응급 라우팅 정책(A-3): primary 차등 + EM 강제 라우팅 | fix4 종결 |
| G-1-β | Critical secondary는 "응급 처치 후 follow-up" 의미 한정 (B-3) | fix4 종결 |
| H-1 | 단계 A·B red-flag-data.ts 복통 패턴 결함: 거리 제한 13자 미커버. 코드 변경 금지(8.3) 준수, 자문 의제 등록 | 자문 의제 등록 |
| H-2 | 단계 A·B red-flag-data.ts 호흡 패턴 자모 수축 미커버 가능성. 자문 의제 등록 | 자문 의제 등록 |
| I-1 | medimentor 작업 패턴 정책 채택: 임상 안전 등급별 차등 위임 (패턴 C) | 본 v3 8.4 도입 |

# 7. 기획서 v1 → v2 변경 사항 (Tracked Changes)

v2와 동일. 8곳의 tracked changes 적용. Word "검토" 모드로 시각화.

# 8. 검증된 작업 패턴 (반드시 유지)

## 8.1 보고 형식 의무화

- "통과/실패"만 표기한 보고는 받지 않음

- 패턴별 트레이싱 의무화

- 변경된 파일 목록 + 라인 수 명시

- 코드 발췌 포함

## 8.2 시나리오 기반 검증

- Type I + Type II 양방향 회귀 차단

- 임상 경고 + 일상 호소 차단 + 복합 매칭 시나리오 모두 포함

- 신규 작업 시 기존 시나리오 회귀 검증 동반

## 8.3 절대 금지 사항 (모든 작업 공통)

[코드 측면 — v2와 동일]

- A-2 변환표(28개) 변경 금지

- red-flag-data.ts 매칭 패턴 변경 금지

- red-flag-classifier.ts 분류 로직 변경 금지

- 디바운싱 시간/최소 길이 변경 금지

- 자동 다이얼 코드 추가 금지

- 입력창 차단 로직 추가 금지

- onClick 핸들러로 tel:119 호출 추가 금지 (a 태그 href만)

- capturedDemographics 로직 변경 금지

- red-flag-warning-card.tsx 변경 금지

- app/(care)/chat/page.tsx 변경 금지

- app/api/triage/route.ts 변경 금지

- app/api/ddx/route.ts 변경 금지

- 위치 기반 병원 추천 알고리즘 코드 추가 금지

- 진단 단정 표현 추가 금지

[운영 측면 — F-3, F-4-α/β/γ, F-5 (신규)]

- Claude Code 프롬프트 명시 사양은 단 하나도 자체 판단으로 변경 금지 (F-3)

- 기존 코드베이스 정합성 명목으로 자체 통합·표준화 금지

- 검증 시나리오 ID와 검증 내용은 1:1 매핑 의무 (F-4-α)

- 모든 패치 보고서에 시나리오 ID 매핑 자체 점검표 첨부 의무화 (F-4-γ)

- 모든 Claude Code 프롬프트 헤더에 "■■■ CRITICAL — 작업 시작 전 필독 ■■■" 박스 의무

- F-5 (신규, 2026-05-02): Type II 검증 시나리오 작성 시 한국어 형태론 사전 점검 의무

  - 자모 수축 (히+어→혀): "막히" → "막혀", "막혀서", "막혀요"

  - ㅂ 불규칙 (렵+어→려워): "어렵" → "어려워", "어려워서"

  - ㅅ 불규칙 (붓+어→부어): "붓" → "부어", "부었", "부으"

  - 어미 변형: 어간 + 고/지/면/는 (자음) vs 어/어요/어서 (모음)

  - 구어체 가족 호칭: 엄마, 아빠, 오빠, 누나, 형, 동생, 언니 (표준어 외)

## 8.4 작업 패턴 C — 임상 안전 등급별 차등 위임 (I-1, 2026-05-02 도입)

medimentor 작업 패턴은 임상 안전 위험도에 따라 다음 두 가지로 차등 적용한다.

[패턴 A — Claude(본 채팅) 사전 설계 + Claude Code 구현]

- 적용 대상: critical (triage_level='critical') entries

- 사이클: 다회 (보강 발생 시)

- 사용: 본 채팅 Claude가 모든 시나리오·검증·정책을 사전 설계하여 Claude Code에 위임

- 사유: 환자 사망 위험 영역. 검증 누락이 생명 위협으로 직결

- 상태: M3-2-a critical 5개 안정화 종결 (2026-05-02)

[패턴 C — Claude Code 자율 시나리오 설계 + 자율 보강]

- 적용 대상: urgent / outpatient / self_care entries

- 사이클: 1회 (entries 그룹별)

- 사용: 본 채팅 Claude가 작업 목표·정책·SOP·금지사항만 큰 틀로 지시. Claude Code가 자율 시나리오 설계 + 자율 보강 + 자율 통과 검증

- 사유: 환자 사망 위험 영역 외. 형태론 결함이 환자 안전 위험으로 직결되지 않음

안전장치 6가지:

- 작업 목표 + 정책 (A-3 / B-3 / E-1 / G-1) 명시

- 표준 작업 절차 (SOP) 명시

- F-3 / F-4-α/β/γ / F-5 절대 금지 헤더 의무 삽입

- 한국어 형태론 사전 점검 의무 (2.4 학습 결과 적용)

- 검증 표준: Type I + Type II 양방향 + 단계 A·B 회귀 + 통합 안정화 + F-4-γ 점검표

- 이터레이션 정책: entries별 검증 FAIL 발견 시 Claude Code 자체 보강 후 재실행

- 사용자 부담: M3-2 전체 합계 송부+회신 3회 (M3-2-b/c/d 각 1회씩)

- 본 채팅 Claude의 검증 역할: Claude Code 보고 회신 시 종합 통계만 점검 (entries 수 / FAIL 수 / 자체 판단 변경 사례 / F-4-γ 점검표 통과 여부). 환자 안전 위험 결함이 발견되지 않으면 통과 인정

# 9. 사용자(문형철)에 대한 컨텍스트

- 이름: 문형철

- 소속: KDVA Korea Region 사무총장

- 배경: 퇴역 ROK Army Colonel

- 다른 활동: KEDA 코디네이션

- vibe-coding 워크플로: Claude Code, Cursor 등 활용. GitHub→Vercel 배포

- 문서 작성 표준: Node.js docx 라이브러리, 맑은 고딕, 정부문서 스타일

# 10. 황 교수님 자문 컨텍스트 — 차기 자문 종합 의제 (7건 묶음, 2건 추가)

기존 5건 의제(v2 10절)에 M3-2-a 작업 중 발견된 단계 A·B 결함 2건 추가.

| # | 의제 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 단계 B 사후 검토 — 13개 질문 (Q1~Q13) | 기존 |
| 2 | PAIN 분류 적정성 (G-1) | 기존 |
| 3 | 외과(GS) 분류 (C-2) | 기존 |
| 4 | M3-1 50개 증상 초안 검증 (M3-2 진행 후) | 기존 |
| 5 | 작업 C 표지·서문 수정 | 기존 |
| 6 | 단계 A·B 복통 패턴 결함 (H-1) — 거리 제한 13자 미커버. red-flag-data.ts 변경 자문 후 결정 | 신규 |
| 7 | 단계 A·B 호흡 패턴 자모 수축 결함 (H-2) — "막혀", "어려워" 등이 단계 A·B 미매칭 가능성. red-flag-data.ts 변경 자문 후 결정 | 신규 |

자문 1회로 위 7건 동시 해결 가능. 자문 회신 후:

- 작업 C 산출물 확정·송부

- PAIN/외과 분류 최종 결정 → mini-patch

- M3-1 50개 entries validation_status 일부 'reviewed'/'approved' 갱신

- 단계 A·B red-flag-data.ts 보강 patch (H-1, H-2 자문 결과 반영)

# 11. 새 채팅창에서 첫 작업 시작 안내

## 11.1 새 채팅창에 작업을 시작할 때의 권장 첫 메시지

이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor 프로젝트를 이어서 진행합니다. [여기에 본 인계 문서 전체 붙여넣기] 다음 작업: [작업 명칭 명시 — 예: M3-2-b 진료과 매핑 (urgent 10개)] 이 작업을 진행하기 전에 인계 문서의 핵심 결정사항을 위반하지 않는지 확인해주시고, 진행 방안을 제안해 주십시오.

## 11.2 단일 진실 원천 운영 원칙 (F-1)

- 본 인계 문서 v3는 docs/planning/에 마크다운(.md) + Word(.docx) 두 형식으로 커밋

- 매 채팅 마감 시 갱신 후 즉시 push

- Claude Code가 컨버세이션 요약 우회 없이 인계 문서를 직접 참조하도록 보장

# 12. 본 인계 문서 업데이트 정책

- 업데이트 시점: 매 채팅 세션 마감 시점에 최신 상태로 업데이트

- 버전 관리: 파일명에 v3, v4... 추가하여 이력 보존

- F-1 원칙 준수: docs/planning/ 디렉토리에 .md + .docx 두 형식 동시 커밋

※ 본 인계 문서 v3는 medimentor Care MVP 프로젝트의 컨텍스트를 새 Claude 인스턴스에 전달하기 위해 작성되었습니다. 작업 진행 중 새로운 핵심 결정사항이 발생하면 반드시 본 문서에 반영하여 단일 진실 원천을 유지하십시오.

v2 → v3 변경 요약:

- M3-2-a critical 5개 안정화 종결 + 7회 패치 이력 정리 — 2.4 신설

- 한국어 형태론 학습 결과 정리 — 2.4 마지막

- TriageLevel 4단계 구현 상태 갱신 — 4 갱신

- M3-2-b/c/d 패턴 C 위임 명시 — 5 갱신

- F-4-α/β/γ, F-5, G-1-α/β, H-1, H-2, I-1 결정사항 추가 — 6.3 신설

- 단계 A·B 복통/호흡 패턴 결함 자문 의제 추가 (H-1, H-2) — 10 갱신 (5건 → 7건)

- F-5 한국어 형태론 사전 점검 의무 — 8.3 신설

- 패턴 C 작업 정책 명문화 — 8.4 신설

- Critical 응급 라우팅 정책 (A-3) — 1.4 신설

- 3인칭 가족 호칭 표준 목록 — 1.2 보강