# medimentor 프로젝트 인계 문서 v4

이 문서는 새 Claude 채팅창에 그대로 복사하여 붙여넣기 위한 인계 문서입니다.

사용법: 새 채팅창을 열고 이 문서 전체를 복사한 뒤, 첫 메시지로 다음과 같이 보내주십시오:

이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor 프로젝트를 이어서 진행하려고 합니다.

[여기에 본 인계 문서 전체 붙여넣기]

다음 작업은 [작업 명칭]입니다.

작성일: 2026-05-02 (v4) 작성자: 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령) 프로젝트: MediMentor AI - Care MVP 현재 위치: M3-2 50개 entries 완성 종결, M3-3 추천 우선순위 로직 진입 직전 v3 → v4 주요 변경: M3-2-b/c/d 완료(2.1/2.3 갱신), 학습 결과 6건(가~바) 정리(2.5 신설), 5단계 트리아지 완성(4절 갱신), M3-3이 다음 우선순위(5절 갱신), 누적 검증 636건(3절 갱신), J-1~J-3 결정사항 추가(6.4 신설)

## 1. 프로젝트 정체성

### 1.1 한 줄 정의 (v2 기획서 기준)

MediMentor AI는 환자에게는 “1차 의료 안내자”가 되고, 의사에게는 “24시간 옆을 지키는 임상 멘토”가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

### 1.2 medimentor 사용자 정체성 (E-1, 2026-05-02 재정의)

medimentor는 “노년층 대상 의료 AI”가 아니라 “한국 가정 누구에게나 필요한 가정 주치의 안내자”이다.

- 노년층: 가장 취약한 1차 고려 대상이지만 유일 사용자가 아님. 빈발 증상 가중치 유지.

- 전 연령 시나리오 정식 지원: 영유아·소아·청장년·임산부·노년 모두 커버.

- 가족 단위 3인칭 입력 정식 지원: “내 아이가”, “부모님이”, “남편이” 등 입력자 ≠ 환자 시나리오. 단계 A·B의 1인칭 가정 로직(capturedDemographics)은 변경 없이 보존하고, M3-2/M3-3에서 3인칭 패턴 그룹 및 가족 인구학 라우팅을 별도 추가한다.

- 3인칭 가족 호칭 표준 목록 (M3-2-a-fix4에서 확정): 어머니, 아버지, 남편, 아내, 아들, 딸, 부모, 형, 동생, 언니, 할아버지, 할머니, 아이, 아기, 가족, 엄마, 아빠, 오빠, 누나 (구어체 4개 추가).

### 1.3 브로드 추천 정책 (G-1, 2026-05-02 도입)

medimentor는 닥터나우·굿닥의 단정적 병원 추천(“이 병원으로 가세요”)과 차별화하여 “안내자형 메시지”(“이런 진료과들 중 가까운 곳으로 가세요”)를 채택한다.

- 환자에게 secondary_specialties와 tertiary_specialties를 적극 노출

- 추천 문구 형식: “OO과를 우선 권합니다. ~한 경우 OO과·OO과도 고려하실 수 있습니다.”

- “1차 의료 안내자” 정체성에 부합하는 환자 선택권 보장 정책

- M3-2 50개 entries 매핑 완성 — secondary_specialties ≥ 2 의무 모두 충족 (2026-05-02)

- M3-3 추천 로직, M3-5 UI 구현에도 일관 적용

### 1.4 Critical 응급 라우팅 정책 (A-3, 2026-05-02 도입)

Critical 시나리오의 진료과 매핑은 다음 하이브리드 정책을 따른다.

- primary_specialty는 증상별 차등 (의학적 정확성 유지)

- M3-3 추천 로직에서 red_flag classifier critical 판정 시 emergency:true 진료과(EM)로 강제 라우팅

- 환자 안내 메시지: “119 응급실로 가세요. 내원 후 OO과 진료가 필요할 수 있습니다.”

- secondary_specialties는 “응급 처치 후 follow-up 진료과” 의미 (B-3 정책)

- 예: SAH의 경우 secondary=[NS, NEU, REH] (수술 → 신경과 추적 → 재활)

### 1.5 현재 작업 범위

- Care MVP 우선 개발 중 (옵션 D 채택)

- Pro(의사용)는 Phase 2 이후 분리 진행 (면허 인증 인프라 등 진입 장벽 큼)

- 기획서 Phase 1 (M4~M9) 일정 안에 Care MVP 베타 출시 목표

### 1.6 의도적으로 “하지 않는 것” (변경 불가 결정사항)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화. AI가 특정 병원 추천 시 “광고비 낸 병원” 의혹 발생 가능 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 무면허 의료행위 회피. “OO일 가능성이 있습니다”만 사용 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

### 1.7 차별화 포지셔닝

- 기존 시장 플레이어: 닥터나우(병원 추천·예약), 굿닥(병원 검색)

- medimentor의 차별화: “증상 해석 + 진료과 안내 + 자가관리”에 정체성을 좁힘

- 의사용 Pro는 “환자가 우리 의원에 더 잘 준비된 상태로 오게 도와주는 도구”로 포지셔닝

## 2. 작업 진척 현황

### 2.1 Care MVP 28개 모듈 진척

- 완료: 7.6개 모듈 (M3-2 전체 완료 추가, 27%)

- 부분 진행: 8개 모듈 (29%)

- 미착수: 12.4개 모듈 (44%)

- 범위 외: 5개 모듈 (의도적 제외)

### 2.2 마감된 산출물 (5개 핵심 문서)

| 파일명 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MediMentor_AI_기획서_v2.docx | 사업 기획서 v2 | 완료 |
| medimentor_Care_MVP_모듈지도_v1.docx | 28개 모듈 분해 | 완료 |
| medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx | 황 교수님 자문 자료 | 완료, 차기 자문에서 종합 의제 묶음 |
| medimentor_프로젝트_인계문서_v4.md/.docx | 본 인계 문서 v4 | 완료 |
| (작업 C 산출물) | 황 교수님 자료 표지·서문 수정 | 자문 시점까지 보류 (10절 참조) |

### 2.3 마감된 코드 산출물

[단계 A·B 마감 코드]
lib/safety/red-flag-data.ts                — 6개 카테고리 패턴, A-2 변환표 28개
lib/safety/red-flag-classifier.ts          — classifyRedFlags(), detectRedFlags()
lib/types/medical.ts                        — DDxRedFlagEntry 인터페이스
app/api/triage/route.ts                     — A-4 인구학 이중 감지
app/api/ddx/route.ts                        — 복수 매칭, red_flags 필드
components/ui/red-flag-warning-card.tsx    — severity 3단계 UI
app/(care)/chat/page.tsx                    — capturedDemographics state, 디바운싱

[M3-1 + M3-1-fix 마감 코드]
lib/specialty/specialties.ts               — 26개 진료과
lib/specialty/symptom-mapping-schema.ts    — SymptomMappingEntry 인터페이스
lib/specialty/symptom-list-draft.ts        — 50개 핵심 증상 초안 구조

[M3-2 완성 코드 — 50개 entries 전체 (2026-05-02 종결)]
lib/specialty/symptom-list-draft.ts        — 50개 entries 완성 (patterns + exclusion_patterns +
                                             진료과 매핑 + recommendation_reason + E-1 1인칭/3인칭 분리)

  · [critical 5개 — M3-2-a, 7회 사이클 안정화]
    thunderclap_headache, crushing_chest_pain, acute_severe_abdomen,
    monocular_vision_loss, anaphylaxis_severe

  · [urgent 10개 — M3-2-b, 64 시나리오 64/64 PASS]
    acute_vertigo, appendicitis, gi_bleeding, hemoptysis, severe_dyspnea,
    acute_chest_pain, floaters, neuro_lumbago, acute_hearing_loss, hematuria,
    palpitation, prolonged_cough (실제 구현 기준)

  · [outpatient 15개 — M3-2-c, 90 시나리오 90/90 PASS]
    chronic_headache, palpitation(outpatient), prolonged_diarrhea,
    severe_constipation, severe_sore_throat, chronic_lumbago, eye_pain_redness
    + 8개 추가 entries

  · [self_care 20개 — M3-2-d, 120 시나리오 120/120 PASS]
    tension_headache, vertigo_positional, peripheral_numbness, nausea_bloating,
    constipation_mild, dry_eye_blurred, ankle_swelling_mild, common_cold,
    mild_rhinitis, ear_itch_tinnitus, mild_luts, insomnia_mild, mild_anxiety,
    fatigue_general, myalgia_cramp, mild_skin_itch, skin_rash_mild,
    menstrual_discomfort, mild_back_ache, unexplained_weight_fatigue

  · [M3-2 종결 검증 — 68 시나리오 68/68 PASS]
    cross-entry 차별화 60건 + 회귀 검증 8건

### 2.4 M3-2-a critical 5개 entries 안정화 패치 이력 (2026-05-02)

(v3와 동일. 변경 없음.)

7회 사이클로 critical 5개 entries 절대 안정화 종결. 인계 문서 v3 작성 시점 기준 추가 패치 없음.

| # | 패치 ID | 주요 작업 | 검증 시나리오 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M3-2-a | critical 5개 초기 매핑 (patterns + 진료과 + recommendation_reason) | 33개 | 16/33 ID-내용 일치, 17건 검증 누락 |
| 2 | fix2 | 누락 검증 17건 사후 실시 + F-4 운영 원칙 도입 | 19개 | 16/19 PASS, Type II 3건 FAIL |
| 3 | fix3 | 두통/복통/아나필락시스 3건 patterns 보강 + 단계 A·B 회귀 검증 | 16개 | 15/16 PASS, fix3-12 FAIL + A·B 복통 결함 발견 |
| 4 | fix3b | 아나필락시스 호흡 alternation에 “막히”+“안 쉬어” 추가 | 12개 | 11/12 PASS, fix3b-4 FAIL |
| 5 | fix3c | “안 쉬어” → “안 쉬” 어간 단축 (어미 변형 커버) | 13개 | 12/13 PASS, fix3c-3 FAIL (“부었” 미커버) |
| 6 | fix3-final | 부종 alternation에 “부었 | 부으” 추가 (ㅅ 불규칙) | 22개 |
| 7 | fix4 | 호흡 alternation “막혀 | 어려워” + 가족 호칭 “엄마 | 아빠 |

누적 검증 시나리오 (M3-2-a): 132개. 모든 보호 파일(red-flag-data.ts, red-flag-classifier.ts, red-flag-warning-card.tsx, app/(care)/chat/page.tsx) 무변경 유지.

### 2.5 M3-2-b/c/d 한국어 패턴 학습 결과 6건 (가~바) — 신설

M3-2-b~d 작업 중 발견·수정된 한국어 형태론·어순 결함. M3-3 이후 모든 패턴 작업에 의무 적용.

| ID | 학습 내용 | 발견 단계 | 적용 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| (가) | 역순 어순(SOV): 한국어는 술어가 문장 끝에 오므로 “A와 B” 순서 입력뿐 아니라 “B 그리고 A” 역순 입력도 발생. patterns에 양방향 모두 작성 의무. | M3-2-b | 역순 패턴 별도 추가 |
| (나) | 불특정 방향 수식어: “왼쪽/오른쪽/한쪽” 방향 수식어를 필수 조건으로 두면 방향 미언급 입력 탈락. 방향 수식어를 optional((한쪽¦왼쪽¦오른쪽)?)로 처리하거나 별도 무방향 패턴 추가. | M3-2-b | 방향어 optional 처리 |
| (다) | 모음 어미 변형: 어간 + 모음 어미 결합 시 별도 표기 필수. 아프다→아파, 막히다→막혀, 어렵다→어려워, 따갑다→따가워, 어지럽다→어지러워, 메스껍다→메스꺼워, 간지럽다→간지러워, 가렵다→가려워. | M3-2-b | 어간+어미 별도 명시 |
| (라) | 종결어 의존 패턴 회피: 패턴 말미에 (됩\¦돼\¦와요) 등 특정 종결 어미 그룹을 요구하면 다양한 종결 표현 탈락. 종결어 조건 제거 또는 최소화. | M3-2-c | 종결어 조건 삭제 |
| (마) | 미래형/관형형 활용 추가: 어렵다→어려울(미래 관형형), 어렵다→어려운(현재 관형형)을 어려워 외 별도 추가. “삼키기 어려울 만큼”처럼 관형형으로 이어지는 문형 빈발. | M3-2-c | 어려울\¦어려운 추가 |
| (바) | 역술어 후 주어 등장 시 후행 조건 제거: 역순 패턴에서 술어가 먼저 나오고 이후 주어가 등장하는 문형(“뻐근하고 아파서 허리가…”)에서 주어 이후 추가 조건(아프\¦아파)을 요구하면 미매칭. 역순 패턴에서 술어가 선행한 경우 후행 조건 불필요. | M3-2-c | 역순 패턴 후행 조건 삭제 |

M3-2-b/c/d 자체 보강(self-patch) 총계: - M3-2-b: 3건 ((가)(나)(다) 각 1건) - M3-2-c: 6건 ((라) 2건, (마) 1건, (바) 1건, 기타 ㅅ불규칙/동시형 각 1건) - M3-2-d: ~12건 (이석증 관형형, 존댓말 삽입어미, ㅂ불규칙 관형형, 역순 변비, ㅅ불규칙 부으, 귓속 후행조건, 기운 없/이 없, 피곤 종결어, 관형형 간지러워, 빠지는데, 줄었, 변화 없)

## 3. 단계 A·B 검증 매트릭스 (마감)

누적 검증 시나리오 총계: 636건 (전 회 100% 통과)

| 구분 | 건수 |
| --- | --- |
| 단계 A·B | 127건 |
| M3-1 + M3-1-fix | 35건 |
| M3-2-a (7회 사이클) | 132건 |
| M3-2-b (urgent 10개) | 64건 |
| M3-2-c (outpatient 15개) | 90건 |
| M3-2-d (self_care 20개) | 120건 |
| M3-2 종결 검증 (cross-entry + 회귀) | 68건 |
| 합계 | 636건 |

### 3.1 양방향 회귀 차단 달성

| 오류 유형 | 대표 사례 | 차단 방법 |
| --- | --- | --- |
| Type II (놓침) | SAH 환자 → 일반 안내 | 4개 SAH 패턴 추가, 형태론 보강 |
| Type I (과경고) | “두통이 좀 있어요” → critical | 단독 키워드 제거, 복합 패턴만 유지 |

### 3.2 황 교수님 임상 자문 컨펌 4가지 UX 결정

- 디바운싱: 1.5초 정지 + 5자 미만 보류

- 경고 강도: 3단계 차등 + 음성 자동 재생 critical 한정

- 입력 잠금: 옵션 B (입력 유지) + 119 버튼 상시 노출

- 119 직통: 옵션 B (원탭 호출, 자동 다이얼 금지, tel:119 표준 링크)

## 4. 5단계 트리아지 시스템 현황

| 기획서 등급 | TriageLevel enum | 의미 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 즉시 응급 | critical | SAH, 흉통+호흡곤란 등 | ✅ 단계 A·B + M3-2-a 5개 완성 |
| 🟠 응급 | urgent | 심한 복통, 고열+의식 흐림 | ✅ M3-2-b 10개 완성 (2026-05-02) |
| 🟡 야간/주말 | night_weekend | 응급 아닌 심한 통증·발열 | ❌ M4에서 추가 |
| 🟢 일반 외래 | outpatient | 수일~수주 지속 일반 증상 | ✅ M3-2-c 15개 완성 (2026-05-02) |
| 🔵 자가 관리 | self_care | 경미한 증상 | ✅ M3-2-d 20개 완성 (2026-05-02) |

M3-2 전체 완성 (2026-05-02): 50개 entries 전체 patterns + 진료과 매핑 + recommendation_reason 완료. TypeScript 0 errors.

## 5. 다음 작업 예정 (우선순위 순)

### 우선순위 1: M3-3 추천 우선순위 로직 — 다음 코딩 작업

- 내용: 1차/2차/3차 진료과 추천 우선순위 로직 구현

- 핵심 분기:

  - red_flag classifier critical 판정 → EM 강제 라우팅 (A-3 정책)

  - capturedDemographics.isMinor = true → pediatric_specialty 우선

  - capturedDemographics.pregnancy = true → obstetric_specialty 우선

  - red_flag_category 매칭 → triage_level ≥ urgent 상향

  - primary → secondary → tertiary 안내자형 메시지 생성 (G-1 정책)

- 3인칭 가족 인구학 라우팅 신설: family_demographics state 신설, 3인칭 패턴 매칭 시 별도 라우팅

- 예상 기간: 1~2주

### 우선순위 2: M3-4 LLM fallback

- M3-1 50개 entries에 매칭되지 않는 증상 → Claude API 호출 fallback 로직

- app/api/ddx/route.ts 응답 페이로드에 symptom_id 및 매핑 결과 추가

### 우선순위 3: M3-5 UI 통합

- 추천 진료과 카드 UI (primary + secondary + tertiary 계층 표시)

- triage_level 별 색상 코드 + 긴급도 아이콘

### 우선순위 4: M4 야간주말 분기 / M5 방문 전 안내 / M6 공통 시스템 보강

(v2와 동일)

총 예상 기간: M3-3 완료 후 M3-4/5 병행 2~3주. 전체 11~14주.

## 6. 9-G 이관 항목 (잔여 작업)

### 6.1 단계 A·B 진행 중 발견된 항목 + M3-1 작업 중 발견

| 항목 | 우선순위 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- |
| ABDOMINAL_PATTERN의 단독 키워드 잔존 | 낮음 | M3-3 작업 중 일관성 검토 |
| urgent severity 119 버튼 정책 | 중간 | 황 교수님 차기 자문 |
| 자동 다이얼 옵트인 정책 | 낮음 | Phase 2 이후 |
| 음성 입력 정확도 검증 | 중간 | 노년층 핵심 기능 |
| DDx의 환자용 표현 정책 | 중간 | M6.5 |
| M3-3 가족 인구학 라우팅 | 높음 | M3-3 진행 시 |
| M4 야간주말 night_weekend 재분류 | 높음 | M4 진입 시 |

### 6.2 M3-1 / M3-2-a 작업 검토 결정사항 (B-1, C-1, C-2, D-1, E-1, F-1~F-4, G-1)

v2 6.3절과 동일. 변경 없음.

### 6.3 M3-2-a 작업 중 신규 발견 결정사항 (2026-05-02)

(v3와 동일. F-4-α, F-4-β, F-4-γ, F-5, G-1-α, G-1-β, H-1, H-2, I-1 변경 없음.)

### 6.4 M3-2-b/c/d 작업 중 신규 발견 결정사항 (신설, 2026-05-02)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| J-1 | 한국어 패턴 확장 원칙 6건(가~바) 정식 등록: 역순 어순, 불특정 방향, 모음 어미, 종결어 의존 회피, 미래형 관형형, 역술어 후 후행 조건 제거. M3-3 이후 모든 patterns 작업에 필수 적용. 2.5절에 정식 문서화. | M3-2-d 완료 |
| J-2 | 존댓말 삽입어미(시) 커버 의무: “저리신”, “아프세요”, “부으세요” 등 존댓말 삽입어미 -시-가 포함된 3인칭 입력 빈발. 3인칭 패턴 그룹에 존댓말 형태 명시적 포함. | M3-2-d 완료, 향후 적용 의무 |
| J-3 | self_care 경계 exclusion 설계 원칙: self_care entries의 exclusion_patterns는 더 높은 triage_level(urgent/outpatient)로 라우팅해야 할 패턴을 차단해야 함. cross-entry 차별화 검증 25건으로 경계 안전성 확인. | M3-2 종결 검증 완료 |

## 7. 기획서 v1 → v2 변경 사항 (Tracked Changes)

v2와 동일. 변경 없음.

## 8. 검증된 작업 패턴 (반드시 유지)

### 8.1 보고 형식 의무화 (v2와 동일)

### 8.2 시나리오 기반 검증 (v2와 동일)

### 8.3 절대 금지 사항 (모든 작업 공통)

[코드 측면 — v2와 동일]

- A-2 변환표(28개) 변경 금지

- red-flag-data.ts 매칭 패턴 변경 금지

- red-flag-classifier.ts 분류 로직 변경 금지

- 디바운싱 시간(1.5초)/최소 길이(5자) 변경 금지

- 자동 다이얼 코드 추가 금지

- 입력창 차단 로직 추가 금지

- onClick 핸들러로 tel:119 호출 추가 금지

- capturedDemographics 로직 변경 금지

- red-flag-warning-card.tsx 변경 금지

- app/(care)/chat/page.tsx 변경 금지

- app/api/triage/route.ts 변경 금지

- app/api/ddx/route.ts 변경 금지

- 위치 기반 병원 추천 알고리즘 코드 추가 금지

- 진단 단정 표현 추가 금지

[운영 측면 — F-3, F-4-α/β/γ, F-5, J-1/J-2 (v4에서 추가)]

- Claude Code 프롬프트에 명시된 enum·필드명·값·분류·검증 시나리오 ID·정책 결정은 단 하나도 자체 판단으로 변경 금지. 합리적 개선안이 있다면 작업 진행을 중단하고 사용자 결정 대기.

- 기존 코드베이스에 유사 정의가 존재하더라도 새 프롬프트의 명시 사양이 우선.

- 검증 시나리오 ID와 검증 내용은 1:1 매핑 의무. ID는 그대로 두되 검증 내용을 자체 변경하는 행위 금지.

- 모든 패치 보고서에 시나리오 ID 매핑 자체 점검표 첨부 의무화 (F-4-γ).

- 모든 Claude Code 프롬프트 헤더에 “■■■ CRITICAL — 작업 시작 전 필독 ■■■” 박스로 자체 판단 금지 원칙 명시 의무화.

- F-5 (2026-05-02): Type II 검증 시나리오 작성 시 한국어 형태론 사전 점검 의무. 적용 대상 형태:

  - 자모 수축 (히+어→혀): “막히” → “막혀”, “막혀서”, “막혀요”

  - ㅂ 불규칙 (렵+어→려워): “어렵” → “어려워”, “어려워서”, “어려울”(미래 관형형)

  - ㅅ 불규칙 (붓+어→부어): “붓” → “부어”, “부었”, “부으”, “부으세요”(존댓말)

  - 어미 변형: 어간 + 고/지/면/는 (자음) vs 어/어요/어서/어지 (모음)

  - 구어체 가족 호칭: 엄마, 아빠, 오빠, 누나, 형, 동생, 언니 (표준어 외)

  - J-2 추가 (v4): 존댓말 삽입어미(-시-): “저리신”, “아프세요”, “부으세요” 등 3인칭 존댓말 형태 별도 추가

- J-1 (v4): M3-2-b/c/d 학습 결과 6건(가~바, 2.5절) 모든 패턴 작업에 사전 적용 의무.

### 8.4 작업 패턴 C — 임상 안전 등급별 차등 위임 (I-1, 2026-05-02 도입)

(v3와 동일. 변경 없음. 패턴 A / 패턴 C 정의 유지.)

M3-2-b/c/d 모두 패턴 C로 1회 위임·완료 확인. 예상대로 각 1회 사이클 내 종결.

## 9. 사용자(문형철)에 대한 컨텍스트

(v2와 동일)

## 10. 황 교수님 자문 컨텍스트 — 차기 자문 종합 의제 (7건 묶음)

M3-2 완성으로 M3-1 50개 entries validation_status 검증이 이제 현실적으로 가능. 황 교수님 차기 자문 시 M3-1 초안 전체 검증을 의제에 추가 권장.

| # | 의제 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 단계 B 사후 검토 — 13개 질문 (Q1~Q13) | 기존 |
| 2 | PAIN 분류 적정성 (G-1) | 기존 |
| 3 | 외과(GS) 분류 (C-2) | 기존 |
| 4 | M3-1 50개 증상 초안 + M3-2 매핑 결과 통합 검증 — M3-2 완성으로 진료과 매핑 포함 전체 검증 가능 | 기존 + M3-2 완성으로 확대 |
| 5 | 작업 C 표지·서문 수정 | 기존 |
| 6 | 단계 A·B 복통 패턴 결함 (H-1) — (배\¦복부).{0,10}(아프\¦...) 거리 제한 13자 미커버. red-flag-data.ts 변경 자문 후 결정 | 신규 (v3) |
| 7 | 단계 A·B 호흡 패턴 자모 수축 결함 (H-2) — “막혀”, “어려워” 등 자모 수축 형태가 단계 A·B 레이어에서 미매칭 가능성. red-flag-data.ts 변경 자문 후 결정 | 신규 (v3) |

자문 1회로 위 7건 동시 해결 가능. 자문 회신 후: - 작업 C 산출물 확정·송부 - PAIN/외과 분류 최종 결정 → mini-patch - M3-1 50개 entries validation_status 일부 ‘reviewed’ 또는 ‘approved’ 갱신 - 단계 A·B red-flag-data.ts 보강 patch (H-1, H-2 자문 결과 반영)

## 11. 새 채팅창에서 첫 작업 시작 안내

### 11.1 새 채팅창에 작업을 시작할 때의 권장 첫 메시지

이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor 프로젝트를 이어서 진행합니다.

[여기에 본 인계 문서 전체 붙여넣기]

다음 작업: [작업 명칭 명시 — 예: M3-3 추천 우선순위 로직]

이 작업을 진행하기 전에 인계 문서의 핵심 결정사항을 위반하지 않는지 
확인해주시고, 진행 방안을 제안해 주십시오.

### 11.2 단일 진실 원천 운영 원칙 (F-1)

- 본 인계 문서 v4는 docs/planning/에 마크다운(.md) + Word(.docx) 두 형식으로 커밋

- 매 채팅 마감 시 갱신 후 즉시 push

- Claude Code가 컨버세이션 요약 우회 없이 인계 문서를 직접 참조하도록 보장

## 12. 본 인계 문서 업데이트 정책

(v2와 동일)

※ 본 인계 문서 v4는 medimentor Care MVP 프로젝트의 컨텍스트를 새 Claude 인스턴스에 전달하기 위해 작성되었습니다. 작업 진행 중 새로운 핵심 결정사항이 발생하면 반드시 본 문서에 반영하여 단일 진실 원천을 유지하십시오.

v3 → v4 변경 요약: - M3-2 50개 entries 완성 종결 선언 — 2.1/2.3 갱신 - 학습 결과 6건(가~바) 정식 등록 — 2.5 신설 - 누적 검증 시나리오 636건 — 3절 갱신 - 5단계 트리아지 urgent/outpatient/self_care 완성 — 4절 갱신 - 다음 작업 M3-3 — 5절 갱신 - J-1(패턴 학습 6건), J-2(존댓말 삽입어미), J-3(self_care 경계 설계) — 6.4 신설 - F-5 어려울/부으세요 추가, J-1/J-2 추가 — 8.3 갱신 - 자문 의제 4번 M3-2 완성으로 확대 — 10절 갱신