medimentor 프로젝트 인계 문서 v8 (Care)

작성일: 2026-05-03 (v8)

작성자: 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령)

프로젝트: MediMentor AI - Care 채팅 (Pro는 별도 채팅으로 분리 운영)

현재 위치: Care 폐쇄 베타 출시 준비 — C1.5 사이클 종결, C3 진입 직전

## v7 → v8 주요 변경

- C1.5 사이클 종결 (M-1 적용 — 카드 내부 "방문 전 준비하기" 버튼 제거, 신규 18/18 + 회귀 99/99 PASS)

- 누적 검증 1,158건 → 1,176건 (+18 신규)

- 자가 패치 0건 연속 6회 → 연속 7회 (M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5)

- 8.3절 M-1 인가 범위 종결 — specialty-recommendation-card.tsx 변경 금지 복원

- LLM fallback 배지 문구 정정 (실제 코드 기준 "🤖 AI가 추천한 결과")

- 신규 결정 ID M-2 (C1-025 검증 항목 M-1 반영 갱신)

- 단일 진입점 정합 완료 명시

- C3 사이클 진입 직전

# 1. 프로젝트 정체성

## 1.1 한 줄 정의 (변경 없음)

MediMentor AI는 환자에게는 "1차 의료 안내자"가 되고, 의사에게는 "24시간 옆을 지키는 임상 멘토"가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

## 1.2 사용자 정체성 (E-1, 변경 없음)

medimentor는 "노년층 대상 의료 AI"가 아니라 "한국 가정 누구에게나 필요한 가정 주치의 안내자"이다. 전 연령 시나리오 정식 지원 + 가족 단위 3인칭 입력 정식 지원.

## 1.3 브로드 추천 정책 (G-1, 변경 없음)

닥터나우·굿닥의 단정적 병원 추천과 차별화하여 "안내자형 메시지" 채택. M3-2 50개 entries, M3-3 추천 로직, M3-5-γ UI, M4 야간/주말 안내 모두 일관 적용.

## 1.4 Critical 응급 라우팅 정책 (A-3, 변경 없음)

M3-3 추천 로직에서 red_flag classifier critical 판정 시 emergency:true 진료과(EM)로 강제 라우팅.

## 1.5 현재 작업 범위 (Option β, C1.5 종결, 2026-05-03 갱신)

Care 채팅 (본 문서):

- ✅ Care MVP 핵심 모듈 완료 (M3-1 ~ M3-5 + M4 + M5 + M6 종결)

- 🔄 Care 폐쇄 베타 출시 준비 진입 (옵션 D 병렬 분리 채택)

- ✅ C1 사이클 종결: visit-prep 라우트 + wrapper 신설 (27/27 PASS)

- ✅ C1.5 사이클 종결: M-1 적용, 단일 진입점 정합 완료 (신규 18/18 + 회귀 99/99 PASS)

- 📋 C3 사이클 진입 예정: night-weekend-info-card 통합

- 📋 비코드 트랙: N1 ✅ → N3 진행 중 (피드백 인프라 도구 비교)

## 1.6 의도적으로 "하지 않는 것" (변경 없음)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화 |
| 영업시간·실시간 진료 가능 여부 추적 | medimentor는 안내자, 닥터나우 영역 회피 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 무면허 의료행위 회피 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

# 2. 작업 진척 현황

## 2.1 Care MVP 27개 모듈 진척 (베타 출시 준비 진입)

- 완료: 약 17.6개 모듈 + C1 + C1.5 사이클 (약 68%)

- 부분 진행: 2개 모듈 (7%)

- 미착수: 약 7개 모듈 (25%)

- 범위 외: 5개 모듈 (의도적 제외)

## 2.7 마감된 코드 산출물 — M3-3 ~ C1.5

[M3-4-final 마감 코드 (72/72 PASS)]

lib/specialty/llm-fallback.ts

components/specialty/specialty-recommendation-card.tsx

· 진료과명 24px+ (노년층 친화)

· critical 시 🚨 + tel:119 a 태그

· LLM fallback 시 "🤖 AI가 추천한 결과" 배지 (정확한 코드 표기)

· seniorMode prop, WCAG aria-* 적용

· ★ C1.5 시점 M-1 적용으로 내부 "방문 전 준비하기" 버튼 제거됨

[C1 마감 코드 (27/27 PASS, 자가 패치 0건)]

app/(care)/care/visit-prep/page.tsx

components/specialty/specialty-recommendation-card-wrapper.tsx

· 외부 "방문 전 준비하기" 버튼 + isCritical 분기 (A-3 정합)

· /care/visit-prep?specialty=<코드>&triage=<레벨>&seniorMode=<bool>

[C1.5 마감 변경 — M-1 적용 (신규 18/18 + 회귀 99/99 PASS, 자가 패치 0건)]

components/specialty/specialty-recommendation-card.tsx

· 변경 범위: 14행 제거 (내부 "방문 전 준비하기" <a> 태그 + 빈 줄)

· 무변경 의무: 진료과 추천 표시·LLM 배지·카카오/네이버 지도·seniorMode·🚨 tel:119·aria-*

· 결과: 단일 진입점 정합 완료 (wrapper 외부 버튼만 남음)

## 2.8 자가 패치 0건 연속 사이클

구현 파일 자가 패치 0건 연속 7회: M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5

# 3. 검증 매트릭스 (마감)

누적 검증 시나리오 총계: 1,176건 (전 회 100% 통과)

| 구분 | 건수 |
| --- | --- |
| 단계 A·B | 127건 |
| M3-1 + M3-1-fix | 35건 |
| M3-2-a (7회 사이클) | 132건 |
| M3-2-b (urgent) | 64건 |
| M3-2-c (outpatient) | 90건 |
| M3-2-d (self_care) | 120건 |
| M3-2 종결 검증 | 68건 |
| M3-3 (추천 우선순위) | 156건 |
| M3-4-final (LLM + UI) | 72건 |
| M5 (방문 전 안내) | 93건 |
| M6 (공통 시스템) | 77건 |
| M4 (야간/주말 분기) | 97건 |
| C1 (visit-prep + wrapper) | 27건 |
| C1.5 (M-1 적용 신규) ★신규 | 18건 |
| 합계 | 1,176건 |

※ C1.5 회귀 99건 (M3-4 72 + C1 27)은 기존 누적 포함이므로 미가산.

# 5. 다음 작업 예정

## 5.1 우선순위 1: Care 폐쇄 베타 출시 준비 — 옵션 D 병렬 분리

기획서 X.1 Phase 1 MVP: 환자 1,000명 폐쇄 베타.

6개 준비 항목 진척:

| # | 항목 | 분류 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 베타 사용자 모집 채널 결정 | 비코드 N2 | 미착수 |
| 2 | 사용자 동의서 / 개인정보 처리 방침 | 비코드 N4 | 미착수 |
| 3 | 피드백 수집 인프라 | 비코드 N3 | 🔄 진행 중 (도구 비교) |
| 4 | 메트릭 정의 | 비코드 N1 | ✅ 4종 확정 |
| 5 | /care/visit-prep 라우트 구현 | 코드 C1+C1.5 | ✅ 종결 (45/45 PASS) |
| 6 | night-weekend-info-card 통합 | 코드 C3 | 📋 진입 예정 |

코드 트랙 후속:

- 📋 C3 (다음 진입): night-weekend-info-card 통합 (L-4 베타 단계 통합 허용)

- 📋 C2: 라우트 통합 회귀 검증 (선택)

비코드 트랙 후속:

- 🔄 N3: 피드백 인프라 도구 비교 (Tally·Typeform·Google Forms·Notion Forms 등)

- 📋 N2: 베타 모집 채널 결정

- 📋 N4: 동의서·개인정보 정책 초안

### 5.1.1 N1 메트릭 4종 확정 (변경 없음)

| # | 메트릭 | 측정 방식 | 목표 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 만족도 | 5점 리커트 (직후/7일/30일) | 평균 ≥ 4.0/5.0 | 5.1 |
| 2 | 진료과 매칭 정확도 | 실제 방문 vs 추천 자기 보고 | primary∪secondary ≥ 80% | 5.1 + G-1 |
| 3 | 응급 라우팅 적정성 | critical 후속 보고 | Type II 0건, 적정 ≥ 95% | 5.1 + A-3 |
| 4 | 베타 잔존율 ★N-2 채택 | 30/60/90일 활성 사용자 비율 | 30일 70% / 60일 50% / 90일 40% | N-2 |

# 6. 9-G 이관 항목

## 6.5 K-1 ~ K-5 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| K-1 | Option β 채택 — Care + Pro 병렬 진행 |
| K-2 | 출처 명시 의무 |
| K-3 | 단축 회신 형식 |
| K-4 | M5-B OCR Phase 2 이관 |
| K-5 | Pro 분리 채팅 진입 |

## 6.6 L-1 ~ L-4 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| L-1 | night_weekend는 별도 매핑 테이블 운영 |
| L-2 | 연령 분기 안내 (18세 미만 달빛어린이병원 / 18세 이상 야간진료) |
| L-3 | 시각 추적 미운영 (new Date()/Date.now() 일체 미사용) |
| L-4 | night-weekend-info-card 별도 컴포넌트. 통합은 베타 출시 준비 단계로 분리 |

## 6.7 M-1 (적용 완료) + M-2 (신규)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| M-1 | specialty-recommendation-card.tsx 내부 "방문 전 준비하기" 버튼 제거 + wrapper 외부 버튼 단일 진입점. 사유: M5 Work 4 잔존 내부 버튼이 A-3 응급 라우팅 분기 미적용. 출처: A-3 + L-4 + 8.3 + C1 발견사항. | ✅ C1.5 사이클 적용 완료 (2026-05-03) |
| M-2 | C1-025 검증 항목 M-1 반영 갱신. "방문 전 준비하기" 문자열 항목을 !/방문 전 준비하기/.test(recCard) (=제거됨이 정상)으로 교체. F-3와 무관 (선행 사이클 verify 스크립트의 후속 인가 반영). 출처: M-1 (6.7절) + C1.5 보고서. | ✅ C1.5 반영 완료 |

## 6.8 N-1·N-2 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| N-1 | 옵션 D 병렬 분리 채택 — 코드 트랙 + 비코드 트랙 병렬 진행 |
| N-2 | N1 메트릭 4번 — 베타 잔존율 채택 |

# 8. 검증된 작업 패턴

## 8.3 절대 금지 사항 (M-1 인가 종결, specialty-recommendation-card.tsx 변경 금지 복원)

[코드 측면]

- A-2 변환표(28개) 변경 금지

- red-flag-data.ts·classifier 변경 금지

- 디바운싱/capturedDemographics 로직 변경 금지

- 단계 A·B UI·route 변경 금지

- M3-2 50개 entries 변경 금지 (J-3)

- M3-3 4파일 변경 금지

- M3-4-final 3파일 변경 금지 — M-1 인가 범위 종결, specialty-recommendation-card.tsx 변경 금지로 복원 (C1.5 종결 후, 2026-05-03)

- M5 6파일 변경 금지

- M6 2파일 변경 금지

- M4 3파일 변경 금지

- C1 2파일 변경 금지 (visit-prep/page.tsx + wrapper)

- 위치 기반 병원 추천 알고리즘 추가 금지

- 영업시간 추적·시각 판정 코드 추가 금지 (L-3 강화)

- 진단 단정 표현 추가 금지

- LLM API 호출 코드 추가 금지 (M3-4 fallback 외)

- OCR 코드 추가 금지 (K-4)

[운영 측면]

- F-3 Claude Code 프롬프트 명시 사양 자체 변경 금지

- F-4-α/γ 시나리오 ID-내용 1:1 매핑 의무

- "■■■ CRITICAL — 작업 시작 전 필독 ■■■" 박스 의무

- F-5 한국어 형태론 사전 점검 의무 (해당 작업 한정, N/A 명시 가능)

- K-2 결정사항 출처 명시 의무

- K-3 단축 회신 형식

- K-5 Care와 Pro 작업 분리

## 8.4 작업 패턴 C — 안정화 진척

구현 파일 자가 패치 0건 연속 7회 (M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5).

# v7 → v8 변경 요약

- C1.5 사이클 종결 (M-1 적용, 신규 18/18 + 회귀 99/99 PASS)

- 누적 검증 1,158 → 1,176건

- 자가 패치 0건 연속 7회

- M-1 인가 범위 종결 → specialty-recommendation-card.tsx 변경 금지 복원

- LLM fallback 배지 문구 정정 ("🤖 AI가 추천한 결과")

- 신규 결정 ID M-2 (C1-025 검증 항목 M-1 반영 갱신)

- 단일 진입점 정합 완료 명시

- C3 사이클 진입 직전

※ 본 Care 인계 문서 v8는 medimentor Care 채팅의 단일 진실 원천입니다.