medimentor 프로젝트 인계 문서 v9 (Care)

작성일: 2026-05-03 (v9)

작성자: 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령)

현재 위치: 코드 트랙 C1·C1.5 종결 + 비코드 트랙 N1·N3 종결, C3 진행 중 (사용자 영역)

## v8 → v9 주요 변경

- N3 (피드백 수집 인프라) 종결 — Tally 채택 + 폼 A·B·C 설계 v2 마감

- 신규 결정 ID L-5 (통계·운영 로그용 시각 기록 허용, L-3 적용 범위 명확화)

- 신규 결정 ID N-3 (Tally 채택 + 응답률 향상 전략 MVP 인앱 알림 + 이메일)

- 6개 준비 항목 진척: 3번 N3 = ✅ 종결, 4번 N1 = ✅ 종결

- C3 사이클은 사용자 영역 Claude Code 위임 진행 중

- 자가 패치 0건 연속 7회 기록 유지 (코드 트랙 변경 없음)

- 본 채팅 종결 가능 시점 진입

# 1. 프로젝트 정체성

## 1.1 ~ 1.4 (변경 없음)

1.1 한 줄 정의, 1.2 사용자 정체성 E-1, 1.3 브로드 추천 정책 G-1, 1.4 Critical 응급 라우팅 A-3 — 모두 인계 v8과 동일.

## 1.5 현재 작업 범위 (Option β, 2026-05-03 갱신)

Care 채팅 (본 문서):

- ✅ Care MVP 핵심 모듈 완료 (M3-1 ~ M3-5 + M4 + M5 + M6 종결)

- 🔄 Care 폐쇄 베타 출시 준비 진입 (옵션 D 병렬 분리)

- ✅ C1 + C1.5 사이클 종결 (단일 진입점 정합 완료)

- 🔄 C3 사이클 진행 중 (사용자 영역, Claude Code 위임)

- ✅ N1 메트릭 4종 확정 (잔존율 채택)

- ✅ N3 피드백 인프라 종결 (Tally + 폼 A·B·C 설계 v2 마감)

- 📋 N2 베타 모집 채널 결정 (사용자 직접 영역)

- 📋 N4 동의서·정책 초안

## 1.6 의도적으로 "하지 않는 것" (변경 없음)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화 |
| 영업시간·실시간 진료 가능 여부 추적 | 닥터나우 영역 회피 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 회피 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

# 2. 작업 진척 현황

## 2.1 Care MVP 진척

- 완료: 17.6 모듈 + C1 + C1.5 (약 68%)

- 부분 진행: 2개 모듈 + C3 (사용자 영역)

- 미착수: 약 7개 모듈 (25%)

- 범위 외: 5개 모듈

## 2.2 마감된 산출물

| 파일명 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MediMentor_AI_기획서_v2.docx | 사업 기획서 v2 | 완료 |
| medimentor_Care_MVP_모듈지도_v1.docx | 28개 모듈 분해 | 완료 |
| medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx | 황 교수님 자문 자료 | 완료 |
| medimentor_프로젝트_인계문서_v9.md/.docx | 본 인계 문서 v9 | 완료 |
| medimentor_Care_베타_피드백폼_설계_v2.docx | N3 폼 A·B·C 마감본 | ✅ 신규 완료 |
| medimentor_Pro_프로젝트_인계문서_v1.md/.docx | Pro 분리 채팅용 | v6 시점 작성 |

## 2.7 마감된 코드 산출물 (변경 없음)

M3-3 + M3-4 + M5 + M6 + M4 + C1 + C1.5 모두 인계 v8 시점과 동일.

## 2.8 자가 패치 0건 연속 7회 (변경 없음)

M3-3, M3-4-final, M5, M6, M4, C1, C1.5.

# 3. 검증 매트릭스 (변경 없음)

누적 검증: 1,176건 (전 회 100% 통과). 인계 v8 시점과 동일.

# 5. 다음 작업 예정

## 5.1 우선순위 1: Care 폐쇄 베타 출시 준비

6개 준비 항목 진척:

| # | 항목 | 분류 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 베타 사용자 모집 채널 결정 | 비코드 N2 | 미착수 |
| 2 | 사용자 동의서 / 개인정보 처리 방침 | 비코드 N4 | 미착수 |
| 3 | 피드백 수집 인프라 | 비코드 N3 | ✅ 종결 (Tally + 폼 v2) |
| 4 | 메트릭 정의 | 비코드 N1 | ✅ 종결 (4종 확정) |
| 5 | /care/visit-prep 라우트 구현 | 코드 C1+C1.5 | ✅ 종결 (45/45 PASS) |
| 6 | night-weekend-info-card 통합 | 코드 C3 | 🔄 사용자 영역 진행 중 |

N3 종결 산출물:

- 도구 채택: Tally

- 폼 A: 만족도 8문항 × 3시점 (직후/7일/30일)

- 폼 B: 매칭 정확도 6문항 (단일 선택 드롭다운)

- 폼 C: 응급 후속 5문항 (critical 한정)

- 응답률 향상 전략: 인앱 알림 + 이메일 (MVP)

- 폼 설계 마감본: medimentor_Care_베타_피드백폼_설계_v2.docx

### 5.1.1 N1 메트릭 4종 (변경 없음)

| # | 메트릭 | 측정 방식 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 만족도 | 5점 리커트 (직후/7일/30일) | 평균 ≥ 4.0/5.0 |
| 2 | 진료과 매칭 정확도 | 자기 보고 | primary∪secondary ≥ 80% |
| 3 | 응급 라우팅 적정성 | critical 후속 보고 | Type II 0건, 적정 ≥ 95% |
| 4 | 베타 잔존율 | 활성 사용자 비율 (L-5 정합) | 30/60/90일 70%/50%/40% |

## 5.2 BETA-0 통합 점검 사이클

코드 트랙(C1·C1.5·C3) + 비코드 트랙(N1·N2·N3·N4) 합류 시점 (베타 출시 직전).

# 6. 9-G 이관 항목 — 결정사항

## 6.5 K-1 ~ K-5 (변경 없음)

| 이슈 ID | 결정 내용 |
| --- | --- |
| K-1 | Option β 채택 — Care + Pro 병렬 |
| K-2 | 출처 명시 의무 |
| K-3 | 단축 회신 형식 |
| K-4 | M5-B OCR Phase 2 이관 |
| K-5 | Pro 분리 채팅 진입 |

## 6.6 L-1 ~ L-5 (★ L-5 신규)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| L-1 | night_weekend는 별도 매핑 테이블 운영 | M4 적용 |
| L-2 | 연령 분기 안내 (18세 미만 달빛어린이병원 / 18세 이상 야간진료) | M4 적용 |
| L-3 | 시각 추적 미운영 — 분기 판정용에 한정 (L-5와 정합) | M4 적용 |
| L-4 | night-weekend-info-card 별도 컴포넌트 | M4 적용 |
| L-5 (신규) | 통계·운영 로그용 시각 기록 허용. L-3 적용 범위 명확화. 허용: 베타 운영 통계 로그 (가입·이벤트·세션 시각), 메트릭 4 잔존율 산출, 메트릭 3 응급 후속 폼 트리거. 금지(불변): 시각 기반 UI 분기, 영업시간 추적, 시각 정보 환자 직접 노출. 후보: (a) L-5 신설 — 사용자 채택 / (b) L-3 확장 / (c) 보류. 출처: L-3 + 1.6 + N3 폼 v1 6.3 + v2 6장. | ✅ N3 v2 명문화 |

## 6.7 M-1 + M-2 (변경 없음)

M-1 C1.5 적용 완료, M-2 C1.5 반영 완료. 인계 v8 6.7과 동일.

## 6.8 N-1 + N-2 + N-3 (★ N-3 신규)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| N-1 | 옵션 D 병렬 분리 채택 | v7 명문화 |
| N-2 | N1 메트릭 4번 베타 잔존율 채택 | v7 명문화 |
| N-3 (신규) | N3 피드백 인프라 — Tally 채택 + 응답률 향상 전략 MVP 인앱 알림 + 이메일. 후보 도구: (a) Tally — 사용자 채택 / (b) Google Forms / (c) Typeform / (d) Notion Forms. 응답률: (a) 인앱 + 이메일 — 사용자 채택 (MVP) / (b) 카카오톡 알림톡 (Phase 2) / (c) (a) + 인센티브. 출처: 인계 v8 N3 비교표 + N3 폼 설계 v1·v2. | ✅ N3 v2 명문화 |

# 8. 검증된 작업 패턴

## 8.3 절대 금지 사항 (변경 없음)

M-1 인가 종결 후 specialty-recommendation-card.tsx 변경 금지 복원 유지. L-5 신설로 백엔드 통계 로그용 시각 기록은 허용되나, UI 분기 판정용 시각 코드는 여전히 금지.

## 8.4 작업 패턴 C — 안정화 진척

구현 파일 자가 패치 0건 연속 7회 (변경 없음).

# v8 → v9 변경 요약

- N3 종결 — Tally + 폼 A·B·C 설계 v2 마감

- 신규 결정 ID L-5 (통계·운영 로그용 시각 기록 허용)

- 신규 결정 ID N-3 (Tally 채택 + 응답률 향상 MVP)

- 6개 준비 항목 진척: 3번 N3 + 4번 N1 = ✅ 종결

- 자가 패치 0건 연속 7회 기록 유지

- C3 사이클은 사용자 영역 진행 중

- 본 채팅 종결 가능 시점 진입

※ 본 Care 인계 문서 v9는 medimentor Care 채팅의 단일 진실 원천입니다.