# medimentor 프로젝트 인계 문서 v5

이 문서는 새 Claude 채팅창에 그대로 복사하여 붙여넣기 위한 인계 문서입니다.

사용법: 새 채팅창을 열고 이 문서 전체를 복사한 뒤, 첫 메시지로 다음과 같이 보내주십시오:

이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor 프로젝트를 이어서 진행하려고 합니다.

[여기에 본 인계 문서 전체 붙여넣기]

다음 작업은 [작업 명칭]입니다.

작성일: 2026-05-02 (v5) 작성자: 문형철 (KDVA 사무총장, 퇴역 대령) 프로젝트: MediMentor AI - Care + Pro 양방향 플랫폼 현재 위치: M5 모듈 종결, M6 진입 직전 + Pro 분리 채팅 진입 예정 v4 → v5 주요 변경: Option β 채택(Care + Pro 병렬, 1.5 갱신), Pro MVP 모듈 지도 신설(2.6), M3-3·M3-4-final·M5 마감 코드 추가(2.7), K-1/K-2 결정사항 추가(6.5), 자문 의제 7건 → 10건(10절), 누적 검증 957건(3절)

## 1. 프로젝트 정체성

### 1.1 한 줄 정의 (기획서 v2 기준)

MediMentor AI는 환자에게는 “1차 의료 안내자”가 되고, 의사에게는 “24시간 옆을 지키는 임상 멘토”가 되어 주는, 전 세계 의료 지식을 통합한 양방향 AI 진료 지원 플랫폼이다.

### 1.2 medimentor 사용자 정체성 (E-1, 2026-05-02 재정의)

medimentor는 “노년층 대상 의료 AI”가 아니라 “한국 가정 누구에게나 필요한 가정 주치의 안내자”이다.

- 노년층: 가장 취약한 1차 고려 대상이지만 유일 사용자가 아님. 빈발 증상 가중치 유지.

- 전 연령 시나리오 정식 지원: 영유아·소아·청장년·임산부·노년 모두 커버.

- 가족 단위 3인칭 입력 정식 지원: “내 아이가”, “부모님이”, “남편이” 등 입력자 ≠ 환자 시나리오. 단계 A·B의 1인칭 가정 로직(capturedDemographics)은 변경 없이 보존하고, M3-2/M3-3에서 3인칭 패턴 그룹 및 가족 인구학 라우팅을 별도 추가했다(M3-3 family-demographics.ts 신설).

- 3인칭 가족 호칭 표준 목록 (M3-2-a-fix4 확정): 어머니, 아버지, 남편, 아내, 아들, 딸, 부모, 형, 동생, 언니, 할아버지, 할머니, 아이, 아기, 가족, 엄마, 아빠, 오빠, 누나 (구어체 4개 추가).

### 1.3 브로드 추천 정책 (G-1, 2026-05-02 도입)

medimentor는 닥터나우·굿닥의 단정적 병원 추천(“이 병원으로 가세요”)과 차별화하여 “안내자형 메시지”(“이런 진료과들 중 가까운 곳으로 가세요”)를 채택한다.

- 환자에게 secondary_specialties와 tertiary_specialties를 적극 노출

- 추천 문구 형식: “OO과를 우선 권합니다. ~한 경우 OO과·OO과도 고려하실 수 있습니다.”

- “1차 의료 안내자” 정체성에 부합하는 환자 선택권 보장 정책

- M3-2 50개 entries 매핑 완성 — secondary_specialties ≥ 2 의무 모두 충족 (2026-05-02)

- M3-3 추천 로직, M3-5-γ UI 모두 일관 적용 완료

### 1.4 Critical 응급 라우팅 정책 (A-3, 2026-05-02 도입)

Critical 시나리오의 진료과 매핑은 다음 하이브리드 정책을 따른다.

- primary_specialty는 증상별 차등 (의학적 정확성 유지)

- M3-3 추천 로직에서 red_flag classifier critical 판정 시 emergency:true 진료과(EM)로 강제 라우팅 (M3-3 구현 완료)

- 환자 안내 메시지: “119 응급실로 가세요. 내원 후 OO과 진료가 필요할 수 있습니다.”

- secondary_specialties는 “응급 처치 후 follow-up 진료과” 의미 (B-3 정책)

- 예: SAH의 경우 secondary=[NS, NEU, REH] (수술 → 신경과 추적 → 재활)

### 1.5 현재 작업 범위 (Option β, 2026-05-02 결정)

결정 출처 정정 안내: v3·v4의 “Option D 채택” 기록은 출처가 명확하지 않아 v5 작성 시점에 사용자 직접 결정으로 정정함 (K-2 정책 적용). 현재 결정은 Option β.

Option β — Care + Pro 병렬 진행 (기획서 v2 정합): - Care MVP 개발 진행 (M3 + M5 종결, M6 진입 직전) - Pro MVP는 분리 채팅으로 즉시 병렬 착수 (Care 채팅과 분리 운영) - 기획서 X.1 Phase 1 MVP (M4~M9): Care + Pro 동시 폐쇄 베타 출시 의도 회복 - Care와 Pro는 사용자 페르소나가 완전히 다르므로(환자 vs 의사) 인계 문서·코드베이스·진척 관리 독립 운영 - 외부 의존성(의사면허 API, UpToDate 라이선스)은 사용자 직접 협상 영역. 코드는 mock/stub으로 시작 - 기획서 Phase 1 (M4~M9) 일정 안에 Care + Pro 베타 출시 목표

### 1.6 의도적으로 “하지 않는 것” (변경 불가 결정사항)

| 제외 기능 | 사유 |
| --- | --- |
| 위치 기반 병원 추천 알고리즘 | 닥터나우·굿닥과 차별화. AI가 특정 병원 추천 시 “광고비 낸 병원” 의혹 발생 가능 |
| 진단 단정 표현 | 의료법 제27조 무면허 의료행위 회피. “OO일 가능성이 있습니다”만 사용 |
| 처방 정보 환자 직접 제공 | 약사법·의약분업 위반 |
| 원격 진료 행위 | 의료법 제34조 회피 |
| 병원 후기·평점 알고리즘 | 의료광고법 시비 가능성 |

### 1.7 차별화 포지셔닝

- 기존 시장 플레이어: 닥터나우(병원 추천·예약), 굿닥(병원 검색)

- medimentor의 차별화: “증상 해석 + 진료과 안내 + 자가관리 + 임상 멘토”에 정체성을 좁힘

- 의사용 Pro는 “환자가 우리 의원에 더 잘 준비된 상태로 오게 도와주는 도구”로 포지셔닝

## 2. 작업 진척 현황

### 2.1 Care MVP 27개 모듈 진척

- 완료: 약 14.8개 모듈 (약 55%)

  - M3-1 + M3-2 (50개 entries) + M3-3 + M3-4 + M3-5 + M5 종결

- 부분 진행: 4개 모듈 (15%)

- 미착수: 약 7.2개 모듈 (27%)

  - M4 야간/주말 분기, M6 공통 시스템, 베타 출시 준비 등

- 범위 외: 5개 모듈 (의도적 제외)

### 2.2 마감된 산출물 (5개 핵심 문서)

| 파일명 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MediMentor_AI_기획서_v2.docx | 사업 기획서 v2 | 완료 |
| medimentor_Care_MVP_모듈지도_v1.docx | 28개 모듈 분해 (v6 갱신 예정) | 완료 |
| medimentor_단계B_임상자문_사후검토_v1.docx | 황 교수님 자문 자료 | 완료, 차기 자문에서 종합 의제 묶음 |
| medimentor_프로젝트_인계문서_v5.md/.docx | 본 인계 문서 v5 | 완료 |
| (작업 C 산출물) | 황 교수님 자료 표지·서문 수정 | 자문 시점까지 보류 (10절 참조) |

### 2.3 마감된 코드 산출물 — 단계 A·B + M3-1 + M3-2

[단계 A·B 마감 코드]
lib/safety/red-flag-data.ts                — 6개 카테고리 패턴, A-2 변환표 28개
lib/safety/red-flag-classifier.ts          — classifyRedFlags(), detectRedFlags()
lib/types/medical.ts                        — DDxRedFlagEntry 인터페이스
app/api/triage/route.ts                     — A-4 인구학 이중 감지
app/api/ddx/route.ts                        — 복수 매칭, red_flags 필드
components/ui/red-flag-warning-card.tsx    — severity 3단계 UI
app/(care)/chat/page.tsx                    — capturedDemographics state, 디바운싱

[M3-1 + M3-1-fix 마감 코드]
lib/specialty/specialties.ts               — 26개 진료과
lib/specialty/symptom-mapping-schema.ts    — SymptomMappingEntry 인터페이스
lib/specialty/symptom-list-draft.ts        — 50개 핵심 증상 초안 구조

[M3-2 완성 코드 — 50개 entries 전체 (2026-05-02 종결)]
lib/specialty/symptom-list-draft.ts        — 50개 entries 완성
  · [critical 5개] 7회 사이클 안정화
  · [urgent 10개] 64 시나리오 PASS
  · [outpatient 15개] 90 시나리오 PASS
  · [self_care 20개] 120 시나리오 PASS
  · [M3-2 종결 검증] 68 시나리오 PASS

### 2.4 M3-2-a critical 5개 entries 안정화 패치 이력 (v3에서 정리됨)

7회 사이클로 critical 5개 entries 절대 안정화 종결. v3·v4와 동일.

### 2.5 M3-2-b/c/d 한국어 패턴 학습 결과 7건 (가~바 + J-2)

M3-2-b~d 작업 중 발견·수정된 한국어 형태론·어순 결함. M3-3 이후 모든 패턴 작업에 의무 적용. v4와 동일 표(가~바 6건) + J-2 추가:

| ID | 학습 내용 | 발견 단계 |
| --- | --- | --- |
| (가) | 역순 어순(SOV): 양방향 작성 | M3-2-b |
| (나) | 불특정 방향 수식어: optional 처리 | M3-2-b |
| (다) | 모음 어미 변형: 어간+어미 별도 명시 | M3-2-b |
| (라) | 종결어 의존 회피 | M3-2-c |
| (마) | 미래형/관형형 활용 추가 | M3-2-c |
| (바) | 역술어 후 주어 등장 시 후행 조건 제거 | M3-2-c |
| (J-2) | 존댓말 삽입어미 -시- (저리신, 부으세요, 아프세요) | M3-2-d |

### 2.6 Pro MVP 모듈 지도 (신설, 2026-05-02 Option β 채택)

기획서 V절 정합. Pro 분리 채팅에서 별도 인계 문서 v1로 진행 예정.

| 모듈 ID | 명칭 | 기획서 출처 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 의사 인증 인프라 (면허 + 의사협회 회원증) | V.1 | 1 (인프라 의존성) |
| P2 | 감별진단 엔진 (Top 5 + Don’t miss) | V.3.가 | 2 (Pro 핵심) |
| P3 | 검사 권고 + 보험급여 | V.3.나 | 3 |
| P4 | 처방 후보 + 약물상호작용 | V.3.다 | 3 |
| P5 | 임상 멘토 모드 (자연어 질의) | V.3.라 | 2 (Pro 차별화) |
| P6 | 근거 추적성 (논문 ID, 가이드라인) | V.3.마 | 4 (Phase 1 후반) |
| P7 | EMR 연동 준비 (유비케어 의사랑 우선) | X.1 | 5 (Phase 2 이관) |

기획서 X.1 Pro MVP 정의: “1차 의료 빈도 상위 100개 진단에 한정한 감별진단 + 처방 후보. 폐쇄 베타 의사 50명”

Pro 분리 운영 정책: - Pro 인계 문서 v1은 본 Care 인계 문서와 별개로 관리 - Pro 채팅은 본 Care 채팅과 분리 (사용자 페르소나·코드베이스·진척 분리) - 통합 결정사항 발생 시 본 Care 인계 문서 1.5절에 한 줄로 참조

### 2.7 마감된 코드 산출물 — M3-3 + M3-4 + M5

[M3-3 마감 코드 — 추천 우선순위 로직 (2026-05-02, 156/156 PASS, 자가 패치 0건)]
lib/specialty/family-demographics.ts        — E-1 가족 대리 입력 감지
lib/specialty/recommendation-engine.ts     — 5-분기 추천 우선순위 로직
lib/specialty/external-map-link.ts         — 카카오맵·네이버지도 URL 생성 (GPS 미운영)
lib/specialty/recommendation-message.ts    — 안내자형 메시지 조립

[M3-4-final 마감 코드 — LLM fallback + UI 통합 (72/72 PASS, 자가 패치 0건)]
lib/specialty/llm-fallback.ts               — Claude Sonnet (claude-sonnet-4-6) fallback
                                              · 정적 사전 매칭 0건 시 즉시 LLM (M3-4-A 정책)
                                              · max_tokens 1024, temperature 0.3
                                              · 4가지 에러 케이스 → SAFE_FALLBACK (FM, outpatient)
                                              · 26개 SpecialtyCode + 5개 TriageLevel 유효성 검사
                                              · 의도적 제외 5가지 시스템 프롬프트 포함
components/specialty/specialty-recommendation-card.tsx
                                            — M3-5-γ UI: 1차 카드 + 펼치기 + 카카오맵 링크
                                              · 진료과명 24px+ (노년층 친화)
                                              · critical 시 🚨 + tel:119 a 태그 (onClick 없음)
                                              · LLM fallback 시 "🤖 AI 추천" 배지
                                              · seniorMode prop, WCAG aria-* 적용

[M5 마감 코드 — 방문 전 안내 (2026-05-02, 93/93 PASS, 자가 패치 0건)]
lib/care/symptom-journal.ts                 — JournalEntry CRUD + getJournalSummaryForDoctor
                                              (LLM 미운영, 단순 통계 분석 — Phase 2 이관)
lib/care/medication-list.ts                 — MedicationEntry CRUD + 사진 첨부 (5MB, JPG/PNG/HEIC)
                                              (OCR 미운영 — Phase 2 이관)
lib/care/visit-checklist.ts                 — 26개 진료과별 자동 매핑 + 사용자 커스터마이징
components/care/symptom-journal-card.tsx   — 5필드 + 자유 메모 + 의사 요약 + 클립보드 복사
components/care/medication-list-card.tsx   — 텍스트 입력 + 사진 첨부 (의사 참고용)
components/care/visit-checklist-card.tsx   — 카테고리별 그룹 + 진행률 + 커스텀 항목

[M3-5-γ 통합 — recommendation-card.tsx에 단일 진입점 버튼 추가만]
"방문 전 준비하기" a 태그 → /care/visit-prep?specialty=&triage= 라우트

### 2.8 누적 자가 패치 0건 연속 사이클

3회 연속 자가 패치 0건: M3-3, M3-4-final, M5. 패턴 C 위임이 데이터 작업 + 로직 작업 + UI 작업 모두에서 안정화 단계 진입.

## 3. 단계 A·B 검증 매트릭스 + M3 + M5 (마감)

누적 검증 시나리오 총계: 957건 (전 회 100% 통과)

| 구분 | 건수 |
| --- | --- |
| 단계 A·B | 127건 |
| M3-1 + M3-1-fix | 35건 |
| M3-2-a (7회 사이클) | 132건 |
| M3-2-b (urgent 10개) | 64건 |
| M3-2-c (outpatient 15개) | 90건 |
| M3-2-d (self_care 20개) | 120건 |
| M3-2 종결 검증 (cross-entry + 회귀) | 68건 |
| M3-3 (추천 우선순위 로직) | 156건 |
| M3-4-final (LLM fallback + UI) | 72건 |
| M5 (방문 전 안내) | 93건 |
| 합계 | 957건 |

### 3.1 양방향 회귀 차단 달성

| 오류 유형 | 대표 사례 | 차단 방법 |
| --- | --- | --- |
| Type II (놓침) | SAH 환자 → 일반 안내 | 4개 SAH 패턴 추가, 형태론 7건 보강 |
| Type I (과경고) | “두통이 좀 있어요” → critical | 단독 키워드 제거, 복합 패턴만 유지 |

### 3.2 황 교수님 임상 자문 컨펌 4가지 UX 결정 (v2와 동일)

## 4. 5단계 트리아지 시스템 현황

| 기획서 등급 | TriageLevel | 의미 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 즉시 응급 | critical | SAH, 흉통+호흡곤란 | ✅ M3-2-a 5개 + M3-3 EM 강제 라우팅 |
| 🟠 응급 | urgent | 심한 복통, 고열 | ✅ M3-2-b 10개 |
| 🟡 야간/주말 | night_weekend | 응급 아닌 심한 통증 | ⚠️ M4 미착수, 0개 매핑 |
| 🟢 일반 외래 | outpatient | 수일~수주 일반 증상 | ✅ M3-2-c 15개 |
| 🔵 자가 관리 | self_care | 경미한 증상 | ✅ M3-2-d 20개 |

## 5. 다음 작업 예정 (우선순위 순)

### 우선순위 1: M6 공통 시스템 보강 (Care, 본 채팅)

- M3-3 + M3-4-final + M5 산출물의 통합 검증

- LLM 호출 통합·표준화 (현재 M3-4 단일 호출)

- 환자 UI 표준화 (specialty-card + journal-card + medication-card + checklist-card 디자인 일관성)

- 패턴 C 위임 가능, 1회 사이클 예상

### 우선순위 2: M4 야간/주말 분기 안전 안내 모듈 (Care, 본 채팅)

- 5단계 트리아지의 🟡 night_weekend 등급 정식 운영

- M3-2 50개 중 일부 outpatient → night_weekend 재분류 (예: 소아 고열, 야간 통증)

- “달빛어린이병원·야간진료 의원에서도 진료 가능” 안내 + 카카오맵 외부 링크

- 영업시간 추적·실시간 데이터 미운영 (1.6 정책 준수)

- 패턴 C 위임 가능, 1회 사이클 예상

### 우선순위 3: Pro 분리 채팅 진입 (Pro 인계 문서 v1 신설)

Care와 분리 채팅으로 P1 → P2 → P5 → P3·P4 → P6 순 진행

- P1 의사 인증 인프라 (외부 의존성: 의사협회 API — 사용자 직접 협상)

- P2 감별진단 엔진 (Pro 핵심)

- P5 임상 멘토 모드 (Pro 차별화)

- P3·P4 검사 권고 + 처방 후보

- P6 근거 추적성

### 우선순위 4: Care MVP 폐쇄 베타 출시 준비

- 환자 1,000명 (기획서 X.1)

- 의사 50명 (Pro)

- 동시 출시 의도 (Option β 정합)

## 6. 9-G 이관 항목 (잔여 작업)

### 6.1 단계 A·B + M3-1 항목 (v3·v4와 동일)

### 6.2 M3-1 / M3-2-a 작업 검토 결정사항 (B-1, C-1, C-2, D-1, E-1, F-1~F-4, G-1)

v3·v4와 동일.

### 6.3 M3-2-a 작업 중 신규 발견 결정사항 (v3에서 정리됨)

F-4-α/β/γ, F-5, G-1-α/β, H-1, H-2, I-1.

### 6.4 M3-2-d 작업 중 신규 발견 결정사항

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| J-1 | 한국어 형태론 학습 결과 6건(가~바)을 M3-3 이후 모든 패턴 작업에 의무 적용 | M3-3 이후 적용 |
| J-2 | 존댓말 삽입어미 -시- (저리신, 부으세요, 아프세요) 3인칭 별도 추가 | M3-2-d 적용 |
| J-3 | M3-2 50개 entries 안정화 종결 선언 (재패치 금지). 신규 형태론 결함은 베타 데이터 기반으로 처리 | M3-2 종결 |

### 6.5 M5 작업 중 신규 발견 결정사항 (신설, 2026-05-02)

| 이슈 ID | 결정 내용 | 처리 상태 |
| --- | --- | --- |
| K-1 | Option β 채택 — Care + Pro 병렬 진행 (기획서 v2 정합 회복). 사용자 직접 결정 (2026-05-02). v3·v4의 “Option D” 기록은 출처 불명으로 v5 작성 시점 정정 | 본 v5 1.5 명문화 |
| K-2 | 출처 명시 의무 정책 — 향후 인계 문서 작성 시 모든 결정사항에 결정 ID + 사유 + 후보 옵션 + 출처(회차/사용자 결정) 명시 의무. 출처 불명 기록 발견 시 즉시 사용자에게 환기 의무 | 본 v5부터 적용 |
| K-3 | 사용자 결과 회신 단축 형식 — Claude Code 보고서를 본 채팅에 그대로 복사·붙여넣기 대신, 단축 회신(통과 기준 5~6가지 + 검증 통계 + 자가 패치 건수 + 보호 파일 무변경)으로 효율화. 본 채팅 Claude는 단축 회신만으로 통과 인정 가능 | M3-4-final부터 적용 |
| K-4 | M5-B OCR Phase 2 이관 정책 — MVP에서는 텍스트 입력 + 사진 첨부(의사 참고용). LLM OCR + 의약품안전나라 API 연동은 Phase 2 | M5 적용 |

## 7. 기획서 v1 → v2 변경 사항 (Tracked Changes)

v2와 동일.

## 8. 검증된 작업 패턴 (반드시 유지)

### 8.1 보고 형식 의무화

### 8.2 시나리오 기반 검증

### 8.3 절대 금지 사항 (모든 작업 공통)

[코드 측면]

- A-2 변환표(28개) 변경 금지

- red-flag-data.ts 매칭 패턴 변경 금지

- red-flag-classifier.ts 분류 로직 변경 금지

- 디바운싱/capturedDemographics 로직 변경 금지

- red-flag-warning-card.tsx, app/(care)/chat/page.tsx, app/api/triage·ddx/route.ts 변경 금지

- M3-2 50개 entries 변경 금지 (J-3 종결 정책)

- M3-3 4파일 변경 금지 (recommendation-engine.ts 분기 0 추가만 허용 — M3-4-final에서 완료)

- M3-4-final 3파일 변경 금지 (recommendation-card.tsx에 단일 진입점 버튼 추가만 허용 — M5에서 완료)

- M5 6파일 변경 금지 (M5 종결 후)

- 위치 기반 병원 추천 알고리즘 코드 추가 금지

- 진단 단정 표현 추가 금지

- LLM API 호출 코드 추가 금지 (M3-4 fallback 외 — M5 일기 분석은 Phase 2 이관)

- OCR 코드 추가 금지 (M5-B Phase 2 이관 — K-4)

[운영 측면 — F-3, F-4-α/β/γ, F-5, K-2, K-3]

- Claude Code 프롬프트 명시 사양 자체 변경 금지 (F-3)

- 검증 시나리오 ID-내용 1:1 매핑 의무 (F-4-α)

- F-4-γ 시나리오 ID 매핑 자체 점검표 첨부 의무

- “■■■ CRITICAL — 작업 시작 전 필독 ■■■” 박스 의무

- F-5 한국어 형태론 사전 점검 의무 (학습 결과 7건)

- K-2 결정사항 출처 명시 의무

- K-3 단축 회신 형식 (사용자 부담 최소화)

### 8.4 작업 패턴 C — 임상 안전 등급별 차등 위임 (I-1)

자가 패치 0건 연속 3회 (M3-3, M3-4-final, M5) — 패턴 C 안정화 단계 진입.

## 9. 사용자(문형철)에 대한 컨텍스트

- 이름: 문형철

- 소속: KDVA Korea Region 사무총장

- 배경: 퇴역 ROK Army Colonel

- 다른 활동: KEDA 코디네이션

- vibe-coding 워크플로: Claude Code, Cursor 등 활용. GitHub→Vercel 배포

- 문서 작성 표준: Node.js docx 라이브러리, 맑은 고딕, 정부문서 스타일

- 한국어/영어 양언어 능통

## 10. 황 교수님 자문 컨텍스트 — 차기 자문 종합 의제 (10건 묶음)

기존 7건 의제(v3·v4) + Pro 진입 관련 3건 추가.

| # | 의제 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 단계 B 사후 검토 — 13개 질문 (Q1~Q13) | 기존 |
| 2 | PAIN 분류 적정성 (G-1) | 기존 |
| 3 | 외과(GS) 분류 (C-2) | 기존 |
| 4 | M3-1 50개 증상 초안 + M3-2 50개 entries 검증 | 기존 (M3-2 종결 후 갱신) |
| 5 | 작업 C 표지·서문 수정 | 기존 |
| 6 | 단계 A·B 복통 패턴 결함 (H-1) — 거리 제한 13자 미커버 | 기존 |
| 7 | 단계 A·B 호흡 패턴 자모 수축 결함 (H-2) — “막혀”, “어려워” 미매칭 가능성 | 기존 |
| 8 | Pro CDSS 규제 검토 — 의료기기 비해당 영역 진입 가능 여부 | 신규 (K-1) |
| 9 | 의사면허 인증 인프라 — 대한의사협회 회원증 검증 API, 면허번호 검증 채널 | 신규 (K-1) |
| 10 | 임상 데이터 라이선스 협상 — UpToDate, Lexicomp, 한국형 임상 가이드라인 | 신규 (K-1) |

자문 1회로 위 10건 동시 해결 가능.

## 11. 새 채팅창에서 첫 작업 시작 안내

### 11.1 새 채팅창 권장 첫 메시지

이 인계 문서를 읽어주세요. medimentor 프로젝트를 이어서 진행합니다.

[여기에 본 인계 문서 전체 붙여넣기]

다음 작업: [작업 명칭]

이 작업을 진행하기 전에 인계 문서의 핵심 결정사항을 위반하지 않는지 
확인해주시고, 진행 방안을 제안해 주십시오.

### 11.2 단일 진실 원천 운영 원칙 (F-1)

- 본 인계 문서 v5는 docs/planning/에 마크다운(.md) + Word(.docx) 두 형식으로 커밋

- 매 채팅 마감 시 갱신 후 즉시 push

- Claude Code가 컨버세이션 요약 우회 없이 인계 문서를 직접 참조하도록 보장

### 11.3 Pro 분리 채팅 진입 안내

M6 종결 후 Pro 채팅 신설 시점: - 본 Care 인계 문서 v6에 “Pro 분리 채팅 진입” 기록 - Pro 인계 문서 v1 별도 작성 (기획서 V절 + Pro 모듈 지도 P1~P7 + 외부 의존성 협상 현황) - Pro 채팅에서 P1부터 진행

## 12. 본 인계 문서 업데이트 정책

- 업데이트 시점: 매 채팅 세션 마감 시점

- 버전 관리: 파일명에 v5, v6… 추가하여 이력 보존

- F-1 원칙 준수: docs/planning/ 디렉토리에 .md + .docx 두 형식 동시 커밋

- K-2 출처 명시 의무: 모든 결정사항에 결정 ID + 사유 + 후보 옵션 + 출처(회차/사용자 결정) 명시

※ 본 인계 문서 v5는 medimentor Care 채팅의 단일 진실 원천입니다. Pro 분리 채팅 진입 시점에 별도 Pro 인계 문서 v1이 신설되며, 이후 본 Care 인계 문서는 Care 진척만 추적합니다.

v4 → v5 변경 요약: - Option β 채택 (Care + Pro 병렬, K-1 명문화) — 1.5 갱신 - Pro MVP 모듈 지도 (P1~P7) 신설 — 2.6 신설 - M3-3 + M3-4-final + M5 마감 코드 정리 — 2.7 신설 - 자가 패치 0건 연속 3회 기록 — 2.8 신설 - 누적 검증 957건 (792 + 72 + 93) — 3 갱신 - M5 종결 + M6 + Pro 분리 채팅 진입 우선순위 — 5 갱신 - K-1, K-2, K-3, K-4 결정사항 추가 — 6.5 신설 - 자문 의제 7건 → 10건 (Pro CDSS·면허 인증·라이선스 추가) — 10 갱신 - 단축 회신 형식 (K-3) 명문화 — 8.3 갱신 - M5-B OCR Phase 2 이관 정책 (K-4) 명문화 — 8.3 갱신